

**「財務会計システム（仮称）の導入」に係る一般競争入札**

**（総合評価落札方式）**

**入札説明書**

2022年3月11日

和_1行標準_文書表紙用

更新履歴

|  |  |
| --- | --- |
| 修正年月日 | 修正内容 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**目　次**

[Ⅰ．入札説明書 4](#_Toc312238110)

[Ⅱ．契約書（案） 18](#_Toc312238111)

[Ⅲ．仕様書 28](#_Toc312238112)

[Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順 48](#_Toc312238113)

[Ⅴ.評価項目一覧 61](#_Toc312238114)

# **Ⅰ．入札説明書**

独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告（2022年3月11日付け公告）に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。

記

1．競争入札に付する事項

1. 作業の名称 財務会計システム（仮称）の導入
2. 作業内容等 別紙仕様書のとおり。
3. 履行期限 別紙仕様書のとおり。
4. 作業場所 別紙仕様書のとおり。
5. 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、
6. 入札に参加を希望する者（以下「入札者」という。）は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
7. 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
8. 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「財務会計システム（仮称）の導入」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10. 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。

2．競争参加資格

1. 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
2. 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
3. 令和4・5・6年度競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」で、「A」、または「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
4. 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者（理事長が特に認める場合を含む。）であること。
5. 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
6. 3.入札者の義務(3)において資料を閲覧した者であること。
7. 過去3年以内に情報管理の不備を理由にＩＰＡから契約を解除されている者ではないこと。

3．入札者の義務

1. 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
2. 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
3. 入札者は、入札書等の提出に先立ち、現在、当機構が実施する財務会計に係る業務フロー等の資料を閲覧しなければならない。閲覧の期間は、2022年3月14日（月）から2022年4月22日（金）までのうち、月曜日から金曜日（祝祭日は除く）の10時00分から17時00分（12時30分～13時30分の間は除く）とする。但し、4月22日（金）は15時00分までとする。閲覧を希望する場合は、事前に14.（4）の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。

4．入札説明会の日時及び場所

1. 入札説明会の日時

2022年3月28日（月）10時00分

1. 入札説明会の場所

オンライン

※　入札説明会への参加を希望する場合は、2022年3月25日（金）12時00分までに、14.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。

※　電子メールの件名に「財務会計システム（仮称）の導入　入札説明会の申込」と明記し、入札説明会に参加する者の所属名・氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと。

5．入札に関する質問の受付等

1. 質問の方法

質問書（様式1）に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。

1. 受付期間

2022年3月28日（月）から2022年4月22日（金）15時00分まで。  
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。

1. 担当部署

14.(4)のとおり

6．入札書等の提出方法及び提出期限等

1. 受付期間

2022年5月6日（金）から2022年5月10日（火）。

持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分  
（12時30分～13時30分の間は除く）とする。但し、5月10日（火）は15時00分までとする。

1. 提出期限

2020年5月10日（火）15時00分必着。

　　　上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。

1. 提出先

14.(4)のとおり。

1. 提出書類一覧

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 提出書類 | | 部数 |
| ① | 委任状（代理人に委任する場合） | 様式2 | 1通 |
| ② | 入札書（封緘） | 様式3 | 1通 |
| ③ | 提案書（別紙を含む） | － | 5部及び  電子ファイル |
| ④ | 添付資料（4種類）  「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順」を参照のこと |  | 5部 |
| ⑤ | 補足資料（任意） |  | 5部 |
| ⑥ | 評価項目一覧 | － | 5部 |
| ⑦ | 令和4・5・6年度競争参加資格（全省庁統一資格）における資格審査結果通知書の写し | － | 1通 |
| ⑧ | 提案書受理票 | 様式4 | 1通 |

1. 提出方法
2. 入札書等提出書類を持参により提出する場合

入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名（法人の場合は商号又は名称）、宛先（14.(4)の担当者名）を記載するとともに「財務会計システム（仮称）の導入　一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名（法人の場合はその商号又は名称）、宛先（14.(4)の担当者名）を記載し、かつ、「財務会計システム（仮称）の導入　一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。

1. 入札書等提出書類を郵便等（書留）により提出する場合

二重封筒とし、表封筒に「財務会計システム（仮称）の導入　一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。

1. 提出後
2. 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
3. 必要に応じてヒアリングおよびデモ等の確認を次の日程で実施する。

デモについては、「機能一覧（提供可能状況）」に記入した事項に関する対応状況や方法等を実演すること。

日時：2022年5月12日（木）および2022年5月13日（金）　両日とも10時30分～17時30分の間（1者あたり3時間以内を予定）

場所：東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコートセンターオフィス

独立行政法人情報処理推進機構　会議室

なお、ヒアリングおよびデモ等に際しては、プロジェクトマネージャが対応すること。また、担当技術者をヒアリングおよびデモ等に同席させること。

7．開札の日時及び場所

1. 開札の日時

2022年5月17日（火）11時00分

1. 開札の場所

東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコートセンターオフィス13階

独立行政法人情報処理推進機構　会議室A

8．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

9．落札者の決定方法

独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。

10．入札保証金及び契約保証金 全額免除

11．契約書作成の要否 要（Ⅱ．契約書　契約書（案）を参照）

12．支払の条件

契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。

13．契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地

〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構　理事長　富田　達夫

14．その他

1. 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
2. 入札結果等、契約に係る情報については、当機構のウェブサイトにて公表（注）するものとする。
3. 落札者は、契約締結時までに入札内訳書を提出するものとする。
4. 入札説明会への参加申込み、資料閲覧の申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先

〒113-6591

東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構　財務部経理グループ　担当：西村、佐藤（政）、佐藤（帆）

TEL：03-5978-7533

E-mail：fa-acctsys@ipa.go.jp

なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。

1. 入札行為に関する照会先

独立行政法人情報処理推進機構　財務部　契約・管財グループ　担当:風間、今木

TEL：03-5978-7502

E-mail：fa-bid-kt@ipa.go.jp

(注)　独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定）

に基づく契約に係る情報の公表について

## （様　式　1）

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

　これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

　なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

（１）公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①　当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること

②　当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること

※　予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

（２）公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契

約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①　当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構における最終職名

②　当機構との間の取引高

③　総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上

④　一者応札又は一者応募である場合はその旨

（３）当方に提供していただく情報

①　契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最終職名等）

②　直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

（４）公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4月に締結した契約については原則として93日以内）

（５）実施時期

　　　平成２３年７月１日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成２３年７月１日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。

年　　月　　日

独立行政法人情報処理推進機構　財務部経理グループ　担当者殿

質問書

「財務会計システム（仮称）の導入」に関する質問書を提出します。

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |
| 所属部署名 |  |
| 担当者名 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
| 質問書枚数 |
| 枚中  枚目 |

＜質問箇所について＞

|  |  |
| --- | --- |
| 資料名 | 例）　○○書 |
| ページ | 例）　P○ |
| 項目名 | 例）　○○概要 |
| 質問内容 | |

備考

1．質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。

2．質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。（電話等による個別回答はしない。）また、質問

者自身の既得情報（特殊な技術、ノウハウ等）、個人情報に関する内容については、公表しない。

## （様　式　2）

　　年　　月　　日

独立行政法人情報処理推進機構　理事長　殿

所　在　地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（又は代理人）

委　任　状

私は、下記の者を代理人と定め、「財務会計システム（仮称）の導入」の入札に関する一切の権限を委任します。

　　　代 理 人(又は復代理人)

所　在　地

所属・役職名

氏　　　名

|  |
| --- |
|  |

　　　　　　　使用印鑑

## （様　式　3）

　　年　　月　　日

独立行政法人情報処理推進機構　理事長　殿

所　在　地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（又は代理人、復代理人氏名）

　　　　　　　　印

入　札　書

入札金額　　￥

（※　下記件名に係る費用の総価を記載すること）

件　名　　「財務会計システム（仮称）の導入」

契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。

## （様　式　4）

提案書受理票（控）

提案書受理番号

件　名：「財務会計システム（仮称）の導入」に関する提案書

【入札者記載欄】

|  |
| --- |
| 提出年月日：　　　　　　年　　　　月　　　　日  法 人 名：  所 在 地：　〒  担 当 者：　所属・役職名  　　　　　　　　氏名  　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　　 FAX  E-Mail |

【ＩＰＡ担当者使用欄】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
| ① | 委任状（委任する場合） | 1通 |  | ② | 入札書（封緘） | 1通 |  |
| ③ | 提案書（別紙を含む） | 5部 |  | ③ | 提案書（電子ﾌｧｲﾙ） | 1部 |  |
| ④ | 添付資料（4種類） | 5部 |  | ⑤ | 補足資料（任意） | 5部 |  |
| ⑥ | 評価項目一覧 | 5部 |  | ⑦ | 資格審査結果通知書の写し | 1通 |  |
| ⑧ | 提案書受理票 | (本紙) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 切り取り |  |
|  |  |

提案書受理番号

提案書受理票

　　年　　月　　日

件　名　「財務会計システム(仮称)の導入」に関する提案書

法人名（入札者が記載）：

担当者名（入札者が記載）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

貴殿から提出された標記提案書を受理しました。

独立行政法人情報処理推進機構　財務部経理グループ

　　　担当者名：　　　　　　　　　　　　㊞

独立行政法人情報処理推進機構入札心得

（趣　旨）

第1条　独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）の契約に係る一般競争又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

（仕様書等）

第2条　入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。

2　入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

3　入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

（入札保証金及び契約保証金）

第3条　入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

（入札の方法）

第4条　入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。

（入札書の記載）

第5条　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

（直接入札）

第6条　直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

2　入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

（郵便等入札）

第7条　郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

2　入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。

（代理人の制限）

第8条　入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。

2　入札者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。）第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。

（条件付きの入札）

第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。

（入札の取り止め等）

第10条　入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

（入札の無効）

第11条　次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札

(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札

(3) 委任状を持参しない代理人による入札

(4) 記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札

(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札

(10) 入札書受領期限までに到着しない入札

(11) 暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

（開　札）

第12条　開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。

（調査基準価格、低入札価格調査制度）

第13条　工事その他の請負契約（予定価格が1千万円を超えるものに限る。）について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」という。）に満たない場合とする。

(1) 工事の請負契約　その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額

(2) 前号以外の請負契約　その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額

2　調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下「低入札価格調査」という。）に協力しなければならない。

3　低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

（落札者の決定）

第14条　一般競争入札最低価格落札方式（以下「最低価格落札方式」という。）にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式（以下「総合評価落札方式」という。）にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値（以下「総合評価点」という。）が最も高かった者を落札者とする。

2　低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

3　前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。

(1) 最低価格落札方式　予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者

(2) 総合評価落札方式　予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者

（再度入札）

第15条　開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

2　前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

（同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定）

第16条　落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2　前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

（契約書の提出）

第17条　落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、落札決定の日から5日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

2　落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。

（入札書に使用する言語及び通貨）

第18条　入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

（落札決定の取消し）

第19条　落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

以上

（別記）

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

1. 契約の相手方として不適当な者

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

（参　考）

予算決算及び会計令【抜粋】

（一般競争に参加させることができない者）

第70条　契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一　当該契約を締結する能力を有しない者

二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者

（一般競争に参加させないことができる者）

第71条　契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

一　契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二　公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七　この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2　契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

# **Ⅱ．契約書（案）**

○○○○情財第○○号

　契約書

　独立行政法人情報処理推進機構（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、次の条項により「財務会計システム（仮称）の導入」に関する請負契約を締結する。

（契約の目的）

第1条　甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「財務会計システム（仮称）の導入」（以下、「請負業務」という。）の完遂を乙に注文し、乙は本契約に従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。

2　乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。

（再請負の制限）

第2条　乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。

2　乙は、請負業務の一部を第三者（以下「再請負先」という。）に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。

3　前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。

（責任者の選任）

第3条　乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者（乙の正規従業員に限る。）を選任して甲に届け出る。

2　責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。

3　乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

（納入物件及び納入期限）

第4条　納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。

（契約金額）

第5条　甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○，○○○，○○○円（うち消費税及び地方消費税○，○○○，○○○円）とし、各々の納入物件に対する内訳は以下のとおりとする。

|  |  |
| --- | --- |
| 納入物件 | 契約金額（内訳） |
| システム開発業務　一式 | 金○，○○○，○○○円  （うち消費税及び地方消費税○○○，○○○円） |
| 第1回運用保守サポート業務  （2023/4/1～2024/3/31） | 金○，○○○，○○○円  （うち消費税及び地方消費税○○○，○○○円） |
| 第2回運用保守サポート業務  （2024/4/1～2025/3/31） | 金○，○○○，○○○円  （うち消費税及び地方消費税○○○，○○○円） |
| 第3回運用保守サポート業務  （2025/4/1～2026/3/31） | 金○，○○○，○○○円  （うち消費税及び地方消費税○○○，○○○円） |
| 第4回運用保守サポート業務  （2026/4/1～2027/3/31） | 金○，○○○，○○○円  （うち消費税及び地方消費税○○○，○○○円） |
| 第5回運用保守サポート業務  （2027/4/1～2028/3/31） | 金○，○○○，○○○円  （うち消費税及び地方消費税○○○，○○○円） |

2　契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、その都度、改正以降における消費税及び地方消費税額は、変動後の比率により計算することとする。

（権利義務の譲渡）

第6条　乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

（実地調査）

第7条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。

2　前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。

（検査）

第8条　甲は、各々の納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。

2　各々の納入物件について、前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。

3　請負業務は、第5回運用保守サポート業務が本条による検査に合格した日をもって完了とする。

4　第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。

（契約不適合責任）

第9条　甲は、請負業務完了の日から１年以内に各々の納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実（以下「契約不適合」という。）を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。

2　前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。

3　第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。

一　修補等が不能であるとき。

二　乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。

四　前各号に掲げる場合のほか、甲が第１項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4　第１項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。

5　前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。

6　本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。

（対価の支払及び遅延利息）

第10条　甲は、第8条第2項の規定による検査の合格又は第8条第3項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。

2　甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和24年12月12日大蔵省告示第991号）)によって、遅延利息を支払うものとする。

3　乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。

（遅延損害金）

第11条　各々の納入物件について、天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。

2　前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。

（契約の変更等）

第12条　甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。

一　仕様書及び提案書その他契約条件の変更（乙に帰責事由ある場合を除く。）。

二　天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。

三　税法その他法令の制定又は改廃。

四　価格に影響のある技術変更提案の実施。

2　前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。

3　本案件において、2023（令和5）年度以降の予算措置等がなされない場合には、当該年度に係る本契約は取り止めることとする。なお、当該年度における業務は、予算が成立後（年度内成立の場合は4月1日）に実施するものとする。

（契約の解除等）

第13条　甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。

一　乙が本契約条項に違反したとき。

二　乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。

三　乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。

四　乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。

五　天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、各々の納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。

六　乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。

2　乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。

3　乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。

4　甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。）を乙に請求することができる。

5　前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。

（損害賠償）

第14条　乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。

2　第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。

（違約金及び損害賠償金の遅延利息）

第15条　乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。

（秘密保持及び個人情報）

第16条　甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。

2　乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等（以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。）について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。

なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。

3　乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報（紙媒体及び電子媒体）について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。

4　乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。）を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。

5　乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。

6　乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。

7　乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。

8　乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。

9　乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。

10　個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。

11　前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

（知的財産権）

第17条　請負業務の履行過程で生じた著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。）、発明（考案及び意匠の創作を含む。）及びノウハウを含む産業財産権（特許その他産業財産権を受ける権利を含む。）（以下「知的財産権」という。）は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

2　乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。

3　乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者／権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。

（知的財産権の紛争解決）

第18条　乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権（公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。

2　乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合（私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。）、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

3　第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。

（成果の公表等）

第19条　甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版（以下「公表等」という。）することができる。

2　甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。

3　乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。

4　乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。

5　乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。

6　本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

（協議）

第20条　本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。

（その他）

第21条　本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。

特記事項

（談合等の不正行為による契約の解除）

第1条　甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

一　本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき

イ　独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき

ロ　独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

ハ　独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき

二　本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき

三　本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）

第2条　乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

一　独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書

二　独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書

三　独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

（談合等の不正行為による損害の賠償）

第3条　乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

2　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

3　第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

4　第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

5　乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除）

第4条　甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一　法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

二　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

四　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（再請負契約等に関する契約解除）

第5条　乙は、本契約に関する再請負先等（再請負先（下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。）並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

2　甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第6条　甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2　乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3　乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

4　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

5　第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

6　第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定す違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

7　乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（不当介入に関する通報・報告）

第7条　乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。

　　　20○○年○月○日

甲　東京都文京区本駒込二丁目28番8号

　　独立行政法人情報処理推進機構

　　理事長　富田　達夫

乙　○○県○○市○○町○丁目○番○○号

　　　株式会社○○○○○○○

　　　代表取締役　○○　○○

（別添）

個人情報の取扱いに関する特則

（定義）

第1条　本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。

（責任者の選任）

第2条　乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。

2　乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

（個人情報の収集）

第3条　乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

（開示・提供の禁止）

第4条　乙は､個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者（情報主体を含む）に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。

2　乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。

3　乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。

（目的外使用の禁止）

第5条　乙は､個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。

（複写等の制限）

第6条　乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。

（個人情報の管理）

第7条　乙は､個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。

2　乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。

3　甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。

4　前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。

5　乙は、業務に関して保管する個人情報（甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む）について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。

（返還等）

第8条　乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了（本契約解除の場合を含む）したときは、個人情報が含まれるすべての物件（これを複写、複製したものを含む。）を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。

2　乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。

（記録）

第9条　乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。

2　乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。

（再請負）

第10条　乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。

2　前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。

（事故）

第11条　乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。

2　前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用（弁護士費用を含むがこれに限定されない）を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

3　第1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。

以上

# **Ⅲ．仕様書**

**「財務会計システム（仮称）の導入」**

事業内容（仕様書）

**用語の定義**

本仕様書で使用する用語の定義は以下のとおりである。

|  |  |
| --- | --- |
| 用語 | 定義 |
| 電子帳簿等保存法 | **高度情報化・ペーパーレス化が進むなかで、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ、納税に関わる書類保存の負担を軽減するために定められた法律** |
| インボイス制度 | インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度 |
| 独立行政法人会計基準 | 原則として企業会計原則によるものとされているが、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としない等の独立行政法人の特殊性を考慮した会計基準 |
| BPMN | ビジネスプロセスモデリング表記法（英語: Business Process Model and Notation, BPMN）とは、ビジネスプロセスをワークフローとして描画するための表記法 |
| デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン | 行政のサービス・業務改革に伴う政府情報システムの整備及び管理について、その手順や各組織の役割等を定める体系的な政府共通ルール |

1. **件名**

「財務会計システム（仮称）の導入」

1. **背景・目的**

現在、情報処理推進機構（以下「IPA」という。）で利用している「財務会計システム」は、２０１７年４月からオンプレミス型で運用を開始しており、ハードウェア・ソフトウェアのサポート期限終了も迎えつつある状況である。

システムの機能面では、紙の伝票（振替伝票等）への押印が前提となっているため、コロナ禍においても出勤を余儀なくされており、With/ｐｏｓｔコロナ時代を見据えて、出勤せずとも運用可能とすべく、電子決裁化等も踏まえつつ、システム機能・運用の見直しを図る必要がある。

一方では、新たな法制度への対応（電子帳簿等保存法、インボイス制度等）も、求められている。

　さらに、政府の提唱するクラウドファーストの方針に準拠したシステム導入が求められている。

これらの諸課題の解決を目的として、財務会計システム（仮称）（以下「本システム」という。）の導入を行うものである。

1. **基本方針**

請負業務として、本プロジェクトの遂行にあたり、以下の基本方針に従うものとする。

1. パッケージソフトウェア製品の活用

* 独立行政法人会計基準に準拠したシステムであること。
* 電子帳簿等保存制度に対応したシステムであること。
* インボイス制度に対応したシステムであること。

1. 機能および業務の拡張

* 各伝票入力では、申請から承認まで、電子決裁機能が利用できること。
* 各センター・各部において、契約管理、購入依頼、謝金請求、出張/旅費業務等に対応できること。

1. クラウドサービスの活用

* 本システムは、クラウドサービスの利用を前提とする。
* 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されているシステム上で本システムが利用できること。
* 上記サービスに伴うサーバ等の運用環境はＩＰＡでは保有しない。
* 本システムは、ＩＰＡよりインターネットを含むネットワークを経由して利用することを想定する。

1. 業務効率化

* 各機能間および関係するシステムも含めてデータ連携されることで、データの利活用および二重入力排除等、業務担当者の負荷軽減を図る。
* 特別なＩＴスキルを必要としない簡易なシステム操作を想定し、将来的なアウトソーシング化に対応可能な環境を整える。

1. **プロジェクト概要**
   1. **本システムの範囲・概要**

本プロジェクトにおける本システムとして定義するものは以下に示す機能（詳細は「5.2.業務機能要件」参照）を有するシステムとする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| システム種別 | 機能 | 概要 |
| 契約管理  （一般競争他） | 業者管理 | ・入札参加資格業者を管理する。  ・財務会計（相手方）とも連携する。  ・電子入札システムの業者番号とも対応付けする。 |
| 契約管理 | ・予算執行伺から始まり、業者選定、入札通知、契約締結までの一連の処理を行う。  ・一般競争入札、企画競争入札等契約を管理する。 |
| 購入依頼  （少額随契） | 購入等依頼 | ・物品、役務、工事等の購入依頼を行う。 |
| 購入等承認 | ・入力されたものを承認・否決する。 |
| 見積書・発注書出力 | ・購入等依頼入力の承認が完了した、一覧から見積書、または、発注書を作成する。 |
| 購入等受付 | ・購入等依頼入力の見積発注が完了したものについて、支出契約・支出決議の決議データを作成する。 |
| 購入等照会 | ・所属、担当者、債主、予算科目、金額、依頼日、件名等で検索する。 |
| 謝金請求 | 謝金入力 | ・謝金支払（委員会、原稿料、講演等）、専門委員支払を入力する。 |
| 謝金承認 | ・入力されたものを承認・否決する。 |
| 謝金受付 | ・入力の承認が完了したものについて、支出決議のデータを作成する。 |
| 謝金支給調書 | ・給与所得の源泉徴収等作成する。 |
| 謝金照会 | ・所属、担当者、予算科目、金額、債主（支払先）、件名等で検索する。 |
| 出張/旅費 | 出張申請入力 | ・出張区分ごとに、（近地／国内／海外）申請入力する。 |
| 出張承認 | ・入力されたものを承認・否決する。 |
| 報告書入力 | ・出張報告を入力して、出張報告書を出力する。 |
| 旅費入力 | ・旅費を入力する。宿泊料、日当等は自動計算する。  ・また、経路探索ソフトと連携し、経路探索を行う。 |
| 旅費受付 | ・入力の承認が完了したものについて、支出決議のデータを作成する。 |
| 旅費照会 | ・出張内容、出張報告内容、旅費計算内容等で検索する。 |
| 調達進捗管理 |  | ・調達（契約管理、購入依頼）に関する、見積取得、発注、納品、検査、支払等のステータス管理等進捗状況が画面、項目名付CSVファイル等で管理する。 |
| 支出管理 | 支出契約決議 | ・物品、工事、役務等一括及び分割払に対応する管理を行う。  ・一括納入及び分割納入に対応する管理を行う。 |
| 変更決議 | ・支出契約決議に対して、減額・増額の変更決議を行う。 |
| 納入受入 | ・支出契約決議に対して、納品情報の入力を行う。 |
| 支出決議（検収・仕訳） | ・納品済の支出契約決議に対して支出決議を行う。 |
| 即支出決議 | ・公共料金の支払など、支出契約決議を起案せずに直接支出決議を行う。 |
| 支出契約業務照会 | ・支出契約業務で登録された内容を、照会・検索する。 |
| 支出決議業務照会 | ・支出決議業務で登録された内容を、照会・検索する。 |
| 支払予定確認 | ・支払予定明細を支払予定日・支払方法毎に確認する。  ・支払予定明細を日別の件数・金額を確認する。 |
| 単件支払 | ・支出決議に対して、1件単位の支払処理を行う。 |
| 一括支払 | ・口座振替の支出予定明細については、支払（予定）日を指定することで対象明細を一覧表示し、一括して支払処理を行う。 |
| 支払データ作成・実績登録 | ・一括支払処理済データに対して、全銀協フォーマットの支払データを作成する。  ・支払伝票（出金伝票）を作成する。 |
| 債務管理業務照会 | ・支払処理された内容を検索する。 |
| 収入管理 | 履行情報 | ・一括入金、分割入金、前受金等の入金額を入力する。 |
| 債権消込・入金処理 | ・債権の消込処理を行う。  ・債権消込と同時に、収入伝票（消込伝票）を作成する。 |
| 収入契約業務照会 | ・登録された内容を、契約日、契約金額、相手方などで検索する。 |
| 予算管理 | 予算登録 | ・部門、事業、予算科目、セグメントの単位で予算額を登録する。 |
| 予算振替 | ・登録されている予算を振替する。 |
| 予算変更 | ・予算変更の事象（予算流用、予備費充当、予算移転、弾力条項、執行委任）毎にわけて、変更処理を行う。 |
| 予算執行制御 | ・予算残高の超過に対して、「超過不可」・「超過可」などを設定する。 |
| 予算繰越 | ・年度内に予算執行できなかった予算を、次年度へ繰り越す。 |
| 予算業務照会 | ・予算業務で登録された内容を、検索する。 |
| 予算業務帳票 | ・財源別、プロジェクト別、セグメント別、業務費区分別の収支簿を作成する。  ・財源区分、プロジェクト、セグメント、業務費区分を指定して、予算差引簿を作成する。  ・部門別、科目別、総括の予算執行状況表を作成する。 |
| 財務管理 | 伝票登録 | ・振替伝票の起票は直接入力を行うほか、支出契約については検収入力されたデータを引き継いで行い、収入については履行情報データを引き継いで行う。  ・決算伝票（年次、半期、四半期）と通常伝票を区別する。 |
| 仕訳業務照会 | ・登録された各種仕訳内容を、伝票日付、勘定科目、金額、件名などにより検索する。 |
| 締処理 | ・月次締め処理を行う。 |
| 帳票作成 | ○月次帳票として、以下の帳票を作成する。  ・総勘定元帳  ・合計残高試算表  ・財務諸表（損益計算書、貸借対照表）  ・現預金出納帳  ○財務諸表等を作成する。  「財務諸表」  ・貸借対照表  ・行政コスト計算書  ・損益計算書  ・純資産変動計算書  ・キャシュ・フロー計算書  ・利益の処分又は損失の処理に関する書類  ・付属明細書（16種類）  ・消費税集計表  ○集計表等を作成する。  「集計」  ・官公需の集計  ・グリーン調達の集計  ・障害者就労施設からの調達に係る実績の集計 |
| 決算処理期間中の翌期データの処理 | ・期末、期首において年次繰越の処理をしていなくても、翌期の伝票が入力できる。 |
| 翌年度繰越 | ・勘定残高については、年次締め処理後に一括して繰越す。 |
| 財務会計データ一括抽出 | ・財務会計に蓄積された検収済みデータ、仕訳情報等CSVファイルに一括抽出する。 |
| 固定資産 | 台帳登録 | ・有形固定資産および無形固定資産、リース資産、小額物品を管理する。 |
| 台帳保守 | ・一部除却（売却）・全除却（売却）・改良による追加取得・部門換え等行う。 |
| 減価償却 | ・固定資産の異動（除却・追加取得など）が生じた場合は、異動日・異動後の帳簿価額・耐用月数・償却方法等の情報から償却額が再計算する。 |
| 資産管理業務照会 | ・資産管理業務で登録された内容を、検索する。 |
| 資産管理業務帳票 | ・固定資産台帳が作成する。  ・申告書類作成に活用できる帳票を出力する。（償却資産申告書、種類別明細書、特例資産明細書、償却資産申告・未申告明細書） |
| ワークフロー  （電子決裁） |  | ・データの種別毎（伝票種別等）に決裁ルートを設定する。  ・退職、異動した場合は、決裁者等を変更する。  ・代行者設定（本人長期不在時等に代行してもらう者）が必要な場合に設定する。  ・入力されたものに対して承認、否決（差戻し）、再回覧等を行う。  ・次の決裁者へ電子メールで通知される。  **・**専決事項（金額等での制御）によって、決裁ルートが自動的に変更される。 |

* 1. **本プロジェクトの範囲と実施方法**
     1. プロジェクト管理

以下に示す事項を実施すること。なお、詳細については「6.プロジェクト管理要件」を参照すること。

1. スケジュール管理及び体制管理
   * プロジェクトの基準計画の策定
     + プロジェクト計画書の作成
     + WBS（「Work Breakdown Structure」の略称、「作業構造一覧」のこと。）の作成
     + WBSディクショナリの作成
   * スケジュール管理・開発成果物の機能単位での完成状況管理
     + 定期的な進捗報告
     + スケジュール等の変更管理
     + プロジェクト評価報告書の作成
   * 体制管理
     + プロジェクト実施体制の管理
2. 品質管理及びリスク管理
   * 品質管理
     + 品質の検証及び品質改善策の検討と実施管理体制の確保
     + 品質計画書及び品質評価基準書の作成
   * リスク管理
     + リスクの監視及び評価
3. 課題管理
   * 課題対応及び課題の一元管理
4. コミュニケーション管理
   * コミュニケーションルールの策定
   * 各種会議の運営
   * ドキュメントレビュー計画書の作成
     1. 設計・導入・テスト・移行

以下に示す方針に従い、システムの設計、導入、移行を実施すること。なお、要件については「5.各種要件」を参照すること。

1. 設計
   * + クラウドサービスの活用を前提とし、パラメータ設定等の設計を行うこと。
     + 利用開始時から5年以上の利用が見込めること。
     + 設計に当たっては、対象業務について業務フロー等のドキュメントを作成し、業務手順やシステム導入の対象範囲の確認を行うこと。

なお、現行システムの業務フロー（約30種類程度　Microsoft Visioで作成）をBPMN形式で作成しているので、それらを本システムの導入にあわせて改正すること。

1. 導入

* 可能な限り標準の機能を利用し、アドオン開発等は必要最低限とすること。
* アドオン開発を行う際は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに定めるプロセスに準拠して実施するものとし、同解説書に定められた内容に準じた成果物を作成すること。

1. テスト

テスト実施形態を問わず、導入したシステムについて、提案した内容にて

使用する場合の動作について保証すること。

1. 移行
   * + システム移行、データ移行、サービス移行の移行計画を策定すること。
     + 移行対象データは、本システムを有効に機能させるためのデータのほか、IPAが指定する本システム以外で保有するデータを含めること。
     1. 運用

以下に示す事項を実施すること。なお、この他、「5.10.研修要件」及び「5.11.運用要件」に従って実施すること。

1. システム利用環境の提供
2. 研修の要件
   * 職員、システム管理者向け研修の実施
   * テレワーク勤務を考慮して、1時間程度の動画で研修の実施
   * 各種マニュアルの整備、提供
3. 運用保守サポート業務の実施
   * 「5.11.運用要件」に示す内容により運用保守サポート業務を実施すること。
   1. **利用規模等**

本システムの利用規模等については以下のとおりとする。

　・利用ユーザ数　５００名（同時接続は、最大１００名程度）

・会計区分　16種類

・部門　60件

・セグメント　80件

・予算科目　200件

・勘定科目（会計区分毎に登録）　50,000件

・相手先（債権者、債務者）　4,000件

・仕訳伝票　18,986枚/2020年度

・支出決議　4,571枚/2020年度

・旅費精算請求　1,801枚/2020年度

・立替払精算　203枚/2020年度

・謝金払精算　1,524枚/2020年度

・収入決議　368枚/2020年度

・固定資産　620件

・一般競争入札　159件/2020年度

・企画競争入札　 17件/2020年度

・事前確認公募　 26件/2020年度

・特命随意契約　 42件/2020年度

・少額随意契約 1,545件/2020年度

なお、本システムの導入から5年間の利用を前提とした設計とすること。

* 1. **プロジェクト実施体制**

本プロジェクトにおけるIPAの実施体制は以下のとおりとする。


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分類 | 主な役割 | 担当者 |
| プロジェクト 責任者 | プロジェクト全体の方針の承認、プロジェクトの予算、スコープ、スケジュールの決定 | 財務部　財務部長 |
| プロジェクト 管理者  （ＰＭ） | プロジェクトの管理 | 財務部　副部長 |
| プロジェクト マネジメント オフィス (ＰＭＯ) | プロジェクトの進捗管理、品質管理、要件とりまとめ、受注者との調整 | CIO補佐官 |
| 財務部　経理グループリーダー |
| 財務部　契約・管財グループリーダー |
| プロジェクト メンバー | 業務（機能）要件の担当 | 財務部　メンバー(４名) |
| システム間連携に関する事項 | 財務部　メンバー(2名) |

1. **各種要件**
   1. **システム共通機能要件**

本システムの共通の機能要件は以下のとおりとする。

* + 1. **権限設定**
* 業務機能別にアクセス権限の設定が可能であること。
  + 1. **ログイン管理**
* ログインするために必要なIDは、管理機能等で作成（登録）・管理できること。
* 利用者本人がログインパスワードを変更できる機能を有すること。
* ログインパスワードは「5.5.セキュリティ要件5.5.1②」を満たす機能を有すること。
* IDまたはパスワード認証において、一定回数の入力ミスがあった場合には一時的にシステムへのアクセス停止となる機能を有すること。
* 将来的に、シングルサインオン認証に対応できること。
  + 1. **データ出力**
* システムで処理される各種データは、編集可能な形式での出力が可能なこと。
  1. **業務機能要件**
     1. **システム全体のブロック図について**

各センター・各部および財務部で運用するシステムのブロック図を以下に示す。



* + 1. **個別機能**

各機能の要件については、別紙　機能一覧を参照のこと。

なお、機能を実現するためにカスタマイズを実施した場合は、データの整合性については受託者により担保すること。

#### 他システムデータ連携

以下の他システムデータ連携を実現する機能を提供すること。


* 人事システムからの所属情報、役職情報、職員氏名等のＣＳＶデータをオンライン画面から取り込みができること。
* 法人文書管理システムとの、契約データ等のＣＳＶデータをオンライン画面から入出力連携ができること。
* 電子入札システムとの、入札公告データ、落札結果データ等のＣＳＶデータをオンライン画面から入出力連携ができること。
  1. **システム環境に係る要件**

本システムについては、PaaS（Platform as a Service) 型システム方式を想定し、サーバ等の運用環境及びアプリケーションは保有しないこととする。(但し、アプリケーション利用に伴うソフトウェアライセンスについては保有を認めるものとする。)

システム環境は、本番運用環境の他、設定変更等を確認するための検証環境を準備すること。

* + 1. **機器構成について**

機器構成のイメージを以下に示す。

****

* + 1. **クライアント端末環境について**

クライアント端末は、IPAの使用する仮想デスクトップ環境を使用する。

Webブラウザは、Microsoft Edge、Google Chromeが利用できること。

* + 1. **ネットワーク環境について**

IPAとサービスを提供する環境はインターネットを利用して接続することを想定する。

通信に際しては、VPNの利用等、セキュアな通信環境を整備すること。

なお、IPA内のネットワークに過度な負担をかけない設計とすること。

* 1. **作業環境等に係る要件**

本プロジェクトにおける作業環境等については、受注者において準備すること。

なお、使用する機器類については、ウィルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。

* 1. **セキュリティ要件**
     1. **主体認証機能の導入**

1. 利用者が自ら主体認証情報を設定する機能や、利用者以外の者が主体認証情報を設定する場合に、利用者へ安全な方法で主体認証情報を割り当てる機能を有すること。
2. 利用者が主体認証情報としてパスワードを設定する際に、以下の要素を考慮して、セキュリティ上の強度が指定以上となるよう、情報システムに要求する機能を有すること。
   * パスワードに用いる文字の種類とその組み合わせ：英大文字・英小文字、数字、記号のうち3種類以上含めること。
   * パスワードの桁数：１０桁以上
   * システム管理者が、パスワードの有効期間を設定することが可能なこと。
   * 初期パスワードを設定したIDについては、初回ログイン時にパスワード変更が必要となる機能を有すること。
   * 変更後のパスワードは、直近2世代とは異なるパスワードとすること。
     1. **アクセス制御機能の導入**

本システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、権限を有する者のみがIPアクセス制御の設定等を行うことができる機能を有すること。

なお、権限を有する者とは本システム利用者および運用保守請負者である。

* + 1. **ログの取得・管理**

1. 本システムが正しく利用されていることの検証及び不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要な認証ログを取得できること。
2. 業務メニューごとにアクセスログ、操作ログを取得し管理すること。なお、システムログも含め1年間以上保存することとし、必要に応じて容易に閲覧できる状態で管理すること。
   * 1. **ウィルス対策**

最新のウィルス対策が適用されていること。

* + 1. **クラウド環境**

1. 以下のクラウドセキュリティ認証等と同等の環境とすることとし、認証取得の証明、または第三者機関による証明を明示すること。

* ISO/IEC 27017による認証
* JASAクラウドセキュリティ推進協議会ゴールドマーク

1. 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されていること。
2. クラウドサービス利用時の伝送路は暗号化すること。
3. サーバ証明書も準備すること。
4. 格納するデータやデータベースについて暗号化すること。
   * 1. **その他**
5. 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（令和3年度版）」を参照し、適切なセキュリティ対策を講ずること。
6. 提供するサービスについては、以下のガイドラインに準拠または同等の水準を満たしていること。

* Webアプリケーションの構築/運用/保守  
  安全なウェブサイトの作り方」  
  （<https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html>）
* TLS（SSL）通信を行う情報システムの構築/運用/保守  
  「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」  
  （<https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html>）
* 暗号化機能・電子署名機能を使用する情報システムの構築/運用/保守  
  「電子政府推奨暗号リスト」（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>）

1. 情報システムのライフサイクルを念頭においた脆弱性対策が講じられていること。
2. 開発を行う際は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに定めるプロセスに準拠して実施するものする。

(<https://cio.go.jp/guides>)

* 1. **性能要件**
     1. **システムのパフォーマンス**

1. 「4.3.利用規模等」で示した利用者数または同時接続数を前提にシステム性能に係る設計・構築を行うこと。
2. 検索結果の表示及び帳票出力等のオンライン処理に係るレスポンスタイムは概ね3秒以内とすること。
3. 上記②以外の画面遷移に係るレスポンスタイムは概ね３秒以内とすること。
4. 要求するパフォーマンスが満たされない事象が発生した場合、また、事前に要求するパフォーマンスが満たされないことが想定できる場合には、速やかにPMOへ報告した上で速やかに問題の解決を行うこと。
   * 1. **拡張性**

OS、ミドルソフトウェア、アプリケーションのバージョンアップ、オプション機能の追加等が発生した場合、PaaS利用であることから対応が可能であること。

* 1. **可用性要件**
     1. **稼働時間**

1. システムの利用可能時間は以下の通りとする。
   * 24時間(夜間に1時間程度の停止は許容する。)
2. 稼働率は99%以上を確保すること。（メンテナンス等によるシステムの計画停止を除く。）
3. メンテナンス等によるシステムの計画停止については、事前に連絡を行うこと。
   * 1. **障害対策**
4. 障害の発生が確認された場合は、速やかにIPAに報告を行うこと。
5. 障害対応状況について、随時報告を行うこと。
6. 障害に伴い発生する業務への影響を最小限とするための対策を講じること。
7. 復旧後に対応履歴を含む障害対応報告書を提出すること。
   * 1. **バックアップ**

以下の内容にてデータバックアップを取得しておくこと。

* + - 日次でデータのバックアップを取得すること。（5.7.5.①RPOを満たす内容とする。）
    - システム稼働維持に影響がない実行スケジュールを立てること。
    - 自動実行可能であること。
    - 大型連休を考慮して世代管理：10世代

また、IPAが各月ごとにデータのバックアップが可能である環境を有すること。

* + 1. **業務継続性**

1. 対象業務

本システム

1. サービス切替時間

想定できる障害に対して、対策を施すことにより、業務再開までに要する時間を24時間未満とする。

1. 業務継続度の要求度

障害時の業務停止を許容する。

* + 1. **目標復旧水準**

1. RPO（目標復旧地点）

1営業日前の時点（日次バックアップからの復旧）

1. RTO（目標復旧時間）

想定していない障害に対しての復旧時間を1営業日以内とする。

* + 1. **RLO(目標復旧レベル)**

データリストア後、システムの正常稼働の判定まで対象とする。

* + 1. **目標復旧水準（大規模災害時）**

システム再開目標は、1ヶ月以内とする。

* 1. **テスト要件**

1. 構築した環境において、設計書で定義した機能等が有効であることを実証するための適切なテストを行い、発見された問題について対応し解消すること。
2. テスト実施に際しては、テスト計画を作成し、IPAの承認を得ること。
3. PKG、アドオン開発、改修を含めたソフトウェアやシステムのテスト基準及びテストシナリオを策定すること。
4. 本システム全体の脆弱性対策・診断がなされていること。
5. 非機能要件については、セキュリティ、性能要件、バックアップ等に係るテスト基準及びテストシナリオを策定すること。
6. テスト結果についてIPAに報告し、承認を得ること。
   1. **移行要件**
      1. 移行計画の策定
7. システム移行、データ移行、サービス（業務）移行について、それぞれ計画を策定し、計画書として取りまとめること。なお、計画には対象範囲及び範囲外とするものの定義、スケジュール、具体的な手順、体制と役割、移行中に問題が発生した場合の対応策、作業の完了基準、旧業務及びシステムの並行稼動期間及び停止の計画を含むこと。
8. 体制と役割には、受注者のみでなく、IPA側のステークホルダーを含めること。
9. システム移行計画書で定める移行範囲については、採用するPKGのみでなく、関連する全ての構成要素（ネットワーク等）を示すこと。また、現行システムとの並行稼働期間が発生することが想定されるため、移行スケジュールや並行稼働期間中の運用等の詳細についてPMOと協議し計画すること。
10. サービス（業務）移行については、IPAの業務担当者が本システムを利用して円滑に業務を実施するためのものとし、必要な情報提供及びシステムの移行等に照らして適切なスケジュールや実施方法等を計画書として取りまとめること。
11. データ移行については、現行システムで取り扱っているデータのうち、本システムを運用するために必要不可欠な情報の移行を行うこと。
    * 1. 移行作業の実施
12. 移行作業の実施前に、IPA側のステークホルダーに対して移行内容等の説明を行うこと。
13. 本番環境移行前に業務リハーサルを行い、機能・非機能両面の問題を把握し、完全に修正すること。
14. データ及びシステムの移行後に作業内容を検証し、完了基準に達していることを確認した後、IPAに報告を行い、移行判定を受けること。
15. データについては、移行元より移行対象として抽出したデータの量と内容が全て移行先に格納されていること。
    1. **研修要件**
16. 本システムの職員向け研修計画を立てるものとし、研修計画に従って実施すること。
17. 研修計画書及び結果報告書を提出すること。
18. 職員向け操作マニュアル等を提供すること。
    1. **運用要件**

受注者は、本システムに関する問い合わせ対応や保守対応等を行うために必要な体制を準備し、IPAが円滑に業務遂行するために適切なシステム運用計画を策定し作業を実施するものとする。

* + 1. 前提条件

1. システム運用時間帯については、特段の定めのない場合は、「5.7.1.稼働時間」に準ずるものとする。
2. 運用対象については、本プロジェクトで導入する本システムとする。
3. 対象範囲及び要件については、以下のとおりとする。
   1. ヘルプデスク業務
      * 業務担当者からの質問事項等に対応すること。
      * サポートを行う窓口を一元化し、利便性を図ること。
      * 標準化された実施手順やルールに基づいたサポートを提供すること。
      * 問い合わせ方法は以下のとおりとすること。
        + 電話による問い合わせ受付

行政機関の休日に関する法律に定める休日を除く月曜日から金曜日までのIPAの標準の就業時間帯（9時30分から18時15分まで）の対応が可能であること。

* + - * 電子メール・受付システム等による問い合わせ受付

毎日24時間受け付けるものとし、受付当日または翌営業日に一次回答を行うものとする。

* 1. 障害対応業務
     + 「5.7.2.障害対策」に従った対応を行うこと。
  2. セキュリティ対策支援業務
     + 運用上のシステム監視や脆弱性対応等を遅滞なく実施すること。。
     + システムログを取得し、不正なアクセス等がないか確認するものとし、必要に応じてIPAへ報告すること。
  3. バージョンアップ、機能変更、機能追加
     + バージョンアップについては、その内容をIPAに連絡の上、実施すること。
     + 独立行政法人会計基準、法定要件等のIPA固有の要件に拠らない機能変更、機能追加については、要件定義やテストの実施を含め、受注者の負担により適切なタイミングで実施すること。（標準機能については、原則パッチ等により提供、適用されることを想定する。）
* IPA固有の要件に拠る機能変更、機能追加を行う場合には、作業条件等については協議した上で定めるものとする。
  + 1. システム運用計画の策定・実施

1. 上記「5.11.1前提条件」を考慮し、以下の事項を含むシステム運用計画を策定（運用計画書の作成）すること。
   1. サービスレベル及びサービスレベル管理方法
   2. 実施体制
   3. 連絡体制
      * 通常時の連絡体制
      * 緊急時（主に重大な障害が発生した場合）の連絡体制
   4. 成果物
      * 作業報告書、課題管理表など
2. システム運用計画に従った運用作業（運用保守サポート業務）を実施すること。
   * 1. サービス利用終了時の手順

サービスの利用を終了する際に、サービス利用期間中に使用したデータ、ログ等を引き渡すための手順、条件を明確にしておくこと。

システムに登録したデータについては確実に削除・廃棄するものとし、IPAに書面にて報告すること。

1. **プロジェクト管理要件**
   1. **スケジュール管理及び体制管理**
      1. スケジュール管理
2. プロジェクト開始時にプロジェクト基準計画を策定すること。
3. プロジェクト基準計画として、プロジェクト計画書、WBS、WBSディクショナリを作成し、IPAの承認を得るものとし、承認後にプロジェクトを開始すること。
4. プロジェクト計画書には以下の項目を含むものとする。  
   制約条件・前提条件/プロジェクトの目的・目標/方針/アプローチ/スコープ及び範疇外事項/納入物件/体制と責任分担（OBS）/進捗管理/課題・リスク管理/コミュニケーション管理/変更管理/セキュリティ管理/品質管理/文書管理/スケジュール（マイルストーンを明記すること）
5. WBSはレベル4程度まで細分化されていること。
6. WBSディクショナリは最低でもWBSレベル3の作業ごとに作成すること。
7. 各工程の作業範囲及びIPAと受注者の責任範囲、成果物等を明確にし、適切なリソース配分を行うこと。
8. 各工程を定義するにあたりSLCP（「Software LifeCycle Process」の略称。）を参照しつつ、工期短縮に資するプロセスとすること。
9. 本プロジェクトの進捗管理方法について具体的にプロジェクト計画書に記載すること。
10. PMOに対して定期的に進捗報告書を行うこと。なお、報告においては、進行状況を定量的に測定可能な方法を用いることとし、作業状況を報告すること。
11. 本プロジェクトにおいて発生しうるリスクや発生した課題、是正要求、変更管理については、全てPMOに報告の上、必要に応じてプロジェクト責任者に報告、協議、意思決定し、変更管理表を作成して管理すること。
12. 契約後速やかに、本プロジェクトの方針やアプローチ、制約条件、前提条件についてPMOへ確認した上で、プロジェクト基準計画案をプロジェクト責任者に提出すること。
13. 本プロジェクト開始後2週間程度を目安に、PMOとプロジェクト評価について協議した上で、プロジェクト責任者の合意を得ること。
    1. プロジェクト評価には以下の内容を含むものとする。  
       成果物受入状況/作業完了状況/作業内容の評価/プロジェクト効果の達成状況/品質状況/リスク報告
    2. なお、プロジェクト評価については、IPAにおいて保管し、今後の調達や各種説明資料として活用するものとする。
       1. 体制管理
14. 本プロジェクト（運用保守サポート含む）を円滑に実施するために最適な体制を示すこと。
15. 各自の役割及び責任範囲を定義すること。
16. 再請負先等がある場合はそれらを含むこと。
17. 通常時の連絡体制の他、非常時の連絡体制についても含むこと。
18. 業務の継続性やサービスレベル維持の観点から、IPAの担当窓口となる要員が含まれることが望ましい。
19. 情報セキュリティ対策の観点から、情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士試験の合格者またはそれと同等以上の資格等を取得後2 年以上の実務経験を有する要員が含まれることが望ましい。
20. 内部統制の観点から、情報処理技術者試験のシステム監査技術者試験（AU）またはそれと同等以上の資格等を取得後2年以上の実務経験を有する要員が含まれることが望ましい。
21. プロジェクトの進捗管理を確実に行うことができると判断可能な根拠又は実績を示すこと。  
    なお、EVMによる複数のプロジェクト管理経験のある者がプロジェクト管理者であることが望ましい。  
    また、情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験（PM）またはそれと同等以上の資格等を取得後2年以上の実務経験を有するものがプロジェクト管理者であることが望ましい。
22. プロジェクト計画書で示すOBS（「organization breakdown structure」の略称、「組織分割構成」のこと。）には、全てのプロジェクトメンバーの氏名、所属、役職、経験、資格（保有スキル）、担当作業、作業の関与度合いを含むこと。
23. 作業工程毎にWBSディクショナリを作成し、作業内容、作業担当者（全ての担当者名。組織名や役割名のみは不可）、成果物、レビュー方法、リスク、開始・終了条件を明確にすること。
24. 提案するサービスや独立行政法人会計基準に関連する法令等に関する知識またはそれらの構築・利用等の経験を有する要員を配置すること。
25. プロジェクトメンバーに変更が生じる場合には、PMOに報告の上、プロジェクト責任者の合意を得ること。
26. プロジェクトメンバーについてIPAが問題を指摘した場合、受託者はプロジェクトメンバーの交代を含めた有効な対策を講ずるための十分な体制を有していること。
    1. **品質管理及びリスク管理**
       1. **品質管理**
27. 品質の検証・改善のため、品質計画書及び品質評価基準書を作成すること。  
    なお、品質の評価方法や評価実施の時期、受入基準等はPMOと協議の上、プロジェクト責任者の合意を得ること。
28. 品質管理計画及びその実施内容について、プロジェクトの効果目標や要求事項、要件との関係、各種テストによる効果目標や要求事項の達成、要件の実現が可能であり、信頼性や可用性等の非機能要求に関して、十分に確保されることの根拠をプロジェクト開始後2週間以内にPMOに説明の上、プロジェクト責任者の合意を得ること。
29. 品質の検証及び品質改善策の検討と実施を管理する体制を確保すること。
30. 各種取り組みが手順通り実施されていることを確認し、定期的にPMOに報告すること。
31. システムの品質評価結果については、PMOに報告の上、プロジェクト責任者の合意を得ること。
    * 1. **リスク管理**
32. 本プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率、影響度及び監視方法等について具体的に記載すること。
33. リスクの監視及び評価結果について、定期的にPMOに報告し、プロジェクト責任者の合意を得ること。
    1. **課題管理**
34. プロジェクトで発生した課題については、その内容、発生日、解決の担当者（氏名で記載のこと）、検討状況、検討結果及び解決日等の情報を一元的に管理すること。
35. 定期的に課題対応状況を監視し、解決を促す仕組みとすること。
36. 課題発生時には、速やかにPMOに報告し、対応策を検討すること。
    1. **コミュニケーション管理**
37. 本プロジェクトにおけるコミュニケーションを円滑に行うため、プロジェクト関連情報の作成、収集、配布、共有及び蓄積等の一連のプロセスに関するルールを策定すること。
38. ステークホルダー全体に配慮したドキュメントレビュー計画書を作成すること。  
    なお、誰が、いつ、どの成果物に対しレビューを行うのか、そのボリュームや期間等を明確にし、可能な限りレビューワが通常業務に支障なくレビューを行える計画とすること。
39. プロジェクトの進捗状況の報告については、EVM等により現状、計画との差異、今後の予測及び対応策等が盛り込まれていることを必須とし、状況把握及び各種判断を容易に行えるものを実現すること。
40. 本プロジェクトで実施すべき会議について、内容、出席者、開催頻度、提示情報及び必要フォーム等を定義し、それらを利用して開催すること。

会議開催方法は、対面またはWeb会議を活用することも可能とする。  
なお、会議で使う資料は、前日の17：00までに提出のこと。

1. 各会議においては会議開催後3営業日以内に議事録を作成し、IPAの承認を得ること。
   1. **文書管理**
2. 本プロジェクトで作成する文書及びそれらの作成標準を定義すること。
3. 作成された文書が、導入したシステムとの一致が図られるよう適切にアップデートされ、版管理が行われることで、最新版を保有し識別が可能な状態を維持できるよう管理を行うこと。
   1. **情報セキュリティ対策**
4. 本業務のためにIPAから提供される情報については、本業務の目的以外に利用しないこと。なお、本項の規程は本業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有するものとする。
5. 本業務における作業の一切（IPAより開示された資料や情報を含む）について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。
6. 情報セキュリティを確保する為の体制及び機密情報の責任者を定め、その内容を書面にてIPAに提出すること。
7. 本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、IPAに報告すること。また、IPAの指示があったときには、その指示に従うものとする。
8. IPAから情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告すること。また、IPAは、必要があると認められるときは、情報セキュリティ対策の実施状況を確認する為の調査をする場合がある。
9. IPAとの秘密情報の受け渡しは、安全管理措置が講じられた方法を採用すること。また、本業務完了または契約解除等により、IPAが提供した紙媒体及び電子媒体（これらの複製を含む）が不要になった場合には、速やかにIPAに返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で破棄若しくは消去しIPAに書面にて報告すること。ただし、IPAが別段の指示をしたときは、その指示に従うものとする。  
   また、利用者がシステムの利用を通じてクラウドサービスに登録されたデータについては確実に削除、廃棄し、書面にてIPAに報告すること。
10. IPAが貸出した資料等については、十分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置を取ること。
11. 本業務に従事するものを限定し、情報取扱者名簿を作成し、IPAに提出すること。また、受注者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務のすべての従事者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報をIPAに提供すること。(別紙「情報取扱者名簿等(例)」を参照のこと。)  
    なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報をIPAに再提供すること。
12. 本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前にIPAと協議し決定すること。また、インシデント発生時は、決定した対処方法に基づく対応を行うこと。
13. 本業務の遂行において、IPAが意図しない変更がシステムに対して行われないことを保証する管理体制を整備すること。
14. 再委託を行う場合、再委託することにより生じる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように再委託先に担保させ、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
15. 作業環境及び作業工程において、セキュリティを維持するための手順及び環境を定めること。
16. 上記①～⑫の要件を達成できなくなった場合、又はそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案し、IPAと協議の上実施すること。
17. **スケジュール**

本プロジェクトで想定されるスケジュールは以下のとおりである。

|  |  |
| --- | --- |
| 時期 | 内容 |
| 2022年4月～ | ・プロジェクト開始  ・基準計画等の合意  ・設計、開発、テスト |
| 2023年２月～3月 | ・データ移行・検証  ・研修 |
| ２０２３年４月～ | ・運用開始  ・運用保守サポート開始 |

1. **納入関連**
   1. **納入物件**

以下の納入物件について1式提出すること。

各ドキュメントは日本語で参照できるものとすること。（但し、固有名詞や文献参照等に日本語以外の表記を用いることは可能。）

なお、本システムは稼働可能な状況に整えるとともに、アドオン開発のソース及び実行モジュール、ライセンス証書、保証書以外の納入物件に関しては、記録媒体（CD-R、DVD-R、BD-R）等に格納の上、提出すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | 納入物件 | 備考（詳細は各項番を参照） |
| 0 | 本システム | 5.8.テスト要件  5.9.移行要件 |
| 1 | プロジェクト基準計画   * プロジェクト計画書 * WBS * WBSディクショナリ | 6.1.スケジュール管理及び体制管理 |
| 2 | プロジェクト管理資料   * 進捗報告書（報告書、課題・リスク管理表） * 会議議事録 * 文書管理表 * 構成管理表 * 変更管理表（基準計画等プロジェクト管理に係る変更を記録するもの） * ドキュメントレビュー計画書 * 品質計画書 * 品質評価報告書 * プロジェクト評価報告書 | 6.1.スケジュール管理及び体制管理  6.2.品質管理及びリスク管理  6.3.課題管理  6.4.コミュニケーション管理  6.5.文書管理  6.6.情報セキュリティ対策 |
| 3 | サービス関連   * 画面、帳票、機能（処理内容）、システム間インターフェース資料 * アプリケーション設定資料 * インストールマニュアル * ライセンス証書、保証書 * サービスの利用環境 |  |
| 4 | 作業資料   * 設計書 * テスト計画書及び結果報告書 * システム移行計画書及び結果報告書 * データ移行計画書及び結果報告書 * サービス移行計画書及び結果報告書 * 構成管理表 * 変更管理表（カスタマイズや設計資料等に係る変更を記録するもの） * 文書管理表 * 打合せ時に作成したもの |  |
| 5 | 研修資料  ・職員向け  ・システム管理者向け | 5.10.研修要件 |
| 6 | 運用  ・システム運用計画書  ・作業報告書  ・課題管理表 | 5.11.運用要件 |

* 1. **納入期限**
     1. **本システムの開発に係る業務**

「8.1.納入物件」で示す納入物件を以下の期限までに納入すること。（No0-５）

* 2023年3月10日
  + 1. **運用保守サポート業務**

「8.1.納入物件」で示す納入物件を以下の期間における最後の期限までに納入すること。（No６）

* 2023年4月1日～2024年3月31日［1年目］
* 2024年4月1日～2025年3月31日［2年目］
* 2025年4月1日～2026年3月31日［3年目］
* 2026年4月1日～2027年3月31日［4年目］
* 2027年4月1日～2028年3月31日［5年目］
  1. **納入場所**

物品については以下の場所に納入し、それ以外についてはIPAのVDI上から利用できること。

〒113-6531

東京都文京区本駒込2-28-8　文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構　財務部経理グループ

1. **留意事項**

本仕様書に定めた事項は、調達時点で想定される範囲で記述したものである。今後、各作業等に変更が生じた場合はIPAと協議の上、柔軟に対応すること。

# **Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順**

**「財務会計システム（仮称）の導入」**

入札資料作成要領及び評価手順

目　　次

第1章 入札者が提出すべき資料等

1.1 入札者が提出すべき資料

1.2 留意事項

第2章 提案書の作成要領及び説明

2.1 提案書の構成及び記載事項

2.2　　プロジェクト計画書案の作成方法

2.3 提案書様式

2.4 留意事項

第3章　添付資料の作成要領

3.1 個人情報保護体制についての記入方法

3.2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法

3.3　　機能一覧（提供可能状況）の記入方法

第4章 評価項目一覧の構成と記載要領

第5章　評価手順

5.1 落札方式

5.2 総合評価点の計算

5.3　　技術審査

5.3.1 技術審査

5.3.2 評価基準

**第1章　入札者が提出すべき資料等**

**1.1　入札者が提出すべき資料**

入札者は、独立行政法人 情報処理推進機構（以下「機構」という。）が提示する資料を受け、下表に示す資料を作成し、機構へ提示する。

[入札者が機構に提示する資料]

|  |  |
| --- | --- |
| 資料名称 | 資料内容 |
| 1. 委任状 2. 入札書 | 詳しくは入札説明書を参照のこと。 |
| 1. 提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを説明したもの。主な項目は以下のとおり。  ・全体方針  ・業務要件を満たすための実現方策  ・運用要件を満たすための実現方策  ・作業の体制及び管理  別紙：「プロジェクト計画書案」にて作業の体制及び管理方法などについて記載すること。 |
| 1. 添付資料 | 以下の資料を添付すること。  ・「個人情報保護体制について」  ・「情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書」  ・「機能一覧（提供可能状況）」  ・「クラウドセキュリティ認証等の証明書」 |
| 1. 補足資料（任意提出） | 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。補足資料に記載されている内容は、直接評価されて点数が付与されることはない。  例：担当者略歴、会社としての実績、実施条件等  ※ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 |
| 1. 評価項目一覧 | 「Ⅴ．評価項目一覧」にて提示している、本件に係る提案をどのような観点・基準で評価するかを取りまとめた表。 |
| 1. 資格審査結果通知書の写し 2. 提案書受理票 | 詳しくは入札説明書を参照のこと。 |

**1.2　留意事項**

1. 提案書について、目次構成は「Ⅴ.評価項目一覧」の構成と同一とすること。
2. 評価項目一覧の提出にあたっては、「提案書該当ページ」欄に該当する提案書のページ番号が記入されていること、「提案書該当項番」欄に該当する提案書の項番が記入されていること。

**第2章　提案書の作成要領及び説明**

**2.1　提案書の構成及び記載事項**

次表に、「Ⅴ.評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す。提案書は、当該「提案書の目次」に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で実現可能な内容を記述すること。なお、目次及び要求事項の詳細は、「Ⅴ.評価項目一覧」を参照すること。

[提案書目次]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提案書  目次項番 | 大項目 | 提案要求事項の概要説明 |
| 1 | 全体方針 | 受託範囲、システムの全体像、スケジュール |
| 2 | 業務要件を満たすための実現方策 | 導入する機能の要件、稼働環境の要件、移行要件、研修要件の実現方策 |
| 3 | 運用要件を満たすための実現方策 | 導入後の運用に関する要件の実現方策 |
| 4 | 作業の体制及び管理 | 実施体制、プロジェクト管理 |
| 5 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。  ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 |
| 別紙 | プロジェクト計画書案 | 本件を確実に実施するための、体制、要員、工程計画、工程管理計画、品質保証計画、セキュリティ計画などについて「プロジェクト計画書案」としてまとめたもの。詳細は、2.2プロジェクト計画書案の作成方法を参照のこと。  注）この提案書別紙は、採点の対象となる。 |
|  | 情報管理体制図 | 受託者の情報管理体制及び機密情報の責任者が明記された書面 |
|  | 情報取扱担当者名簿 | 情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等が明記された書面 |
|  | 業務従事者の略歴 | 氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、資格、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等が明記された書面 |

**2.2　プロジェクト計画書案の作成方法**

PMBOK等に基づいたプロジェクト計画書案を作成の上、提案書の別紙として提出すること。プロジェクト計画書案は、ひとつの独立したドキュメントとして成立するように構成し、章立てを提案書本文から引き継がずに最初から開始すること。

プロジェクト計画書案には、以下の内容が含まれていることを要求する。提案書本文で記述した事項と重複することを妨げない。

また、IPA側の体制等、提案時点で知り得ない情報を要するものについては、想定できる範囲内で記述すること。

1. 基本方針

* プロジェクト実施の基本方針
  + 本プロジェクトの目的・目標に合致した方針とすること。

1. 制約条件・前提条件
   * 制約条件
     + 期間と金額を記述すること。
   * 前提条件
     + 作業環境や利用するPKG製品等、プロジェクト開始時点で確定している事項を記述すること。
2. プロジェクトスコープ
   * プロジェクトの全体スコープ
     + システム概観図を示し、本プロジェクトで作業を行う対象範囲を示すこと。
3. 範疇外事項
   * 作業範疇外の事項
     + 本プロジェクトで構築するシステム及び環境に関連するが、本契約内に含まない事項（例えばIPAが行う作業範囲など）を示すこと。
4. 実施体制
   * 作業要員等
     + 実働可能な人数と役割を含めて図表を用いた記述とすること。
     + 再請負により業務の全部または一部を第三者と共同で行う場合には、それぞれの役割分担と関係を記述すること。
     + 開発の一部を外注する場合には、その作業内容を記述すること。
     + 主要なリーダー及び担当者について、担当作業、スキル、略歴を記述すること。
     + 社内外のセキュリティに関する教育の受講歴を記述すること。
   * コミュニケーション計画及びプロジェクトの意思決定手順
5. 工程計画（資源・工数・要員などの計画を含む）

* EVM等に基づくWBS
  + 少なくともレベル２、必要に応じてレベル３まで細分化され、且つ、作業項目毎に工数、コスト等により定量化されていること。
* 主要なマイルストーン

1. 工程管理計画
   * 具体的な、WBSディクショナリーの骨子及び進捗評価基準（あるいはその考え方）
   * EVM報告等、進捗報告方法の定義、ルール等
   * 課題・リスクの管理方法、変更管理・是正要求実施のルール等
   * ドキュメント一覧
     + 納品物だけでなく、プロジェクト遂行にあたって用いるドキュメントを全て示すこと。
2. 品質保証計画
   * 具体的な、ドキュメント作成基準の考え方、ドキュメントレビュー計画、品質評価指標の考え方など
     + 一部のドキュメントについて、仕様書において作成基準を指定している場合があるので注意すること。
3. セキュリティ計画
   * 実施体制、設計における情報セキュリティ対策の方針前提条件、制約条件及びリスク分析

**2.3　提案書様式**

1. 提案書及び評価項目一覧はA4判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
2. 提案書については、電子媒体に保存された電子ファイルの提出を求める。その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式、Open　Office形式またはPDF形式のいずれかとする（これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること）。記録媒体は、CDまたはDVDとする。

**2.4 留意事項**

1. 提案書作成に当たって、「1.2 留意事項　①」に注意する。
2. 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先（電話番号、FAX番号、及びメールアドレス）を明記する。
3. 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
4. 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの（製品紹介、パンフレット、比較表等）補足資料として提出する。
5. 入札者は、提案内容について具体的に提案書本文に記載すること。より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、提案書本文との対応付けをした上で補足資料として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文により判断されることに留意すること。例えば、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載しているものは、提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価となる。
6. 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
7. 提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式（加算方式）の技術点評価にだけ使用する。ただし、落札者の提案書（別紙を除く）は契約書に添付する。
8. 提案書別紙「プロジェクト計画書案」については、調整の後に合意形成するものとする。

**第3章　添付資料の作成要領**

**3.1　個人情報保護体制についての記入方法**

【様式-Ａ】を用いて作成してください。

「ご回答者連絡先」を記入し、設問に回答（はい、いいえのいずれかに「○」を付してください。）の上、必要事項の追加記入をお願い致します（※余白を縦横に伸縮してご記入ください）。

なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。

**3.2　情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法**

本件の担当部署を含む組織体を対象として、情報セキュリティ対策ベンチマーク　　　　（<http://www.ipa.go.jp/security/benchmark/index.html>）を実施いただき、その結果をご報告いただきます。【様式-Ｂ】に従い作成してください。

なお、本様式は、御社における情報セキュリティに対する取組について確認することを目的としております。従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。

**3.3　機能一覧（提供可能状況）の記入方法**

仕様書の別紙として示している「機能一覧　（提供可能状況）」に記載している「機能名毎」に「提供可能状況回答欄」に、本件で採用するシステムの対応について、記入してください。

　　　　・標準機能で対応可能な場合、該当行に「○」を記入する。

　　　　・カスタマイズで対応可能な場合、該当行に「△」を記入する。

　　　　・対応できない場合は、該当行に「×」を記入する。

**3.4　クラウドセキュリティ認証等の証明書**

以下のクラウドセキュリティ認証等と同等の環境であることを示すために、認証取得の証明または第三者機関による証明を明示してください。

・ISO/IEC 27017による認証

・JASAクラウドセキュリティ推進協議会ゴールドマーク

**第4章　評価項目一覧の構成と記載要領**

評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。

「提案書該当ページ番号」、「提案書該当項番」及び「遵守事項」については、【入札者が記載する欄】として記載要領を示している。

[評価項目一覧の構成と概要]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目欄名 | | 概要説明 |
| 大項目～小項目 | | 提案書の目次 |
| 評価項目 | | 評価の観点 |
| 評価区分 | 必須 | 本件を実施する上で必須となる事項。要求事項を満たさないなどの不十分な提案は不合格とする。 |
| 加点 | 必ずしも提案する必要はない事項。これらの事項については、入札者が提案書に記載している場合にのみ各評価項目に従い評価し、採点する。また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。 |
| 配点 | | 得られる最高得点を示している。 |
| 提案書該当箇所 | | **【入札者が記載する欄】**  作成した提案書における該当ページ番号を全て記載すること。該当する提案書のページが存在しない場合には空欄とする。評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述のページとして採点を行う。 |
| 加点部分の配点基準 | | 評価区分が「加点」の評価項目に対して、どのような基準で採点するかを示している。 |

**第5章　評価手順**

**5.1** 　**落札方式**

次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2① 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。

1. 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
2. 「Ⅴ．評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。
   1. **総合評価点の計算**
3. 総合評価点の計算

|  |
| --- |
| 総合評価点　＝　技術点　＋　価格点 |

技術点 ＝ 基礎点 ＋ 加点

価格点 ＝ 価格点の配分 × ( 1 － 入札価格 ÷ 予定価格)

* 価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。

1. 得点配分

技術点 346点

価格点 346点

**5.3**　**技術審査**

**5.3.1　一次評価**

一次評価として、「Ⅴ．評価項目一覧」の各事項について、次の要件を全て満たしているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次の「5.3.2　二次評価」を行う。

1. 「遵守事項」欄の全てに「○」が記入されていること。
2. 「提案書該当ページ」欄に提案書のページ番号が記入されていること。
3. 「提案書該当項番」欄に提案書の項番が記入されていること。
4. 「機能一覧（提供可能状況）」の「提供可能状況」欄の全てに「○」、「△」または「×」が記入されていること。

**5.3.2**　**二次評価**

上記の「5.3.1 一次評価」で合格した提案を対象として、「Ｖ．評価項目一覧」で示す、評価項目、提案分類に基づき、技術審査を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングより得られた評価を加味するものとする。

評価にあたっては、複数の審査員の合議によって各項目を評価し、評価に応じた得点の合計をもって技術点とする。

**5.3.2.1　基礎点評価**

提案内容が、必須要件事項を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。一つでも必須要件事項を満たしていないと評価（0点）した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。

**5.3.2.2　加点評価**

提案要求事項（任意）に対し、評価項目の内容を満たした場合のみ加点を付与する。

ただし、「ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 認定等の区分 | | 項目別得点 |
| 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業） | プラチナえるぼし（※1） | 16 |
| 認定基準○（5）（※2） | 12 |
| 認定基準○（3～4）（※2） | 12 |
| 認定基準○（1～2）（※2） | 8 |
| 行動計画（※3） | 4 |
| 次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） | プラチナくるみん認定企業 | 12 |
| くるみん認定企業（新基準）（※4） | 12 |
| くるみん認定企業（旧基準）（※5） | 8 |
| 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） | | 12 |

※1　改正後女性活躍推進法（令和2年6月1日施行）第12条に基づく認定

※2　女性活躍推進法第9条に基づく認定

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3　常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。

※4　新くるみん認定（改正後認定基準（平成29年4月1日施行）により認定）

※5　旧くるみん認定（改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定）

【様式-Ａ】

**個人情報保護体制について**

本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答（はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。）の上、必要事項の追加記入をお願い致します。

余白を縦横に伸縮してご記入ください。

ご回答者連絡先

|  |  |
| --- | --- |
| 組織名 |  |
| 部署名 |  |
| 氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| メールアドレス |  |

Ｑ１．個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。

　【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン（名称・作成機関名）を記入してください。  【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】 |

Ｑ２．個人情報保護に係る組織内体制はありますか。

　【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。  【個人情報保護に係る組織内体制】 |

Ｑ３．個人情報を取扱う従事者（派遣職員、アルバイトを含む）への教育・研修を実施しておりますか。

【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。  【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】 |

Ｑ４．個人情報保護に係る監査規程はありますか。　　　　　　　　　　 【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に監査規程（名称、制定年月日）を記入してください。また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。  【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】 |

Ｑ５．情報処理システムの安全対策はありますか。 【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 【情報処理システムの安全対策】 |

「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのＩＰＡからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。形式は自由です。余白を縦横に伸縮してご記入ください。

|  |
| --- |
| 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】 |

Ｑ６．認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入（上書き）してください。

|  |
| --- |
| 認定番号：○○○○○○○  有効期間：○○○○年○○月○○日　～　○○○○年○○月○○日 |

【様式－Ｂ】

　　年　　月　　日

[法人名]

[責任者役職・氏名]

**情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書**

情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。

記

1.確認日時

　　年　　月　　日 【実際に確認を行った日時】

2. 確認対象

【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載

（例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称）】

3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者

【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。】

4. 確認結果

全項目に係る平均値：

なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。

# **Ⅴ.評価項目一覧**

別紙「評価項目一覧」を参照すること。