基本/個別契約モデルの

個別契約書案（準委任型）

平成23年3月31日

独立行政法人 情報処理推進機構

ソフトウェア・エンジニアリング・センター

アジャイル開発　基本契約/個別契約モデルの個別契約（準委任型）案

1.　個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、別紙の具体的作業内容に記載された業務（但し、ユーザ担当作業を除く。以下「本件業務」という。）の提供を依頼し、ベンダはこれを引き受ける。なお、本個別契約は、基本契約及び他の個別契約と一体となって、ひとつの契約を構成する。

2.　ベンダの義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって、本件業務を行う義務を負う。なお、別紙に記載された開発対象機能又は予定成果物については、ユーザが開発主体となるものであり、ベンダが完成義務を負うものではない。

3.　ユーザの義務

ユーザは、別紙で定めた担当業務を遅滞なく行うとともに、ベンダの業務が円滑に行われるよう協力する義務を負う。

4.　対価及び支払方法

対価及び支払方法は、別紙において定める。

5.　業務終了の確認

１）ベンダは、別紙記載の期限までに、業務完了報告書を作成し、ユーザに提出する。

２）ユーザは、別紙記載の期間（以下「点検期間」という。）内に、前項の業務完了報告書の点検を行う。

３）ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認する。

４）ユーザが、業務完了確認書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなす。

アジャイル開発契約個別契約書（準委任型）別紙

1. 開発対象機能 【※ユーザが開発を委託する機能群のリスト、及び、各機能の具体的な内容を、個別契約締結時点で決定している範囲で記載する。】

2. 作業体制 （例） (1) ベンダの作業体制 ・責任者氏名（スクラムマスター等）： ・スクラムマスターは以下の責任を負う。 プロジェクト及びスプリント（イテレーション）のビジョン、目標の把握と補強 プラクティスの保護 プロジェクトの進捗管理、障害の排除 日次スクラムの主導とスプリントレビューの主導 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 スプリント（イテレーション）バックログに従い作業を行う。 【※組織図/氏名/役割を記載。】 (2) ユーザの作業体制 ・責任者氏名（プロダクトオーナー等）： ・プロダクトオーナーは以下の責任を負う。 プロダクトバックログの作成と優先順位付け プロダクトバックログから次回スプリント（イテレーション）の目標を選択し決定 スプリントの最後に利害関係者とシステムのレビューを実施 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 スプリント（イテレーション）バックログに従い作業を行う。 【※組織図/氏名/役割を記載。】 (3) プロジェクト実施場所 (4) 連絡協議会の開催予定日 3. 具体的作業内容 （例） 【具体的作業内容は計画フェーズ、準備フェーズ、開発フェーズ、リリースフェーズごとに共同担当作業、ベンダの担当作業、ユーザの担当作業として記述する。】 (1) 共同担当作業の記述例：要件定義作業、テスト (2) ベンダの担当作業の記述例：開発対象機能の設計、開発対象機能の開発、進捗管理 (3) ユーザの担当作業の記述例：必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意志決定、プロジェクト実施場所の設置及び管理、・納品成果物の検査 ①計画フェーズ（ビジョンの確立、期待する事象の設定、予算の確保） 具体的作業項目（例）： ビジョン、予算案、初期のプロダクトバックログ、見積、調査のための設計とプロトタイプの作成、品質保証 (1) 共同担当作業 (2) ベンダの担当作業 (3) ユーザの担当作業 ②準備フェーズ （要求の洗い出し、最初のスプリント（イテレーション）に必要な優先順位付け） 具体的作業項目（例）： 計画の策定、調査のための設計とプロトタイプの作成、品質保証 (1) 共同担当作業 (2) ベンダの担当作業 (3) ユーザの担当作業 ③開発フェーズ（30日のスプリントを繰り返してリリース可能なシステムを実装する） 具体的作業項目（例）： スプリント計画ミーティング、スプリントバックログの定義と見積、日次スクラムミーティングの実施、スプリントレビューの実施、品質保証 (1) 共同担当作業 (2) ベンダの担当 (3) ユーザの担当作業 ④リリースフェーズ（運用環境への導入） 具体的作業項目（例）： 品質保証、ドキュメントの作成、導入・運用等の教育 (1) 共同担当作業 (2) ベンダの担当作業 (3) ユーザの担当作業

4. 作業期間 ○年○月○日から○年○月○日

5. 完成に向けて支援を行うユーザ成果物の一覧 予定するユーザの成果物 予定納期 機能A 要件定義書 ○年○月○日 仕様書 テスト報告書 開発プログラム一式 ・・・ 機能B 仕様書 ○年○月○日 開発プログラム一式 ・・・

6. 業務の完了 (1) ベンダからの業務完了報告書提出期限：○年○月○日 (2) ユーザによる点検期間：業務完了報告書提出日から○日間

7. 受託費用の支払い 受託金額（税抜）： ○○円 支払期限：○年○月○日（支払条件：ユーザによる業務完了の確認がなされたこと） 支払方法：現金・銀行口座振込み

8. 損害賠償限度額

# Footnotes

本契約書は、スクラム開発を想定して作成している。

# Text boxes

１．本資料の著作権は、独立行政法人　情報処理推進機構が保有しています。

２．独立行政法人　情報処理推進機構は、「本資料の全部又は一部を複製、改変、公衆送信、又は翻訳/翻案し、第三者に有償又は無償で再配布すること」を許諾します。なお、複製し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、本使用条件を添付し、本使用条件に記載されている条件を配布先に遵守させて下さい。改変又は翻訳/翻案し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、新しく使用条件を設定することが可能ですが、本使用条件を必ず含めて下さい。

３．独立行政法人　情報処理推進機構は、本資料が第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に抵触しないことを一切保証するものではなく、また、本資料の内容に誤りがあった場合でも一切責任を負いかねます。

４．独立行政法人　情報処理推進機構は、本ページで記載された許諾内容を除き、独立行政法人　情報処理推進機構又は第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に基づくいかなる権利を許諾するものではありません。

５．独立行政法人　情報処理推進機構は、本資料の商取引への利用、システム開発への利用、開発されたシステムの使用、及び当該システムの使用不能等により生じるいかなる損害についても、なんら責任を負うものではありません。

６．本資料へのお問い合わせについては、独立行政法人　情報処理推進機構　ソフトウェア・エンジニアリング・センターまでご連絡下さい。

７．二次利用時に著作権を表示する場合は、次のように表記してください。

・2011年に公開した場合

Copyright © 2011 IPA, 二次著作権者名

・2012年に公開した場合

Copyright © 2011,2012 IPA, 二次著作権者名

・2013年以降に公開した場合

Copyright © 2011-公開年 IPA, 二次著作権者名