## Slide 1: SPEAK-IPA（プロセスアセメントモデル）の概要
IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
技術本部
SEC ソフトウェア・エンジニアリング・センター
Notes: プロセス改善の概要を理解した人が、アセスメントの基本を理解します。
実際にアセスメントを受けた経験や、アセスメントモデルを活用しているとより、理解が深まります。受講した後も、アセスメントモデルについてより深く学習したり、アセスメントを経験したりしてスキルアップする必要があります。
【注意事項】
・インストラクターの条件
このコンテンツは、SPEAK-IPAを基に作られているため、SPEAK-IPAのアセッサとして現役で活動している方がより望ましい。
・受講者の条件
本セッションは、組織の中でSPEAK-IPAのプロセスアセスメントモデルを活用したプロセスアセスメントを通してプロセス改善を推進するアセッサを対象としている。本セッションを受講するにあたり、事前に「プロセス改善推進者入門コース」を受講している方が望ましい。また、CMMI、SPICEなどのアセスメントにアセッサ或いはアセッシとして関与した経験があることがより望ましい。
・教材の使用にあたって
受講者へは、上部のスライドのみを提示します。
インストラクターは、対象者の状況をふまえ、カスタマイズして使用してください。
<number>

## Slide 2: アジェンダ
はじめに
プロジェクト管理プロセス
ソフトウェア設計プロセス
構成管理プロセス
水準２
水準３
水準４
水準５
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・SPEAK-IPA（ISO/IEC 15504）の能力水準１、実施されたプロセスとは何か3つのプロセス（プロジェクト管理（組織に関するライフサイクル）、
ソフトウェア設計（主ライフサイクル）、構成管理（支援ライフサイクル））を例にとって説明する。
・水準2～水準5は全てのプロセス共通で、各能力水準のプロセス属性を説明する。
<number>

## Slide 3: １．はじめに
ＳＰＥＡＫ－ＩＰＡではISO/IEC 12207 Amd1で定められたプロセスの内、３１プロセスをアセスメント対象プロセスとして制定している。
今回、セミナーのプロセス解説として、演習で使用する３つのプロセスについて詳細に解説する。
・プロジェクト管理プロセス
・ソフトウェア設計プロセス
・構成管理プロセス
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・ISO/IEC12207のプロセス構成を理解しておく必要がある、共通フレーム2007などを参考にされたい。
<number>

## Slide 4: ２．プロジェクト管理プロセス
目的
プロジェクト管理の目的は、プロジェクトの要求事項及び制約との関連で、プロジェクトが製品及び／又はサービスを産出する為に必要なアクティビティ、タスク、及び資源を特定し、確立し、調整し、かつ監視することである。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・アセスメントモデルを語る上で大切なのは、プロセスの目的と成果であり、アセスメント時、プラクティスのできていることの判断は、この目的と
成果に照らして十分なのか、そうでないのかを判断する。
・組織に関するライフサイクルからプロジェクト管理プロセスを選択
<number>

## Slide 5: ２．プロジェクト管理プロセス
成果（アウトカム）
PO1）プロジェクトの作業の適用範囲が定められる。
PO2）利用可能な資源及び制約条件において、プロジェクトの目標達成の実現可能性が評価される。
PO3）タスクを完了する為に必要なタスク及び資源が分類され、かつ評価される。
PO4）プロジェクト中の要素間、並びに他のプロジェクト及び組織に関するユニットとのインタフェースが特定され、かつ監視される。
PO5）プロジェクトの実行のための計画が開発され、かつ実行される。
PO6）プロジェクトの進捗が監視され、かつ報告される。
PO7）計画からのずれを正すため、及びプロジェクト中に特定された問題の反復を防ぐための処置が、プロジェクトの目標が達成できない場合にとられる。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・各プロセスに成果（アウトカム）があるが、複数存在する。
・PO1（プロセス・アウトカム・１）のこと
・アウトカムの順番は順不同。番号に順序付けはない。
<number>

## Slide 6: ２．プロジェクト管理プロセス 水準１
・リソース
・制約
・リスク
プロジェクト
・見積
・ＷＢＳ
・体制
・役割分担
PO2-1
与件
PO3
PO4
PO1
PO5-1
PO2-2
PO5-2
PJ範囲
・工程
・成果物
計画
評価
実行
監視
PO6-1
報告
PO6-2
修正
再発防止
PO7
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・プロジェクト管理プロセスのアウトカムを図示
・この図全体ができていることが主準１のとなる条件
<number>

## Slide 7: ３．ソフトウェア設計プロセス
目的
ソフトウェア設計の目的は、要求事項(要件）を実行し、かつそれに対して検証されるソフトウェアについての設計を提供することである。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・主ライフサイクルプロセスからソフトウェア設計プロセスを選択
<number>

## Slide 8: ３．ソフトウェア設計プロセス
プロセスアウトカム
PO1）ソフトウェア要件を実施するソフトウェア要素について記述するソフトウェア方式設計が，作成され，基準線とされている。
PO2）各ソフトウェア要素の内部インタフェース及び外部インタフェースが定義されている。
PO3）構築可能で試験可能なソフトウェアユニットを記述する詳細な設計が作成されている。
PO4）一貫性及び追跡可能性が，ソフトウェア要件とソフトウェア設計との間に確立されている。
© 2013 ＩＰＡ

## Slide 9: ３．ソフトウェア設計プロセス 水準１
ソフトウエア設計
プロセス
ソフトウエア要求より
ソフトウエアユニットを確立する
ソフトウエア
要求
ソフトウエア設計書
プログラム仕様書
項目定義書
テーブル設計書
：
ソフトウエア要求
■ソフトウエアアーキテクチャ設計
Unit_0
Unit_2
Unit_1
Unit_3
Unit_1.1
Unit_2.1
Unit_2.2
Unit_2.2.1
・画面項目定義書
・テーブル設計書
・関数仕様書
・例外処理仕様書
・API仕様
・シーケンス図
一貫性の確認・追跡可能
PO1
PO2,3
PO4
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・ソフトウェア設計には、ソフトウェア方式（アーキテクチャ）設計と詳細設計が入っていることを伝える。
・ソフトウェア要件（要求）から設計が出来上がるが、一貫性（要件が抜けていない、余計なもの追加されていない）と
追跡可能性（トレーサビリティー）が確保されていることが必須
<number>

## Slide 10: ４．構成管理プロセス
目的
構成管理プロセスの目的は、プロセス又はプロジェクトの全ての作業生産物の完全性を確立し、維持すること、及びそれらを関連関係者に対して利用可能とすることである。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・支援プロセスから構成管理プロセスを選択
<number>

## Slide 11: ４．構成管理プロセス
プロセスアウトカム
PO1）構成管理戦略が作成されている。
PO2）プロセス又はプロジェクトによって生成された作業成果物・品目が識別され，定義され，基準線となっている。
PO3）作業成果物・品目の修正及びリリースが制御されている。
PO4）修正及びリリースが関係者が利用できる状態になっている。
PO5）作業成果物・品目の状態及び修正が記録され，報告されている。
PO6）作業成果物・品目の完全性及び一貫性が確保されている。
PO7）作業成果物・品目の保管，出荷及び納入が制御されている。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・ソフトウェア設計など主ライフサイクルプロセスの中の、ベースライン（基準線）や一貫性と同じ、構成管理ができていれば、
設計などのプラクティスができていることになる。
<number>

## Slide 12: ４．構成管理プロセス① 水準１
要求事項
抽出
システム
要求分析
ソフトウエア
要求分析
ソフトウエア
設計
ソフトウエア
構築
ソフトウエア
結合
構成品目
  上記は開発プロセス主成果物の例。副成果物(レビュー記録、テスト結果など)は必要に応じて構成管理対象とする。
依存関係
  上記は構成品目間の依存関係の例、同一構成品目間内の依存関係も必要に応じて定義する。
構成品目と依存関係
PO2
参照
集約
© 2013 ＩＰＡ

## Slide 13: ４．構成管理プロセス② 水準１
ベースライン(基準線)
  特定の時点において正式に確立され，その後の変更やテストなどの基準となる成果物の構成。ベースラインは構成管理の目的、方針に従い設定する。(フェーズ単位、イベント単位など)
変更管理
  構成品目の修正およびリリースを管理。各ベースラインおよび変更内容は保管され、過去のある時点の構成品目を再現可能にする。
ベース
ラインⅠ
ベース
ラインⅡ
ベース
ラインⅢ
変更管理
変更管理
変更管理
変更
ベースライン確立と変更管理
PO2
© 2013 ＩＰＡ

## Slide 14: ５．水準２ 実施管理、成果物管理
プロセス
・プロセス実行の目標がある
（品質・納期・コストなど）
・目標を達成するための計画が
あり状況を監視している
・目標からのズレがある場合、
必要な調整を行う（リスケなど）
・プロセス実行のための責任と
権限が割当てている
・プロセス実行に必要な資源と
情報が利用可能である
・関係者間のコミュニケーション
I/Fを管理している
・生産物に対する要件が定義されている
・生産物の文書化およびレビューや承認が定義されている
・定義された内容に従って実施している
・生産物のレビュー結果、必要に応じて調整する
生産物
OC2.1.1-2.1.6
OC2.2.1-2.2.4
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・水準２はプロセスの実施管理と成果物管理であることを述べる。
・このプロセスは組織として定義されたものでなくても良い、プロジェクト計画書などで示されていればよい
<number>

## Slide 15: ６．水準３ プロセス定義、プロセス展開
・プロセス定義
・順序関係、相互作用を定義
・適格性、役割の識別
・必要な基盤、作業環境の識別
・効果性、適切性の監視
・標準プロセスの維持
展開
プロセス
・役割、責任、権限の割当
・教育、訓練、経験の適格性
・資源、情報が利用可能
・基盤、作業環境の管理
・データ収集と分析
標準
プロセス
組織
プロジェクト
テーラリング
OC3.1.1-3.1.4
OC3.1.5-3.1.6
OC3.2.1-3.2.4
OC3.2.5-3.2.6
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・ここのプロセスの定義は組織として存在し、その展開（テーラリングして）としてプロジェクトのプロセスになっていること
・定義されたプロセスの有効性を定量的に計り、維持
・プロジェクトは定量的に管理
<number>

## Slide 16: ７．水準４ プロセス測定、プロセス制御
プロセス情報から
測定対象項目を選択
展開
プロセス
定量目標値の設定と
測定手段/頻度の設定
測定結果の
収集・分析・報告
プロセス実績の評価
プロセスの分析・
制御技術の適用
管理限界の設定
管理限界超えの
要因分析と是正措置
必要に応じて
管理限界の見直し
要因
ビジネスゴール
関連
目標値
管理限界
管理限界
OC4.1.1
OC4.1.2
OC4.1.3-4.1.4
OC4.1.5
OC4.1.6
OC4.2.1
OC4.2.2
OC4.2.4
OC4.2.5
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・定量的な管理ができていることが水準４
・メトリックの設定、目標値の設定、収集、分析、評価を行い、そのデータを基に管理
・異常があった場合、要因を分析し、適切な処置をおこなう
<number>

## Slide 17: ８．水準５ プロセス革新、継続的最適化
ビジネスゴール
現状
プロセス
変更
プロセス
改善目標
・ベストプラクティス
・革新の機会
・新しい技術
・新しいプロセスの概念
・変更の影響を評価
・変更の実施を管理
・有効性を評価
バラツキ ⇒ データ分析
関連
環境変化
OC5.1.1
OC5.1.2
OC5.1.3
OC5.1.4
OC5.2.1-5.2.3
改善の方策
OC5.1.5
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 【ポイント】
・現状を分析（バラツキなど）
・水準４も同様であるが、目標はビジネスゴールに照らして合っていることが必須
・常にプロセス全体を改善する活動をしている
<number>

## Slide 18
◎商標等の取り扱いについて
• CMM®、CMMI® はアメリカ合衆国特許商標庁に登録されています。
・Automotive SPICE®は、Verband der Automobilindustrie e.V (VDA)の登録商標です。
• SPEAK は、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の登録商標です。
• 上記にかかわらず、本ガイドに掲載されているシステム名、製品名等は、一般にその開発元の商標または登録商標です。本ガイドでは、本ガイドを製作する目的でのみそれら商品名、団体名を記載しており、編集者としては、その商標権を侵害する意思、目的のないことを申し述べておきます。
Information-technology Promotion Agency, Japan
Software
Engineering
Center
© 2013 ＩＰＡ
Notes: <number>