自律的プロセス改善手法　実証実験事例

（プロセス改善推進者育成セミナー教材）

平成24年10月4日

独立行政法人情報処理推進機構

技術本部ソフトウェア・エンジニアリング・センター

# 実験方法

  - 実験の基本方針

実適用実験（以下、｢本実験｣）の目的は、本メソッドを実際の職場で実践した事例を収集すること、そして、本メソッドの有用性を評価することである。本実験の実施にあたり、実験の基本方針を定めた。

- 現場主体で本実験を行うこと

本メソッドは利用者の自律性を念頭に開発されたメソッドである。このことから、現場が主体となって本メソッドを適用し、実験者は実験参加者に対して研修の実証実験の提供は行うものの、実適用実験においては必要に応じて助言を行う。

- 本メソッドを全ステップ活用した事例を確実に作ること

本メソッドを実際に活用した事例を得るために、改善効果を求めることよりも本メソッドの全ステップを活用することに重きを置いて実験を行う。

  - 実験の実施体制

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科（以下、「SDM研究科」）の教員、学生、ならびに、SDM研究科附属のVSEセンターの研究員、そして、再委託先である株式会社ABC（以下、｢ABC｣）が体制を構築し、本実験を実施した。実験の対象は、システムインテグレーターであるABCの稼動開発プロジェクトから選定した。

本実験の実施体制図を図 2-1に示す。

図 2-1本実験の体制図

  - 実験の内容

本章では実験の基本内容について示す。

### 実施項目

2.1章｢実験の基本方針｣に基づき、以下の項目を実施した。

- 準備

- プロジェクトの選定

本業務の｢研修の実証実験｣受講者から3名を募り、それぞれのプロジェクトあるいはチームを実験対象と選定した。実験対象は、2つのプロジェクト、そして、1つのチームとなった。実験者の一部に実験対象者と同じ社員が含まれているため、実験対象は実験者とは異なる部署チームから選定し、本報告書の客観性や信頼性を確保するよう配慮した。

- プロジェクトチームヒアリング

実験者がプロジェクト概況を把握するためのヒアリングを計画し、それぞれのプロジェクトチームに対して実施した。

- 個別実験計画書の作成

実験者が上記ヒアリング結果を基に、実験の目的、スケジュール、実験の実施項目、評価項目を含む実験計画書をプロジェクトチームごとに作成した。実験参加者と内容の確認を行い、本実験の進め方を決定した。

- 個別実験実施計画書の作成

それぞれのプロジェクトチームの実験担当者が、実験の実施計画書を作成した。実験期間は、プロジェクトチームの都合に合わせ2012年2月から2012年5月までの間で計画した。

- 本メソッドの実適用

実験実施計画書に基づき、実験参加者が本メソッドを適用した。実験者は、本実験の目的を確実に達成するため定期的に状況確認を行い、必要に応じステップの進め方やシートの使い方などについてガイドした。

表 2-1実験参加プロジェクトチームリスト

- 事例データの収集

実験者は、プロジェクトチームから回収したアンケートの回答結果を集計した。さらに、ヒアリングによりアンケートに記載された回答についての詳細な確認や追加の情報を収集するようにした。

# 事例の収集

## 実験の実施結果（EPP1）

### 実験参加のプロジェクトチーム情報（EPP1）

実験対象のプロジェクトチーム概要と、実験の実施にあたり特記すべき背景などについて示す。

- 業務内容

- 組込ソフトウェア開発の統合支援（ビルド、リリース準備など）を行う。

- 実験参加者のプロファイル

表 3-2実験参加者のプロファイル（EPP1）

- 実験参加者の本メソッドに関する知識

- EPP1プロジェクトマネージャーは、本業務の｢研修の実証実験｣や｢模擬適用実験｣に参加し、本メソッドについての基本的な知識を有している。

- EPP1メンバーは、プロセス改善に関する知識を部分的に資料や説明を受けることから得ているが、ほとんど知らないに近い。また、振返りを体験したことはあるが、実際のプロジェクトに導入した経験はない。

- EPP1プロジェクトマネージャーが本メソッドのガイドブックを使って本メソッドについての簡単なガイダンスを開催した。EPP1メンバー2名は、本メソッドの作業の概要や流れを理解した。残り1名は、ガイダンス開催後に配属されたため、ガイドブックを参考に本メソッドの概要を把握した。

- その他

- 残業が認められていないため、業務時間内に収まるよう適用実験を進めた。

- EPP1メンバーがEPP1プロジェクトマネージャーの指示や意見に頼る傾向があることから、EPP1プロジェクトマネージャーはEPP1メンバーに対し、自分で考え自主的に活動することを期待している。

### 実験の実施内容（EPP1）

#### 実験実施の方針

本メソッドの適用はEPP1メンバー3名が主体的に進め、EPP1プロジェクトマネージャーは状況を確認しながら、適宜、フォローする方針とした。また、プロセス改善の実務経験が浅いプロジェクトチームのため、実験者が本メソッドの使い方について随時ガイドすることにした。

#### 実験の経過

ステップごとの実施経過の説明を示す。図3-1に概要を示し、以降に説明を加える。下線部分のステップの説明内容については、SPINA3CH自律改善メソッドガイドブックから抜粋する。

図 3-2 EPP1の実験概要

- ステップ1：｢問題気付きシート｣を使って、開発のライフサイクルで発生している問題を粗くチェック

EPP1メンバーが｢問題気付きシート｣と｢問題気付きシート（詳細）｣を使用して問題を抽出した。実験者は、シートの使い方などのガイドを行った。

- ステップ2：問題の詳細化と因果関係の分析

ステップ2の作業実施日を計画したが、EPP1実験参加者と実験者の都合が合わないことやプロジェクトチームが多忙になったことが重なり、実験が中断した。EPP1プロジェクトマネージャーが実験実施計画を見直し、約1ヶ月後に実験を再開した。

EPP1メンバーだけでは問題の因果関係の分析が出来なかったため、EPP1プロジェクトマネージャーが問題を整理し、それらの関係を繋いだ図を作成した。EPP1実験参加者全員でこの図を基に、問題点の具体的な内容と理由を挙げ問題の関係を確認した。さらに、問題の詳細化と因果関係の分析を試みたが、EPP1実験参加者全員が集合する時間がスケジュール上確保するのが厳しかったため、次のステップに進むことを決定した。

図3-2に問題の因果関係を表したトラブルモデルを示す。

朝礼、夕礼の時間が長い

メンバー全員に顧客の要求が共有されていないことがある

ビルド作業などのルーチン作業に追われ、付加価値の高い作業ができていない

他人の失敗の経験を生かせず、同じ失敗をしてしまう

ベースライン更新作業で機種ごとに細かな手順が異なるため、作業が煩雑になっている

レビューを実施していない（レビューの時間が取れない）

ラベルの引き間違いや、構成仕様作成ミスなど、作業のミスが多い

朝礼の時間が長く、作業開始の遅延に繋がっている

ベースライン更新作業を俯瞰する適度な粒度の初心者用ドキュメントがない

ベースライン更新作業用のツールの不具合を場当たりに対処しているように見える

スケジュールを立てていないので、作業期限や範囲が曖昧

仕様書を読めていないので、プロセスの役割などが分からない

ビルド以外の作業を実施する時間がなかなか取れず、作業が溜まる

ビルド作業以外の溜まっているタスクを把握できていない

図 3-3トラブルモデル（EPP1)

- ステップ3：問題の対象を絞る

打合せに参加可能なEPP1メンバーが改善したい問題の絞り込みを行った。その結果、絞込みされた問題は、以下の２つに絞り込まれた。

- ｢朝礼が長い｣

- ｢スケジュールを立てていない｣

｢朝礼が長い｣は、業務に影響を及ぼしているため日々の問題であり、解決の優先度が高いものであった。また、｢スケジュールを立てていない｣は、スケジュールを立てていないことから作業期限や範囲が曖昧で状況がわからないことが以前から問題視されていた。

EPP1実験参加者には、絞り込んだ問題が表面的な問題であり、問題の因果関係の分析が十分に検討されていないという認識があったが、作業方針に従い本メソッドを一通り実施することを優先し、目の前の問題についてまずは改善を試みることで合意した。

- ステップ4：該当する｢改善検討ワークシート｣を選択する

｢朝礼が長い｣の問題に該当するワークシートが見当たらなかった。｢スケジュールを立てていない｣の問題についても直接該当するワークシートはなかったが、ワークシートに記述された｢このテーマが解決すると何が良くなるか｣からヒントが得られる可能性があると思われた｢WS-PMC-01：プロジェクトの進捗を確認する｣ワークシートを選択した。

- ステップ5：｢改善検討ワークシート｣を作成する。選択した領域に該当するワークシートを作成する過程を通じて、自ら改善手段を導き出す

問題ごとに｢改善検討ワークシート｣を作成する担当者を決め、作成された｢改善検討ワークシート｣をEPP1実験参加者全員でレビューした。その後、各自が考えてきた改善策について、｢すぐに着手できるもの｣、そして、｢改善効果が比較的得られやすいと思われるもの｣の観点から、改善策を絞り込んだ。

｢朝礼が長い｣の改善策は、以下の4つである。

- ｢アジェンダを事前に作成し、朝礼の議題を共有しておく｣

- ｢調整が必要だと思う議題は事前にプロジェクトマネージャーに相談しておく｣

- ｢終了時間を決めておく｣

- ｢タイムキーパーを立てる｣

｢スケジュールを立てていない｣の改善策は、以下の3つである。

- ｢ビルド以外の作業についてWBSを考える｣

- ｢スケジュールを作成し、マイルストンを明確にする｣

- ｢スケジュールを使って、進捗を確認する｣

- ステップ6：チーム討議や、専門家との討議をして深める。｢改善検討ワークシート｣の内容をもとに具体的な実施プランを取りまとめる

EPP1メンバーが改善計画をとりまとめ、EPP1実験参加者全員で内容の確認を行った。専門家との討議は特に行わなかった。

- ステップ7：ワークシートの検討結果を作業の改善に適用する。現作業のやり方を明確化し、これに対し改善の｢対応方法｣を適用し、新作業のやり方を創出する

改善計画に基づく改善作業を3週間実施した。

７つの改善策を全て予定通り実施した。以下に改善策に対する実施結果を示す。

＜朝礼が長い＞

実施期間が短いため朝礼時間の大幅な短縮には繋がっていないが、改善のための準備が整い、各自が意識して行動するようになった。

- アジェンダを事前に作成し、朝礼の議題を共有しておく

アジェンダのフォーマットを作成した。また、各自の議題を収集しアジェンダにまとめる係を決めた。その結果、朝礼前までにアジェンダが作成され、朝礼の議題を共有することが可能になった。さらに、各自がどのような順番で何について報告するかを事前に整理した上で報告するよう行動の変化が見られた。

- 調整が必要だと思う議題は事前にプロジェクトマネージャーに相談しておく

調整が必要と思われる議題について、事前に各自がプロジェクトマネージャーに内容の説明を行い相談するようにした。その結果、朝礼は議題の内容と対処などについて全員が共有する場となり、議題についての状況確認や議論を行うことが以前より少なくなった。

- 終了時間を決めておく

アジェンダ作成時に、終了時刻の目安を決めるようにした。

- タイムキーパーを立てる

朝礼の進行状況を管理する進行役を分担するようにした。その結果、プロジェクトチーム全体で時間を意識し、必須連絡事項ならびに優先度の高い議題から先に確認しようとする傾向が見られた。

＜スケジュールを立てていない＞

概略スケジュール表が作成された。

- ビルド以外の作業についてWBSを考える

成果物に対し必要な作業を整理するようにした。作業経験者に具体的な作業内容を確認する姿が見受けられた。

- スケジュールを作成し、マイルストンを明確にする

概略スケジュールを作成するようにした。チェックポイントとなるマイルストンを共有することが出来た。

- スケジュールを使って、進捗を確認する

進捗を確認するよう、朝礼のアジェンダを追記した。

- ステップ8：改善活動を振り返り、実施してきた内容のよかったところ悪かったところをまとめる。この内容をもとに、STEP1～STEP7で実施した作業のやり方を再検討し作業の進化を確認する

EPP1実験参加者全員が振返りを実施した。良かった点、悪かった点、実施前後の変化などについて感想をまとめた。その結果、効果が期待できるとEPP1プロジェクトマネージャーが判断したため、現在も改善作業を継続して実施している。

以下に、振り返りで挙がった主な内容を示す。

＜朝礼が長い＞

- 良かった点

- 議題が決まっているので、話題が逸れ難くなった。

- 議事録と、議論にかかった時間の記録が残るようになった。

- アジェンダがあるので、議事録がとりやすくなった。

- 時間を守るように意識するようになった。

- 悪かった点

- アジェンダ作成に時間がとられる。

- 実施前後の変化

- 朝礼での議論の内容と議論に費やした時間の記録が残るようになった。

- 朝礼の時間は短くなっていない。

＜スケジュールを立てていない＞

- 良かった点

- 作業詳細を把握していないことに気がついた。

- スケジュールを作ることで溢れる作業が把握でき、作業を他の人に振ることができた。

- 悪かった点

- 大きな作業でない場合は別途管理しているタスクリストの管理で十分で、時間をかけてWBSやスケジュールを作るまでもない。

- 実施前後の変化

- 作業の負荷分散ができるようになった。

- 締め切りを意識するようになった。

## 実験の実施結果（EPP2）

### 実験参加プロジェクトチーム情報（EPP2）

実験対象のプロジェクトチーム概要と、実験の実施にあたり特記すべき背景などについて示す。

- 業務内容

- 組込ソフトウェア開発を行う30名以上のプロジェクトのうち、テストを担当するチームである。

- 実験参加者のプロファイル

表 3-3実験参加者のプロファイル（EPP2）

- 実験参加者の本メソッドに関する知識

- EPP2プロジェクトマネージャーは、本業務の｢研修の実証実験｣や｢模擬適用実験｣に参加し、本メソッドについての基本的な知識を有している。

- EPP2プロジェクトマネージャーが本メソッドのガイドブックを使って本メソッドについての簡単なガイダンスを開催したことによりEPP2メンバーは全員、本メソッドの作業の概要や流れを理解した。

- その他

- チーム全体の改善への意識は高く、日頃から改善活動を実施している。

- 開発工程に入ると残業や休日出勤が多くなり、まとまった時間が確保できなくなることが多い。本実験は、開発の切れ目で比較的EPP2実験参加者の時間に余裕がある期間に実施した。

### 実験の実施内容（EPP2）

#### 実施実験の方針

EPP2実験参加者は日頃から改善活動を行っているというヒアリング結果を得たため、実験の実施はEPP2プロジェクトマネージャーに任せ、実験者は基本的に2週間ごとの状況確認を行い、振返りのみ同席することになった。EPP2プロジェクトマネージャーが、負担なく実施できる範囲として2週間に1度(1,2時間)程度の割合で進める作業量を見積もり、この範囲内で実験を進めることにした。

#### 実験の経過

ステップごとの実施経過を示す。図3-3に概要を示し、以降に説明を加える。下線部分のステップの説明内容については、SPINA3CH自律改善メソッドガイドブックから抜粋する。

図 3-4 EPP2の実験概要

- ステップ1：｢問題気付きシート｣を使って、開発のライフサイクルで発生している問題を粗くチェック

EPP2実験参加者全員が｢問題気付きシート｣と｢問題気付きシート（詳細）｣を使用して事前に考えてきた問題を出し合い、個々の内容を確認した。

- ステップ2：問題の詳細化と因果関係の分析

問題を整理しつつ、ホワイトボードに付箋などを用いて問題と問題とを線で繋ぐ作業を進めた。その過程で、問題の詳細化も行った。ある程度まとまったところで、EPP2プロジェクトマネージャーが、ホワイトボードに描かれた因果関係図を初版のトラブルモデルとして作成した。

図3-4に問題の因果関係を表したトラブルモデル（初版）を示す。

図 3-5トラブルモデル初版（EPP2)

このトラブルモデルをEPP2実験参加者全員でレビューしたが、問題と問題がうまく繋がらない部分があり、隠れた問題があることが明らかになった。また、EPP2プロジェクトマネージャーに因果関係が明確でないという感覚があったため、改めて問題を抽出し分析する作業をEPP2メンバーに提案した。ステップ1とステップ2を繰り返し、トラブルモデル改訂版を作成した。

図3-5にトラブルモデル（改訂版）を示す。

図 3-6トラブルモデル改訂版（EPP2)

- ステップ3：問題の対象を絞る

EPP2実験参加者全員で、以下2つの問題に絞り込んだ。

- ｢要求分析が不十分（テスト戦略不足）｣

- ｢テストで使える期間・時間が足りなくなる｣

- ステップ4：該当する｢改善検討ワークシート｣を選択する

問題に対するワークシートをEPP2プロジェクトマネージャーが選択した。｢要求分析が不十分 （テスト戦略不足）｣の問題については、｢WS-Test-1：テスト戦略と基準を策定する｣ワークシート、｢テストで使える期間・時間が足りなくなる｣の問題については｢WS-JRev-1：このプロジェクトで作成する成果物について利害関係者とレビューを実施する｣ワークシートを選択した。

- ステップ5：｢改善検討ワークシート｣を作成する。選択した領域に該当するワークシートを作成する過程を通じて、自ら改善手段を導き出す

それぞれの問題について、｢改善検討ワークシート｣に沿って改善策を作成する作業をEPP2メンバーで分担した。作成された｢改善検討ワークシート｣をEPP2実験参加者全員でレビューしながら、改善策の検討を進めた。検討において、｢要求分析が不十分（テスト戦略不足）｣問題を解決するためには顧客を巻き込む必要があり、着手することが困難であることが明らかになった。また、｢テストで使える期間・時間が足りなくなる｣問題を解決するためには実験実施計画内で効果が見込めるか懸念があり、加えて、ある程度の効果が見込める問題に取り組みたいという実験参加者の一致した意見があったため、｢テストで使える期間・時間が足りなくなる｣からさらに具体的な問題を改善の対象とすることにした。この結果、ステップ2で作成したトラブルモデルから改善対象を再度絞り込むステップ3以降を再度実施することになった。

- ステップ3：問題の対象を絞る

2回目のステップ3では、「テストで使える期間・時間が足りなくなる」という問題の幾つかの原因のうち、最も改善効果が見込めると全員が賛同した、「テスト仕様書の不備が多い」という問題に絞り込んだ。

- ステップ4：該当する｢改善検討ワークシート｣を選択する

2回目のステップ4では、「テスト仕様書の不備が多い」問題に該当する改善検討ワークシートが見当たらなかった。

- ステップ5：｢改善検討ワークシート｣を作成する。選択した領域に該当するワークシートを作成する過程を通じて、自ら改善手段を導き出す

2回目のステップ5では、テスト仕様書の改編に対するルールが明確でないことを改善すべき点と識別し、改善策は以下に絞り込んだ。

- ｢テスト仕様書の運用ルールを文章化（明確にする）する｣

- ステップ6：チーム討議や、専門家との討議をして深める。｢改善検討ワークシート｣の内容をもとに具体的な実施プランを取りまとめる

EPP2プロジェクトリーダーが改善計画をとりまとめ、EPP2実験参加者全員でレビューを行った。専門家との討議は特に行わなかった。

- ステップ7：ワークシートの検討結果を作業の改善に適用する。現作業のやり方を明確化し、これに対し改善の｢対応方法｣を適用し、新作業のやり方を創出する

改善策を2ヶ月間実施する予定だったが、業務が多忙になったため、1ヶ月に変更した。

改善策は予定通り実施した。以下に改善策に対する実施結果を示す。

＜テスト仕様書の不備が多い＞

- テスト仕様書の運用ルールを文章化（明確にする）する

以下の具体的な施策を実施することにより、運用ルールを明確にし、チーム全体で共通の認識を持つことが出来た。テスト工程が本実験の後に予定されているため、「テスト仕様書の不備が多い」という問題がどこまで改善されたかは今後確認することになる。

- バージョン管理システムの利用についてルールをまとめた

- テスト仕様書初回発行時のルールについてまとめた

- 内部ならびに外部レビュー実施後の修正ルールについてまとめた

- テスト実施中の修正ルールについてまとめた

- 上記のルールをプロジェクト管理環境(Wiki)に公開し、共有するようにした

- ステップ8：改善活動を振り返り、実施してきた内容のよかったところ悪かったところをまとめる。この内容をもとに、STEP1～STEP7で実施した作業のやり方を再検討し作業の進化を確認する

実験参加者全員が振返りを実施した。実験者はファシリテーターを務めた。良かった点、悪かった点、実施前後の変化などについて感想をまとめた。現在も策定したルールに基づき改善作業を継続して実施している。

以下に、振り返りで挙がった主な内容を示す。

- 良かった点

- 曖昧だったルールが明確になった。

- 多忙になると後回しにしがちな作業がルール化されたため、問題に対して取り組もうという意識が高まった。

- 所定の場所に閲覧できるようにしたのが良い。最新版が確認できる。

- 悪かった点

- 特になし

- 実施前後の変化

- テスト工程が先で効果が見えていないため、期待や意欲がまだ感じられない。

## 実験の実施結果（EPP3）

### 実験参加のプロジェクトチーム情報（EPP3）

実験対象のプロジェクトチーム概要と、実験の実施にあたり特記すべき背景などについて示す。

- 業務内容

- 組込ソフトウェア開発の追加案件・障害対応を行う。

- 実験参加者のプロファイル

- プロジェクトマネージャー兼プロジェクトリーダー1名（本メソッドに協力）、メンバー2名（ビジネスパートナー）。

表 3-4実験参加者のプロファイル（EPP3）

- 実験参加者の本メソッドに関する知識

- EPP3プロジェクトマネージャーは、本業務の｢研修の実証実験｣や｢模擬適用実験｣に参加し、本メソッドについての基本的な知識を有している。

- その他、特記事項

- メジャー版のリリース後に体制を見直し、マイナーリリース向けのプロジェクト立ち上がりに合わせて実験を実施した。

- プロジェクトチームが比較的小規模で、プロジェクトマネージャー兼プロジェクトリーダーがプロジェクト状況を把握している。このため、体制見直し後のメンバーの負担を考慮し、プロジェクトマネージャーのみが本メソッドに沿って実験を進めた。メンバーには、本メソッドの実適用実験の対象プロジェクトであることは伝えたが、特に本メソッドを意識させることなく、改善策の実施に協力してもらった。

- EPP3プロジェクトマネージャーは社内のPMO活動を推進する立場であり、プロセス改善経験や知識は豊富である。

- 本メソッドを導入することにより組織としての効率化が図れることを期待し、実験に臨んだ。

### 実験の実施内容（EPP3）

#### 実施実験の方針

EPP3プロジェクトマネージャーが本メソッドの手順に沿ってツールを使いながら、プロジェクトチームの改善活動を実施する。

プロセス改善経験が豊富であることから、実験の実施はEPP3プロジェクトマネージャーに任せ、実験者は状況の確認のみを行うことになった。

#### 実験の経過

ステップごとの実施経過の説明を示す。図3-6に概要を示し、以降に説明を加える。下線部分のステップの説明内容については、SPINA3CH自律改善メソッドガイドブックから抜粋する。

図 3-7 EPP3の実験概要

- ステップ1：｢問題気付きシート｣を使って、開発のライフサイクルで発生している問題を粗くチェック

｢問題気付きシート｣を使用し、問題にチェックした。次に、｢問題気付きシート（詳細）｣を使って、EPP3プロジェクトチームで起こっている問題を抽出した。この他、メジャー版のリリース後に、当時のメンバーが状況を振り返り洗い出した情報を参考にした。

- ステップ2：問題の詳細化と因果関係の分析

問題の因果関係を探り、トラブルモデルを作成した。トラブルモデルに挙げられた問題の数は全部で14個あり、そのうち、｢問題気付きシート｣に記載されている問題は10個だった。

図3-7に問題の因果関係を表したトラブルモデルを示す。

図 3-8トラブルモデル（EPP3）

- ステップ3：問題の対象を絞る

プロジェクト立ち上がり段階だったため、計画やルール作りを意識して、以下の3つを問題の対象とした。

- ｢最初から無理な計画になっている｣

- ｢テストが不十分｣

- ｢要件定義が不十分｣

- ステップ4：該当する｢改善検討ワークシート｣を選択する

｢最初から無理な計画になっている｣の問題については、｢WS-PP-2：プロジェクト実行の計画を立案している｣ワークシート、｢テストが不十分｣の問題については、｢WS-P37_38：ソフトウェアを結合し、ソフトウェア要件への適合性を確認し、テスト結果を記録する｣ワークシート、｢要件定義が不十分｣の問題については、｢WS-P31-1：顧客のニーズを抽出する｣ワークシートを選択した。

- ステップ5：｢改善検討ワークシート｣を作成する。選択した領域に該当するワークシートを作成する過程を通じて、自ら改善手段を導き出す

問題ごとに｢改善検討ワークシート｣を作成し、改善方法を検討した。｢改善検討ワークシート｣の設問項目の｢7.協力関係に関する留意事項｣では、他システム担当者や顧客への協力依頼が必要なことを改めて認識した。

｢最初から無理な計画になっている｣の改善策は、以下の2つである。

- プロジェクト全体の計画書、WBSなどを作成し、製品全体として品質を担保するにはどのくらい工数がかかるかを明確にする

- マイルストンを記述したマスタースケジュールと、個々の作業を管理するスケジュールを区別して管理する

｢テストが不十分｣の改善策は、以下の1つである。

- テスト計画書を書いて、テストの程度、どのようにテストするか、誰がテストするかなど、ある程度明確にしたい

｢要件定義が不十分｣の改善策は、以下の4つである。

- 口頭で依頼された要求も必ず顧客に要求仕様書を作成してもらう

- 口頭の依頼を基本NGとし、顧客にメーリングリストに依頼を出してもらう

- 見積りを顧客に提示し合意を得る

- 全体の要求一覧を作成し、詳細ができているところとできていないところを認識する

- ステップ6：チーム討議や、専門家との討議をして深める。｢改善検討ワークシート｣の内容をもとに具体的な実施プランを取りまとめる

｢改善検討ワークシート｣を使って検討した改善方法を整理した。改善計画では、3つの問題に対する改善活動を統合した目標を設定し、その目標を達成するための活動として、改善策を記載する形にした。改善計画をメンバーに説明し、目標を達成するための改善活動の協力を依頼した。

- ステップ7：ワークシートの検討結果を作業の改善に適用する。現作業のやり方を明確化し、これに対し改善の｢対応方法｣を適用し、新作業のやり方を創出する

改善策を約2ヶ月間実施した。EPP3プロジェクトチーム外のステークホルダーが関係する２つの改善策は計画通りに実施できていないが、その他５つの改善策は予定通り実施した。以下に改善策に対する実施結果を示す。

＜最初から無理な計画になっている＞

- プロジェクト全体の計画書、WBSなどを作成し、製品全体として品質を担保するにはどのくらい工数がかかるかを明確にする

メジャー版プロジェクトからのQA対応、仕様変更に関して、プロジェクト全体の計画と作業工数の見積りを再実施し、作業工数と期間とを明確にした。今後は、開発状況や仕様変更に伴いプロジェクト計画や見積りを詳細化する予定である。

- マイルストンを記述したマスタースケジュールと、個々の作業を管理するスケジュールを区別して管理する

概算スケジュールを作成し、マイルストンを明確にした。

＜テストが不十分＞

- テスト計画書を書いて、テストの程度、どのようにテストするか、誰がテストするかなど、ある程度明確にしたい

テストの実施タイミングやテストで確認する内容や程度などを検討し、テスト担当者と調整した。調整結果をテスト計画書にまとめた。

＜要件定義が不十分＞

- 口頭で依頼された要求も必ず顧客に要求仕様書を作成してもらう

次回の要求仕様書提示以降、仕様変更について仕様書に作成してもらうよう顧客に要望する予定である。

- 口頭の依頼を基本NGとし、顧客にメーリングリストに依頼を出してもらう

仕様の変更に関し、口頭ではなくメーリングリストへの変更依頼を基本的なルールとし、顧客側に要望した。また、変更依頼を仕様書に反映する担当を明確にした。

- 見積りを顧客に提示し合意を得る

次回の仕様変更提示後、再見積もりを行い顧客と合意する予定である。

- 全体の要求一覧を作成し、詳細ができているところとできていないところを認識する

顧客が管理する要求一覧リストに本プロジェクトの要求も管理するよう顧客に依頼し、要求一覧リストに追加された。

- ステップ8：改善活動を振り返り、実施してきた内容のよかったところ悪かったところをまとめる。この内容をもとに、STEP1～STEP7で実施した作業のやり方を再検討し作業の進化を確認する

良かった点、悪かった点、改善に関してKPT法を用いて分析を行った。特に顧客が関係する改善策について未実施の部分があるため、絞り込まれた問題の改善効果を評価する段階ではないと判断し、現在も改善作業を継続して実施している。

以下に、振り返りで挙がった主な内容を示す。

- 良かった点

- 選択肢や参考情報があるので、経験がなくてもある程度問題点をピックアップできる点

- 振り返りまでがセットになっているため、締め切り意識が働き、やりっぱなしに

なりがちな改善のフォローが出来る点

- 悪かった点

- 紙ベースなので自分の該当する問題を探すのに非常に時間がかかる点

- ステップ6以降のフェーズにはあまりフォローが無い点

- 改善に関する振り返り

Keep)

・メンバーに改善項目を明確に提示しているため、改善状況を把握しやすい

・振り返りのタイミングを設定しているため、実施確認を怠らない

Problem)

・改善の途中では意識が薄れがちになる

・顧客依存の改善点についてはあまり無理にお願いすることは難しい

・プロジェクトの状況に流されてしまいがちである

Try)

・今回はメンバーの負担を考え、リーダーのみのがSPINA3CHを意識し、メンバー以下には改善計画以降の実施だけをお願いした。今後機会があれば、改善メソッドのステップ1からメンバーにもお願いしたい。