# ケーススタディ　４

シナリオ４：　取得プロセス（P1.1）

## １．プロジェクトの背景

ケーススタディ１の「１プロジェクトの背景」、「２プロジェクトの概要」に記載されていることを前提とした次の内容が背景としてある。

ワークソフト社では、納期が短く、開発の技術要素が、先端技術であったため、自社のメンバと、以前インタネット関係で依頼したことがあるB社の開発メンバ御宅君に参加してもらうこととした。

今回の開発は、シーズ志向であり、端末の高度化により、ニーズを満たすための基盤作りを含むものである。コンパクトHTMLは、HTML4.0のサブセットであり、容量の制約を除けば、基本的には単純な情報圧縮で対応可能であると考えた。

２　プロジェクトの概要

参加してもらったＢ社の開発メンバ、御宅君は、以前の開発でも、技術力のあることは確認しており、決められた仕様に対する完成度が高いものを作る能力と責任がある。費用も、他の開発で依頼しているＣ社よりも１日あたりの単価が安く、生産性は高い。最初の納入後は、出来高払いでよい点も、費用を圧縮できる。御宅君は、コンパイラの改良もしたことがあり、YACCのソフト開発ができる。

御宅君には、開発開始の１週間前に、概要を説明し、その間に調査して、基本的な開発方針を決めておいてもらうようにお願いした。また、開発開始から１ヶ月間は他の仕事を入れないことをＢ社の社長と確認している。

御宅君は、ワークソフト社に来て開発をしてもらうが、開発環境を持参し、１月経過後は、自社に戻り、電子メールでのやりとりにすることにした。

- 御宅君には、汎用ツールが作成可能であれば、今回作成し、それは別途パッケージとして納入してもらうことにした。その際には、利用するツールとしては、ＧＣＣ，ＢＩＳＯＮを使うことを確認した。

- 本来作業納入の検査は、仕様に記載した環境での試験を行ない、当初の試験の終了後は、出来高払いによる改訂を依頼することにしてある。前回の開発の、際にも、修正事項は、ほとんど翌日にメールで修整版が送られてきていた。

- 御宅君の作成したものは、毎日、その日の最後に共有フォルダにしまって帰ってもらうことにしており、翌日、プロジェクトマネージャが内容を確認し、疑問点があれば、メールで質問し、午前中に質問した事項は、午後には、午後に質問した事項は、返るまでに回答をもらうようにしている。

- ３　プロジェクトの実態

今回の開発では、御宅君に依頼した内容は、仕様も厳密に定義できる事項であったので、特に支障もなく、３週間で最初の版ができてしまった。ツールも基本機能だけのもので、後のカスタマイズは別版として開発してもらった。また、今後のバージョンアップと、応用ソフトにおける再利用性を高めるためのライブラリ化を行なってもらうことを依頼した。

４週目には、変更項目の依頼もあったが、無事完了した。出来高払い分は、１ヶ月以内であったが、別途１週間分を支払うこととし、バージョンアップとライブラリ化の作業については、次回の仕事の単価を上げることで社長さんにも納得してもらった。

汎用ツールは、拡張性を考慮して、ソースコードは相互の共有としてN十万円払うとともに、このソースコードの拡張開発は、両者の間で今後も共同開発する契約を交わした。

ワークソフト社では人材の確保の観点で、委託開発先との関係を重視している。情報交換はメールを主体に行っているが、面談した場合でも、面談日時を入れて、お礼だけのメールでも送っておき、それをプロジェクト別のフォルダにもコピーし、いつ、誰と面談したかがわかるようにしている。このように、すべての記録またはそのインデックスは電子化しており、特定のプロジェクトに関するものは、必ずリンクがはられている状態になっている。委託開発先も、分野別、対象ハードウェア、対象OS、開発言語別に委託開発先の人材の情報と、過去における契約内容、開発者の貢献内容などを保持しており、委託開発先の技術者を社内と同様の台帳で管理しており、迅速で効率的なシステム開発のための手配を行なっている。ワークソフト社は、委託開発先に、契約前のプロトタイプの発注も行なっているが、本案件が制約しなかった場合でも、最低保証の開発費は支払っており、委託開発先との関係は良好である。特に、ワークソフト社が保有する技術情報は、委託開発先に守秘義務契約を負わせて、できるかぎり開示しており、委託開発先の軽微な相談にも乗っており、ワークソフト社がプロジェクトに入っていない案件であっても、技術的な支援をしているため、資本関係になり委託開発先も、急な開発でも、ワークソフト社が指名する人材を可能な限り手配してくれている。

ワークソフト社では、これらの委託開発先との情報交換にあたって、共通フォーマットで管理している部分と、個別案件ごとに作成する文書とがある。共通フォーマットとしては、委託開発先台帳、委託先技術者台帳、契約関係書類がある。ただし、これらの台帳は、全社で画一的に管理しているのではなく、フォーマットを決めて、保持していれば、他のプロジェクトへの開示の義務はない。

３．１委託開発先台帳

| 委託開発先会社名 |  |
| --- | --- |
| 委託開発先住所 |  |
| 委託開発先電話番号、FAX |  |
| WEB,MAIL |  |
| 取引先銀行、口座番号、契約一覧 | 契約 |
| 技術者一覧 | 技術者台帳へのリンク |
| 関係プロジェクト一覧 | 関係プロジェクトへのリンク |

委託開発先会社名で同一名の会社がある場合は、本店所在地、社長名などを付加し、ユニークな名前にしてある。

３．２技術者台帳

| 技術者名、生年月日 | 生年月日、出身を含む |
| --- | --- |
| 委託開発先会社名 | 履歴を含む |
| 関係プロジェクト | 年月日を含む関係プロジェクトへのリンク |
| 開発対象へのリンク | 文書、ソースコード、バイナリへのリンクを含む |
| その他の技術的な文書へのリンク | MLへの発言、講演、発表などへのリンクを含む |

技術者名、生年月日で同一名がある場合は、出生地でユニークな名前にしてある。

３．３契約関係書類

| 新規委託開発先の場合 | 委託開発台帳を作成する。 |
| --- | --- |
| 問い合わせ時に作成するもの | 連絡記録(メールのログを、問い合わせ記録フォルダにコピー) |
| 事実上の依頼時に作成するもの | 連絡記録(メールのログを、問い合わせ記録フォルダにコピー) |
| 委託開発先とのやり取り | 年月日件名をつけたフォルダ（プロジェクトフォルダ）に上記とともに、メールのログなどをコピー |
| 契約 | 契約書のコピーをプロジェクトフォルダにコピー 守秘義務契約の写しを、その契約に署名した人間の名前を使ったﾌｧｲﾙ名 |
| 支払い | 支払いの確認書類をプロジェクトフォルダにコピー |

３．４プロジェクトフォルダ

| 取得者 | 内部の場合も作成する |
| --- | --- |
| 案件名 | 発案、最初の問い合わせ年月日を含む |
| 契約の有無 | 未契約、成約しなかったものも、今後の営業、技術動向調査のために残す |
| 社内関係者一覧 | 技術者台帳へのリンク |
| 社外関係者一覧 | 技術者台帳へのリンク |
| 日別成果物フォルダ |  |
| 種類別成果物フォルダ |  |

日別成果物フォルダと種類別成果物フォルダは、シンボリックリンクからなっており、一つのものである。

３．５　７月２８日のファイルの例

/compact/doc/ml/0728/38

/compact/doc/ml/0728/39

/compact/bin/0728/comact0228

/cpmpact/src/0728/compact0228.y

/compact/src/0728/compact0228.c

/compact/src/0728/compact0228.h

/compact/0728/doc/ml/38

/compact/0728/doc/ml/39

/compact/0728/bin/comact0228

/cpmpact/0728/src/compact0228.y

/compact/0728/src/compact0228.c

/compact/0728/src/compact0228.h

３．６ディスク管理

御宅君が登録したファイルサーバは、２重システム（ミラーサーバ）になっており、一方に登録した情報は、もう一方のシステムに自動的に複写される。そのため、一方のシステムがダウンしても、もう一方のシステムで内容を確認することができる。ファイルサーバは、DATでバックアップされており、夜の０時から、自動バックアップを始める。御宅君の帰宅時間が、夜の０時以前の場合には、すべてバックアップが済んでいる。

ただし、ウィルスチェックは、バックアップ終了後自動実行されるため、バックアップがうまくいっていない場合には、ウィルスチェックも終了しない。

これらのシステムの担当は、開発チームの一人が行なっており、その一人が不在の場合には、たまたま、プロジェクトマネージャA氏が代替担当者になっている。基本的に、この会社では、次の技術を習得するために、以前の担当者が代替担当者として、次の担当者のOJTを行ないながら、不在時の担当となるよう、２人体制を取っている。この期間は、最短でも１年で、なるべく次の年は、次の担当に変わるようにしており、毎年１人ずつ人材を開発できるようにしている。

担当者の作業は、ディスクの残り容量の確認。残りが少なくなった場合には、半日かけ、その後の１ヶ月間のディスク使用計画をたて、ハードウェアの購入、ディスクバックアップ後の削除ファイルの決定、ファイルの圧縮などを行なう。

３．７担当者に必要な能力

サーバのOSのファイルシステムの起動動作、コマンドについて理解している。

毎朝、作業を行なう。自分のしたことを文章または、単語で羅列できる能力。日本語として意味が理解できる必要はない。ただし、１月以内であれば、だいたい書いたことの意味が説明できる。

コメントは、時間がかかる。コメントすべきことのうち、半分以上が記述されない。

プログラムを書くより、コメントを書く時間が長い。その分の支払いがあることが保証されていないとやらない。

３．８　これまでに起きた事象

（１）ファイル削除によるシステムダウン。

（２）ディスクの障害が起きた。

（３）電源断が起きた。

（４）ネットワークがダウンしていた。

（５）ファイルコピー

ファイルの内容に基づくバックアップコピーは、バッチファイルで実行している。ただし、ディスク

ファイルのコピーが、残り容量が少ないために実行しなかった。

ファイルのコピーが、０時を過ぎてしまったため、１日飛んでしまっていた。

ファイルのコピーが、同名ファイルが存在したため、フォルダが作られずに、大量ファイルがコピーされずに、終了していた。

ファイルのコピーが、同名ファイルが存在したため、コピーが途中で止まっていた．

ファイルのコピーが、ランダムファイル作成ソフトのエラーで、フォルダが出来ずにいた。

必要なコメントを行なわなかった。

３．１０　メール１

----------

From: "otaku manabu" <otaku.manabu@worksoft.com>

To: <compact.html@worksoft.com>

Cc: <hayashi.katsumi@worksoft.com>

References:<49256889.00084D03.00@memo.woksoft.com> <032201bf79eb$115c4b80$d500a8c0@ml.worksoft.com>

Subject: ==[compact.html:0038]report from

Date: Wed, 28 Jun 2010 21:59:43 +0900

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain;	charset="iso-2022-jp"

Content-Transfer-Encoding: 7bit

X-Priority: 3

X-Mail-Priority: Normal

X-Mailer: Worksoft Mail 3.00

X-MLServer: fml [fml 2.1C#13]; post only from members

X-ML-Info: If you have a question, send a mail with the body

"# help" (without quotes) to the address compact.html-ctl@ml.worksoftcom

御宅＠Xソフトです。

２０１０年７月２８日の作業では、YACCでのコンパイルエラーが３箇所なくならないので、

エラーリストをつけておきます。コンパイラが新しいバージョンが公開されていますが、こちらの方が実行サイズが小さくなるので、こちらを採用していいですか。

http://www.marckup.com/cc/4.0/

明日は歯医者によってから来ますので、午後出社になります。

携帯：090-XXXX-XXXX

３．１１　返信メール２

----------

To: <compact.html@worksoft.com>

Cc: <komine.satoru@worksoft.com>

References:<49256995.00086D03.00@memo.woksoft.com> <032233bf79eb$115c4b99$d500a4c5@ml.worksoft.com>

Subject: =report from

Date: Wed, 28 Jun 2010 22:04:42 +0900

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain;

charset="iso-2022-jp"

Content-Transfer-Encoding: 7bit

X-Priority: 3

X-Mail-Priority: Normal

X-Mailer: Worksoft Mail 3.00

X-MLServer: fml [fml 2.1C#13]; post only from members

X-ML-Info: If you have a question, send a mail with the body

"# help" (without quotes) to the address compact.html-ctl@ml.worksoftcom

>御宅＠Xソフトです。

林＠マネージャです。

>２０１０年７月２８日の作業では、YACCでのコンパイルエラーが３箇所なくならないので、

>エラーリストをつけておきます。

１つは、

http://compact.worksoft.com/yacc/doc/news/4390

にコメントが載っています。

後２つは、社内の小峰君にCCしておきました。

>コンパイラが新しいバージョンが公開されていますが、こちらの方が実行サイズが小さく

>なるので、こちらを採用していいですか。

>http://www.marckup.com/cc/4.0/

これも小峰君が現在テスト中ですので、彼からのコメントにより

採用を合わせてください。

>明日は歯医者によってから来ますので、午後出社になります。

>携帯：090-XXXX-XXXX