## Slide 1: 自律改善メソッド実習 ～SPINA3CHワークショップ～
IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
技術本部
SEC ソフトウェア・エンジニアリング・センター
Notes: この教材は、開発現場が自律的に改善に取り組むやり方として、SPINA3CH（スピナッチキューブ）自律改善メソッドという手法を一通り理解するためのものです。
SPINA3CH自律改善メソッドの流れと大事なポイント、意味・意義を把握し、体得するためには「ワークショップ」という手段がとても有効です。受講者へは、メソッドを体得するためだけでなく、いずれ受講者自らが組織内で「ワークショップ」を開催し展開することも多少意識してもらうよう働きかけてください。
【注意事項】
・インストラクタの条件
プロセス改善を推進した経験ある方で、プロセス改善ナビゲーションガイド～自律改善編～を理解している方。
現場での問題解決など、実践経験を積んでおり、一度はSPINA3CH自律改善メソッドのワークショップを受講した方が望ましい。
・受講者の条件
以下の対象者でプロセス改善推進者入門コースを受講もしくは同等の知識があること。
- ソフトウェア開発に携わる開発技術者で問題意識のある方。
- ソフトウェア開発組織の責任者、プロジェクトリーダ、支援スタッフ部門など。
- プロセス改善を推進する方。
・教材の使用にあたって
受講者には、スライドのみを提示して解説します。
教材は下記条件を前提として構成されているため、使用する状況を踏まえ、カスタマイズしてご利用ください。
<number>

## Slide 2: アジェンダ
自律改善メソッドと本日の進め方
自律改善メソッドワークショップ
実際の改善への踏み出し
© 2013 ＩＰＡ

## Slide 3
「プロセス改善ナビゲーションガイド～自律改善編～」に詳細な実施方法が解説されています
Software Process Improvement with Navigation, Awareness, Analysis and Autonomy for CHallenge
１．自律改善メソッドと本日の進め方
© 2013 ＩＰＡ
Notes: このメソッドをどのように進めるのがよいかはこのガイドブックにまとめられています。
ガイドブックはIPA-SECのサイトからダウンロード可能です。
自らワークショップを行う場合や自らこのメソッドを活用して改善を進める際にはこのガイドブックを適宜参照しながら進めるとよいでしょう。
<number>

## Slide 4: どうやって使うか？
問題を
抽出
問題の因果
関係を探る
問題詳細化
ヒント
問題分析
絞込み
シート
改善検討
ワークシート
【表】
問題とテーマ
のマッピング
改善検討
ワークシート
【裏】
どないなっ
とんねん！
どこがあかん
ねんやろ？
問題の
絞込み
問題の改善
方法を検討
参照
ﾁｪｯｸ
因果
絞込
施策
問題気づき
シート
ワークシート
の選択
白紙
問題を
カードに
記入
ヒント
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
実施プランのとりまとめ
STEP6
作業改善の
実施
STEP7
振り返り
STEP8
2サイクル目の活動へ
改善検討
ワークシート
【表】
改善計画
新しい
作業方法
これで
よかったんかな
これで
いこか
どないしたら
ええんやろ～
© 2013 ＩＰＡ
Notes: この図は、8つのそれぞれのステップで使う道具との関連を示しています。
STEP1：『問題気づきシート』と『問題詳細化ヒント』、『問題点カード』を使って、プロジェクトで起こっている問題を抽出します。→いったい、“どないなってん！”
STEP2：『問題分析絞り込みシート』を使って、抽出された問題事項間の因果関係を明確化し、構造化します。
STEP3：STEP2で分析した因果関係をもとに問題の真因を絞り込み、改善の領域を特定します。→“どこがあかんねんやろ？”
STEP4：明確になった改善の領域を『問題とテーマのマッピング』に照らして、『改善検討ワークシート』を選択します。
STEP5：選択した『改善検討ワークシート』の内容に沿って、問題の改善方法を検討していきます。→“どないしたらええんやろ～”
裏面の事例を参考にしながら、表面の項目を検討します。
STEP6：有識者を交えて『改善検討ワークシート』をブラッシュアップして『改善計画』を作成します。
『改善検討ワークシート』に中に計画を併記することも可能です。また、別途計画書様式を準備してそちらで明確化してもよいでしょう。
とりまとめた改善手段と改善計画をプロジェクトメンバーや関係者と合意をしてください。→“これでいこか”
STEP7：現在の作業の内容を改善し、実際に適用します。
STEP8：改善の内容をと振り返ってください。→“これでよかったんかなあ？”
期待された成果が出ていないと、どこか悪かったか？何がまずかったか？、うまくいったら、つぎはどこをやろうかと再びSTEP～STEP7を繰り返してください。
改善活動は、自立的に、かつ自律的に、そして継続的に実施していくことが大切です。

## Slide 5: 自律改善メソッドの進め方
STEP1：『問題気づきシート』を使って、開発のライフサイクルで発生している問題を粗くチェック
STEP2：問題の詳細化と因果関係の分析
STEP3：改善の対象を絞る
STEP4：該当する改善検討ワークシートを選択する
STEP5：選択された改善検討ワークシートに従い、自らが、やるべき事を考え、記入していく
STEP6：チーム討議や、専門家との討議をして深める
STEP7：ワークシートの検討結果を作業の改善に適用する
STEP8：振り返りを行う
STEP1～STEP7を結果をSTEP8で再点検し、次のサイクルへつなげる
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 全体は8ステップからなり、STEP1-STEP5では、問題の気づきから、分析、改善策の検討を実施します。
STEP6-7はSTEP1からSTEP5で導き出した自分たちで打開可能で効果的な改善案の内容深掘りと実践です。
最後にSTEP8では、STEP1～STEP7の活動内容や結果を振り返り、次の新たな改善のサイクルへつなげます。
<number>

## Slide 6: ワークショップの進め方
STEP | 開始時間 | 終了時間 | 時間 （目安） | 実施内容
1 | 15:45 |  | 0:05 | ワークショップの狙いと進行方法共有
2 |  |  | 0:10 | メンバー自己紹介
3 |  |  | 0:10 | 改善目的の共有
4 |  |  | 0:20 | 問題気づきシートによる問題抽出
5 |  |  | 0:45 | 問題詳細化
6 |  |  | 1:00 | 因果関係分析
7 |  |  | 0:30 | 改善対象特定
8 |  |  | 0:20 | ワークシート選定
9 |  |  | 2:30 | ワークシート作成（目標1枚仕上げる）
10 |  |  | 0:30 | 各グループから報告
11 |  |  | 0:15 | 総評
12 |  | 17:15 | 0:05 | アフターミーティング
© 2013 ＩＰＡ
Notes: このタイムテーブルは目安です。
開催前には受講者のスキルや経験度合いなどを見て時間配分を設定してください。
また、実際に進行しながら受講者の反応や対応状況を見ながら適宜時間配分を変更するのがよいでしょう。
<number>

## Slide 7: 準備する主な道具
問題気づきシート
問題点カード
問題詳細化ヒント
問題分析絞り込みシート
問題とテーマのマッピング
改善検討ワークシート
全部そろっていますか？
※これらはすべて、IPA-SECのホームページからダウンロードできます。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: SPNA3CH自律改善メソッドで使用する道具をリストアップしてみました。
○問題気づきシート
STEP1で使用する道具です。現場で起こっている問題を粗く確認し、チェックします。
○問題点カード
問題気づきシートに記載されている各開発のステップで起こるかもしれない各問題を記載したカードです。
○問題詳細化ヒント
問題分析を行う場合の問題点カードの内容を詳細化する時のヒント集です。
○問題分析絞り込みシート
白紙のシートになっており、選んだ問題点カードを並べ、必要に応じて、問題を詳細化し(追記します)、因果関係の分析、改善対象を絞り込む際に使用します。
○問題とテーマのマッピング
絞り込んだ改善対象から、該当する改善検討ワークシートを選択するときの参考にします。
○改善検討ワークシート
絞り込んだ改善対象の問題の現状の状況、改善点、対応方法などを検討するワークシートです。これにより改善活動を推進していきます。

## Slide 8
２．自律改善メソッドワークショップ
© 2013 ＩＰＡ

## Slide 9: STEP1 『問題気づきシート』を使って発生している問題を粗くチェック
© 2013 ＩＰＡ
Notes: まず、問題気づきシートを使って、現場で発生している問題を粗くチェックします。
中央の楕円と矢印で開発現場での仕事や情報の流れをおおまかに示しています。
ウォータフォールの図を意図したものではないので注意ください。また仕事の区切りに厳密な意味はありません。
周囲に配置した問題の例は、日ごろよく見かけるソフトウェア開発作業の問題事項を想定して列挙したものです。
抽象的な記述ですが、これらの項目から自分のソフトウェア開発の問題と感じる点と類似した項目をチェックして■または“レ”の印をつけてください。
類似していればよいので、厳密に対応している必要はありません。
またシートに挙げた以外に感じる問題点があれば別途周囲の空き領域、または付箋紙等にメモしておいてください。
＜チュータの留意点＞
・なるべく多くの項目にチェックが入るようにプロジェクトを振り返ってもらってください。
・ワークショップの参加者を同じプロジェクトのメンバーにすると問題が共有出来て有効です。
・複数のプロジェクトを想定してすべての問題を挙げるよりは、１つのリアルなプロジェクトでの問題にすると、このあとの分析や真因追求が容易でしょう。
・対象のプロジェクトで頻度が少ないような問題や気づき点もチェックしてもらってください。
・一般論ではなく、自ら実際に認識している事項を元にチェックすることが重要です。
・ここでは、原因追及や改善検討をするのではなく、まず、ありのままの状態をチェックしてもらうように心がけてください。
<number>

## Slide 10: 問題気づきシート上でのチェックの仕方
自分のプロジェクトやある現場を想定してください。組織全体とか複数のプロジェクトを想定しないでください。
現場で起こっていることを荒くチェックしてください。
一般論ではなく事実を元にチェックしてください。
まずはフランクに“そういうことがある”と思ったらチェックしておく
“いつもそうだ”“たまにある”など程度を問わず、少しでも存在する場合にチェックする
シートに記載されていないが、困っている、いつも問題だと思っている事象があれば空きスペースに追記する
次のStepで問題の具体化、詳細化をしますので、ここでは厳密に考えないでくださいね
20分間
実際にやるときはプロジェクトのメンバーも巻き込んでやると問題の共有ができます
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 現在の状況を把握したい、改善を進めたい対象組織・チームを一意に特定したうえで、最初から最後まで対象を変えずにチェックしてください。
最も避けていただきたいのは、問題点を確認する時点時点で異なる対象組織やチームを思い浮かべてチェックするような対応です。
この対応では一般論の域を出ない結果になり、本当に必要な対策が導けませんので避けてください。
特に初めのうちは特定のシステムやソフトウェア開発・保守業務の開始から納品まで一連の流れが包含された、できるだけ小さな組織（部署・チームなど）を対象にするのがよいでしょう。
以上のことを前提に、毎日の業務の中でぼんやり、何となく認識していることも含めて「困っていること」や「嫌な思いをしたこと」など問題点の候補となりそうな事項・事象をフランクに明確化できればよいと考えてください。この時点では厳密さや網羅性を求める必要はありません。
<number>

## Slide 11: STEP2-1 問題の詳細化
＜問題点カード＞
レビューは実施していない・
一部しか実施していない
●記載例1-期日に余裕があるとレビューを実施するが、スケジュールが遅れてくるとレビューを実施しなくなる
●記載例2-重要な機能はレビューを実施するが、以外は実施しない
●記載例3-前回のプロジェクトでのレビュー実施は対象25に対して3件だった
抽出した問題を具体化・詳細化
チェックした問題事項のカードに、そのことを裏付ける実際に発生した（発生している）事象を具体的に記載する
問題気づきシートと同じ内容は印刷されています。
追加した問題は白紙のカードに記載してください。
© 2010-2013 Kenji Adachi
Notes: ここでは、チェックした事項を裏付ける具体的な事実を確認して明記します。
ここで明記する内容は最終的に関係者全員で共有し、認識を合わせるための重要な情報源となります。
できるだけ生々しく、ありのまま状態が分かる情報にするように対応ください。
<number>

## Slide 12: 問題の具体化、詳細化のポイント
いつ（どのタイミングで）、どのようなことがあるのかを生々しく（度合いがあるならそれも）記載する
“品質が悪い”“管理できていない”“計画通りに進まない”などは抽象表現→さらに踏み込んで具体的に記載する
例：管理できていない→作業進行度合いは担当者への聞き取りだけで把握している
“～不足”、“～がない”という表現は、対策型表現（いきなり対応手段を決めつけていることと同等）なのでそのことを要因として起こっている“実際に困っていること”を記載する
第三者でもそのことがありのまま把握できる表現で記載する
→関係者全員が現状をありのまま共有することが改善の成功の第一歩
３０分間
© 2010-2013 Kenji Adachi
Notes: ここでは現状をありのまま分析・把握するための素材を事実に基づいて丹念に仕上げる対応を行います。
具体的に記載した内容を周囲の関係者が読んだ際に、実際の状況がありありとイメージできるようになる（そしてそれが事実通りである）ことが重要です。
なお、もしも問題事項を具体化する過程でそれが事実ではない（例えば推論や思い込み、一方的な決めつけである）ことが分かったら、その問題事項は取り下げてください。
<number>

## Slide 13: STEP2-2 問題の因果関係分析
■要求事項が不明確
■計画の詳細が分からない
■要件定義が不十分（不明確）
■プロジェクトの途中で仕様変更が多く作業が翻弄されている
■超過・休日勤務が多い・疲弊している
■テストで使える期間・時間が計画より短くなることが多い
■急に大きな問題が発生する
■いつも計画と実績の乖離が大きい
■コスト超過
■テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
■製品品質が悪い
■顧客からのクレームが多い
■レビューで欠陥が発見できない
■レビューは実施していない／一部しかしていない
SPINA3CHのキーポイント
問題分析絞り込みシート
白紙の模造紙を使います
© 2010-2013 Kenji Adachi
Notes: 問題点の具体的な内容がわかるリアルな事実情報が記載された問題点カードを使って、以降の詳細分析を進めます。
ここで行うことは「問題の連鎖を構造化する」ことです。
問題点カードを白紙の模造紙の上に置いて因果関係で結んでいきます。
問題点カード同士の因果関係が成立した場合に原因要素→結果要素の形式で矢印で結んでください。
問題点カード間の因果関係を明確化するためには、以下の対応を行うとよいでしょう。
・任意の問題点カード２つを左右（または上下）に並べ、左（上）問題点が解決すると右（下）問題点が改善（緩和、または削除）される関係が成立した場合に[左（上）→右（下）]と矢印を引いていきます。
・この対応を順次繰り返して全体を構造化していきます。
※ここでの矢印は、問題点の原因・結果関係であり、情報のフロー（例：対応順や発生順）ではないことに注意してください。
※受講者が初心者である場合やワークショップの時間が短いなどの場合は「問題分析・絞り込みシート」を活用する方法もあります。
以上の対応により、問題発生の仕組みを事実情報に基づき自分たちの業務の姿を“問題”という側面でありのまま示したモデルになっています。
この問題構造図を“トラブルモデル”と呼びます。
右（または下）側は結果や成果を示す要素になっており、左（または上）側はそれに至る過程を示すものになっているはずです。
このモデルにより関係者全員で自分たちのリアルな姿をつかむ、共有することが重要です。
＜チュータの留意点＞
・この分析中に新たな問題点が発見された場合は、新たに付箋紙に追加してもらってください。
・問題点の因果関係を分析するので、関連する問題点を隣り合うように配置してください。
「問題気づきシート」で示されたチェック項目の配置に近い状態で問題点カードを置くと分析しやすくなります。
・あくまで問題点の因果関係を示したものですので、作業の順序や情報の流れを示すものではないことに注意してください。
<number>

## Slide 14: 因果関係分析
＜問題点カード＞
■テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
＜問題点カード＞
■レビューで欠陥が発見できない
このことがあると・・・・
このことが起きる、あるいは起きやすい
原因
結果
時系列や発生順を表現することではないことに注意！
分析をしていると新た問題に気がつくことがあります。問題点カードやポストイットを使って追加してください
問題発生の構造を事実情報に基づいて構造的に分析していきます
最初は大まかな問題が並んでいただけですが、並べ替えたり、事実の記載を追加することにより、自分たちリアルな問題点を示したものになるはずです
60分間
© 2010-2013 Kenji Adachi
Notes: 因果関係の有無を確認する方法は図の通りです。
因果関係で要素が連結できると結果的に時系列にはなりますが、時系列で並べられる要素だからといって安易に連結しないでください。
また、要素を連結してみて初めてその間に別の要素が存在することが推測できる場合は、予想される事象をベースに事実情報で確認してみてください。
そしてそれが存在することが分かったら要素を追加してください。
<number>

## Slide 15: STEP3 改善対象を絞る
■要求事項が不明確
■計画の詳細が分からない
■要件定義が不十分（不明確）
■プロジェクトの途中で仕様変更が多く作業が翻弄されている
■超過・休日勤務が多い・疲弊している
■テストで使える期間・時間が計画より短くなることが多い
■急に大きな問題が発生する
■いつも計画と実績の乖離が大きい
■コスト超過
■テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
■製品品質が悪い
■顧客からのクレームが多い
■レビューで欠陥が発見できない
■レビューは実施していない／一部しかしていない
絞り込み
© 2010-2013 Kenji Adachi
Notes: STEP2で把握した“トラブルモデル”の中で、自分たちがどんな姿になりたいか（例えば、顧客満足とか欠陥を減らすなど）を思い浮かべ、それを実現する重点的な問題を抽出するための作業を行っていきます。
<number>

## Slide 16: 絞り込む際に考慮しておきたいこと
根本原因というよりは、改善すると期待した効果が得られる可能性が高い領域に絞ること
自分たちで打開できる要素を選択する。顧客や他の組織が改善しないとできないものは、対象から外す。選択する要素数は1つ～数個に絞る
一度ですべてを打開できない場合は、一部だけを打開するところから始めるなど、段階的に進めることも考慮する
すべての関係者がうれしくなるためにはどうしたらよいかを検討する
理想と現実のバランスを取る
できるだけ費用（含む、対応期間）対効果が高い（と想定される）領域を選択する
対応が長期化しないように（小さく、早く回す）
継続して改善活動を実施することが重要。成功が絞り込める領域に絞ることが重要！
25分間
© 2010-2013 Kenji Adachi
Notes: この対応の注意事項は次のようになります。
・目標は、改善に取り掛かりたい問題を現実的な取り組み可能な数や制御可能は領域に抑え込むことです。
そして費用対効果や改善結果を得るまでのリードタイムをできるだけ短くする事も重要です。
・出したい結果に結びつく“改善できる要素”を探し出し、そこに改善努力を集中することを考えてください。
・根本原因と言うと、ソフトウェア開発の上流フェーズでの問題や真因が取り上げられがちですが、ここでは必ずしもそのことを意図していません。
出したい成果や結果に結びつく、自ら改善可能な要素に集中して対応することが重要です。
改善に慣れるまでは「まず今回はここをとりあげよう」という取り組みも有益です。
根本原因を特定する、というよりはむしろ、改善すると期待した効果が得られやすい、そして改善のリードタイムが短い領域はどこか、という視点で探ってみてください。
・自ら改善せずに他社や他者（例えば顧客や経営者）が改善しなければ効果が獲得できないような他力本願的な領域は対象外とするのが理想です。
実現可能性が高い場合は対象としても構いませんが自分達の行動で結果を変える視点を忘れないでください。
・さらに絞り込んだ領域を改善する場合の費用（＋期間など）対効果も検討することで、より現実的な改善対応に近づくことができます。
・まずは一度改善対象を特定しておき、以後のステップに進んでから問題の絞り込み方を変える進め方も可能です。
＜チュータの留意点＞
改善の成功体験を積み重ねることが重要なので、根本原因をさがすのではなく、改善の成功が見込める、費用対効果が大きい、リードタイムが短い活動につなげるように促してください。
<number>

## Slide 17: STEP4 該当する改善検討ワークシートを選択する
ワークシートの表の１－２の『このテーマが解決すると何が良くなるか』を参照してください
© 2013 ＩＰＡ
Notes: STEP3で絞った改善対象の問題に対応する業務（プロセス）を選択します。
この図は、改善対象の業務（プロセス）を選択する道具である「改善検討業務選択シート」です。絞り込んだ改善対象と同じ、あるいは類似の業務（プロセス）をここから選択してください。
選択時には、ヒント集から該当する「ヒントシート」を抜き出し、「ヒントシート」の1-(2) の「めざす成果目標」の内容を確認し、
改善すべき業務（プロセス）として適切かどうかを十分に考慮してください。
<number>

## Slide 18: STEP5 改善検討ワークシートを作成する
選択した領域に該当するワークシートを作成する過程を通じて、自ら改善手段を導き出す。
© 2013 ＩＰＡ
Notes: この「改善検討シート」では、選択したテーマごとに自分の従事しているソフトウェア開発の具体的な改善方策を考察していきます。
記入シートが実際に作業を行う改善検討ワークシートです。ヒント集は、その作業を支援する情報集になっています。
取り急ぎの改善内容や中長期の改善方針と言った視点があっても構いませんが、ここに記述したことで実際に改善にとり組む姿勢が重要です。
学校における試験への解答のように「唯一の正解」を求めているわけではないことに注意してください。
<number>

## Slide 19
課題に対して、現場でどうやっているのかを記述
現状のやり方でうまくいっているところ（さらに伸ばす）とを積極的に書いてください。
現状のやり方で悪いところ（改善するところ）を記載してください。顧客やマネージャからの希望もいれてもいいです
２．～４．を踏まえて実際の改善の方策を考えてください
裏面には具体的な事例がありますので参考にしてください。
でも丸写しはだめですよ。
自分の状況を踏まえて立案してください。
この内容が実際の改善の内容になっていきます。
５で立案した内容を進めるにあたり制約となる事柄があれば記載してください。コストや制度、役割、関連組織などですね
この項目は、ふり返りのとき、この記入シートの内容を点検する際に用います
（最初の改善提案時点では空欄のままです）。
絞り込んだ問題の解決に近いか確認すること
140分間
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 『問題解決ワークシート（記入シート）』の記載の仕方を説明します。
（1）目的と成果目標
選択した業務（プロセス）の目的と、めざす成果を書きます。
これらの項目は、対応するヒント集の中から該当するものを選び、そこに書かれているものを転記します。もし、STEP1 ～ STEP4 の結果として選んだ解決したい課題がヒント集の中に見当たらない場合は、自分自身で業務（プロセス）課題を設定してもいいでしょう。
「これを首尾よく達成すると何が実現できるか（めざす成果目標）」という項目には、「ヒントシート」を参照して、業務（プロセス）課題の達成したい内容を詳しく記入します。前のステップで絞り込んだ問題の解決イメージに近いかどうかを確認してください。
（2）この業務（プロセス）課題について、現在行っている方策
このテーマについて、現場ではどのように対処し、実施しているかを正直に記述してください。現在やっていることは、いずれにしても何らかの製品・サービスに結びついているはずです。そのことを肯定的にとらえる方向で、詳しく思い起して記述してください。作業として時間をかけているかどうかは関係ありません。その視点をもって作業しているなら、その項目を簡潔に書いていきます。
（3）業務（プロセス）の現在のやり方の良い点
現状のやり方でうまくいっているところを、積極的に書きます。うまくいっていることは忘れず保持し、さらに伸ばしていくという視点が重要です。
（4）業務（プロセス）の現在のやり方の良くない点
今のやり方でうまくいっていない点、改善したいと思っているところ、顧客やマネージャ等から改善希望があるところなどを記述してください。この項目は、STEP1 ～ STEP3 の結果として、すでに問題を整理したものを引き継いでいる項目ですから、その検討結果を素直に転記してもよいでしょう。改善の候補となるポイントの列挙でもかまいません。
（5）この良くない点の改善アイデア
前項（4）を踏まえ、では実際にどのような改善方策を立案・提案をするかを記述してください。記述に際して「ヒント集」を参照しましょう。ただし、「ヒント集」の記述は「プロセスのモデルが提示している観点」や、「世間でいろいろな条件下に提案されている事例」にすぎないので、自分が従事している実際の
業務（プロセス）の改善方策として妥当か、あるいは十分かなどは、検討してみないとわかりません。改善検討ワークシートへの取り組み者が、自分の状況を踏まえ、創意工夫して提案・立案する必要があります。丸写しは禁物です。
（6）上記改善をする際の懸念事項とその対策
前項（5）で提案・立案した案を実際に実現するには、コスト面、制度面、役割分担等で制約となる事柄が存在する可能性があります。そのことをできるだけ明示しましょう。また、この提案・立案の実現のためには、周囲の関係者（チームの同僚、チームリーダや上司、顧客など）の協力が必要となるケースも多いので、それらについての要望等を記載しておきましょう。
（7）ふり返りの際の改善進捗の概要評価
この項目は、ふり返りのとき、この記入シートの内容を点検する際に用います（最初の改善提案時点では空欄のままです）。
＜チュータの留意点＞
「（4）業務（プロセス）の現在のやり方の良くない点」の部分で、CMMIやSPEAK-IPAなどのモデルに照らして出来ていないことを取り上げるのではなく、問題分析絞り込みシートで出てきたリアルな問題に対しての改善すべき点を検討するようにしてください。
<number>

## Slide 20: 改善検討ワークシート（ヒントシート）
テーマに沿った解決事例
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 「改善検討ワークシート」の「ヒント集」の使い方を説明します。
「ヒント集」には、それぞれの業務（プロセス）課題に沿った改善ヒント情報が記載してあります。STEP5 の作業の基本は、記入シートの各項目に沿って検討し、記入を進めることです。その際、「ヒント集」に有益な情報や点検すべき情報が書かれていますので、できるだけ役立てていただくのがいいのですが、あくまで検討の参考情報としてください。
（1）目的と成果目標
選択した業務（プロセス）の目的、めざす成果が書かれています。「これを首尾よく達成すると何が実現できるか（めざす成果目標）」という項目は、業務（プロセス）課題の達成したい内容を詳しく説明したものです。具体的な「成果物」を得たいという項目ではなく、業務（プロセス）の実施によってどのような状態が実現されていればよいかを述べています。
（2）目的と成果目標を実現するために必要な実施事項（典型的な活動）
前項（1）の目的と成果目標を実現するための典型な活動を示します。この項目は、大きく言えば、プロセスのモデルが示唆しているプラクティスにあたります。しかし、モデルの示唆は現場の実情に応じて解釈する必要があり、必ずしもすべての項目が現場に対して有効であるかどうかはわかりません。解釈して、必要な項目を選択するようにしてください。
（3）現実には実現することが難しい点
典型的な活動を実施するときに、実現することが困難な内容が示されています。現場で起こっていることと関連づけて困難な点を分析し、それを克服したり、回避したりすることも考慮して、有効な活動を検討してください。
（4）この業務（プロセス）をうまく実施しなかった場合、起こるであろう問題
この業務（プロセス）をやらなかった場合に、往々にして起こり得る問題の例を列挙しています。現場で起こっている問題と関連がある可能性があります。
（5）ソリューション例
・取り組みやすい例
目的と成果目標を実現する典型的な活動を具体化、また改善を実施するための、実際の事例になります。事例であり、自分の現場にそのまま当てはまるとは限らないので、あくまで参考としてください。
・深く取り組む例
ソリューション例1 の応用編と位置づけられる他の事例を提示しています。
（6）関連する他の改善検討ワークシート、参考プロセス項目
本テーマを実施するにあたり、参考にした方がよい他の改善検討ワークシート（ヒントシート）の項目です。
（7）ふり返り等で参考となる文献等
本業務（プロセス）について、さらに深く知りたい場合は、これらの資料を参照してください。SPEAK-IPA のプロセス、CMMI® のプロセス、その他の参考項目と資料文献を示しています。
<number>

## Slide 21
３．実際の改善への踏み出し
© 2013 ＩＰＡ

## Slide 22: STEP6 チーム討議や、専門家との討議をして深める
改善検討ワークシートの内容をもとに具体的な実施プランを取りまとめる。
  ・具体的な施策、取組み内容
  ・活動の成果、達成目標
  ・スケジュール（実施項目、担当者、日程）
  ・制約条件、留意事項、など
© 2013 ＩＰＡ
Notes: STEP5までの検討結果で改善活動を開始してもかまいませんが、より自分たちにマッチする改善内容に仕立てたり、見落としがないかを確認するために、関連するチームで討議をしたり、専門家や組織の上位者をいれて討議することも考慮してください。
その際には下記の内容に留意してください。
・改善活動終了時点の改善の成果や達成目標、そしてその確認方法をより具体的にする。
・改善内容に応じて取組み方が異なるので注意する。例えば現場レベルで行なう場合と組織レベルで行なう場合は体制や制約条件が異なる。
・組織レベルで実施する場合は部門責任者と認識合わせを行い、組織的な活動として取組む。
『改善検討ワークシート（記入シート）』の右側の“（5）この良くない点の改善アイデア”、“（6）上記改善をする際の懸念事項とその対策” に改善実施プランを記述してもかまいませんが、別途、改善計画を作成した方が、より活動が確実になります。
その場合、下記内容を考慮するといいでしょう。
＊具体的な施策、取組み内容
＊活動の成果、達成目標
＊スケジュール（実施項目、担当者、日程）
＊制約条件、留意事項、など
改善計画を作成する上で留意する事項としては、
・活動期間は３ヶ月から半年程度を目安とし、長期に及ぶ場合は活動をステップ分けるとよい。
・あまり重装備な計画を立てると計画倒れになり、改善が進まないこともあるので注意する。
このSTEP6で具体的な実施計画を立てる時に、組織の改善組織メンバーが進める場合は、組織の改善活動に今回の改善がつながるように導びいてください。
また、プロジェクトリーダの場合は、次回のプロジェクトで実施できる改善実施プランにしましょう。
具体的な実施者も明示することも忘れないでください。また、部門長である場合は、組織内の他プロジェクトに波及効果があるような改善施策にするとよいでしょう。

## Slide 23: STEP7：ワークシートの検討結果を作業の改善に適用する
現作業のやり方を明確化し、これに対し改善の「対応方法」を適用し、新作業のやり方を創出する。
現状の
作業
現作業
のやり方
作業手順
役割分担
成果物
新作業
のやり方
作業手順
役割分担
成果物
改善された
作業
改善
活動
情報
収集
実務
展開
問題分析
絞込みシート
改善検討
ワークシート
改善の
対応方法
帳票やツールも準備
組織に展開するときは、SEPGを巻き込むなどしてください
ある程度把握済み
ある程度検討
© 2013 ＩＰＡ
Notes: STEP5で検討した、現状の作業（仕事）をプロジェクトで再認識します。
STEP6でチーム内や組織全体に展開する場合は、それも考慮してください。
再認識し、整理するポイントとしては、
・作業手順、スケジュール
・リソースの割り当て（実施者やツール）、承認ルート
・作業成果物の種類・様式など
また、STEP5で検討した内容やSTEP6で新たに作成した改善計画の内容から具体的な新しい作業形態を創出していきます。
そのときに再整理するときのポイントは、
・整理した現作業の中から、どの部分をどのように変えるかをよく検討する。
・変更された新しい作業形態を関係者が共通認識できるようにする。
・改善に伴う現場負荷の増減や新たなリスクが伴う場合は、関係者間で認識しておく。
また、帳票やツールの導入なども検討するとよいでしょう。
検討してきた改善施策を現場に展開するときには、下記の点の留意ください。
・新しい作業形態を関係者へ周知し、移行準備を行なう。
・移行タイミングを決め、新しい作業へ切替える。
・移行後のフォローを行ない、無理や矛盾がある場合は適時見直し関係者へ周知する。

## Slide 24: STEP８:振り返り
改善活動を振り返り、実施してきた内容の良かったところ悪かったところをまとめる。この内容をもとに、（STEP1～STEP7）で実施した作業のやり方を再点検し、作業の進化を確認する
新しい作業の実行
STEP1～STEP3
問題の分析と絞込み
STEP8：
振り返り
STEP4～STEP6
問題の対応計画
STEP7
新しい作業の計画
達成目標に対して実績を把握して状況を分析
定量的にできたらうれしいですね
プロジェクトで改善された作業に関する情報を把握する仕組みを入れておいたらいいかもしれません
© 2013 ＩＰＡ
Notes: STEP8：振り返りでは、まず、計画内容に対する活動実績の把握を行います。
STEP6で確認した改善活動の成果や達成目標に対して、実績を収集し、表やグラフに纏め、達成状況を確認します。
実績収集は事前に対象項目を定め、プロジェクト実行中に収集できる仕組みを作っておいたほうが、効率的です。
次に、収集した実績をもとに問題の解決状況を分析し、活動の振り返りを行います。そのときの視点として、
・絞り込まれた問題は解決しているか。また因果関係のある下流の問題は解決しているか。
・絞り込まれた問題が解決していない場合は、STEP5の改善検討ワークシートの対処方法をチェックする。
・因果関係のある下流の問題が解決していない場合は、STEP2の因果関係の分析内容をチェックする。
といった事項を関係者で確認・共有できるようにしてください。

## Slide 25: 継続的な改善サイクルへ
新しい作業の
実行
STEP1～STEP3
問題の分析と絞込み
STEP8：
振り返り
STEP4～STEP6
問題の対応計画
STEP7
新しい作業の計画
さらなる改善へ
組織展開
新たな課題に挑戦
継続的な
改善サイクル
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 改善実践経験と実績情報を活用して、以下のような対応を取ることで継続的な改善サイクルを回していきます。
・自らさらなる成果が獲得できるように改善を継続する
・うまくいった改善を他組織に活用、展開する
・改善の進め方が体得できたらこれまでよりもさらに大きな課題に挑戦する
改善を継続しながら徐々に活用する技術やノウハウを深耕し、改善領域を拡張していくことで、他社や他者には簡単にマネのできない組織の競争力につなげることを目指してください。
<number>

## Slide 26: おわりに
今の仕事のスタイル
なぜそうなっているんだろう？
本当に？
根拠はある？
他のやり方は？
別のアプローチは？
それで勝てる？
誇れる？
みなさま、お疲れ様でした
© 2013 ＩＰＡ
Notes: 現場は毎日多忙ですので、自らの仕事のありかたを点検する機会が取れない場合が多いと思います。
しかし、仕事の成果を確実に向上させていくためには、定期的に改善を継続しながら新しい目標にむけてチャレンジしていく必要があります。
SPINA3CH自律改善メソッドは、現場のみなさんが自ら改善を進めて欲しい成果を獲得する、改善の効果を実感する、そして自律して改善を継続していくためのツールとして開発しました。
2013年3月15日
独立行政法人情報処理推進機構 プロセス改善WG NPT1チーム
<number>

## Slide 27
◎商標等の取り扱いについて
• CMM®、CMMI® はアメリカ合衆国特許商標庁に登録されています。
・Automotive SPICE®は、Verband der Automobilindustrie e.V (VDA)の登録商標です。
• SPEAK は、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の登録商標です。
• 上記にかかわらず、本ガイドに掲載されているシステム名、製品名等は、一般にその開発元の商標または登録商標です。本ガイドでは、本ガイドを製作する目的でのみそれら商品名、団体名を記載しており、編集者としては、その商標権を侵害する意思、目的のないことを申し述べておきます。
Information-technology Promotion Agency, Japan
Software
Engineering
Center
© 2013 ＩＰＡ
Notes: <number>