## Slide 1: SPINA3CH自律改善メソッド ～シート集～
１．問題気づきシート
２．問題点カード
３．問題分析・絞り込みシート
４．改善検討業務選択シート
５．改善計画・実績シート（例）
６．ふり返りシート（例）
IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
技術本部
SEC ソフトウェア・エンジニアリング・センター

## Slide 2
要求抽出
要求管理
見積り
計画立案
進捗管理
工程完了
リリース管理
要求分析
要件定義
設計
実装
テスト
納品後対応
□いつも計画と実績の乖離が大きい
□進捗状況が見えない
□急に大きな問題が発生する
□超過・休日勤務が多い。疲弊している
□進捗が遅れているときの対処が適切でない
□設計が進まない（時間がかかる）
□レビューは実施してない・一部しかしていない
□設計レビューで指摘事項が多数発生する
□レビューで欠陥が発見できない
□プロジェクトの途中で想定外の仕様変更が多い
□見積りがずさん
□最初から無理な計画になっている
□計画の詳細が分からない
□テストで使える期間・時間が足りなくなる
□テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
□テストが不十分(テスト件数、網羅度)
□テスト環境が不十分
□コスト超過することが多い
□納期遅延することが多い
□製品品質が悪いことが多い
□顧客のクレームが多い
□間違ったソフトウェアをリリースしてしまう
□納品後に障害が多発する
□納品後にずるずると持ち出し工数が発生する
□コストが超過する
□要求分析が不十分
□要件定義が不十分（不明確）
□システム（製品）化目的が不明である
□要求事項に抜け・漏れ・矛盾がある（または、確定が遅い）
開発のライフサイクル編
問題気づきシート
一貫性の確保・フィードバック
□実装の効率が悪い(時間がかかる)
□実装環境が整備されていない
□実装不備が多い
□コードが読みにくい
□設計書を修正せずに、ソースコードを修正している
□変更に対する影響範囲が特定できない
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑩
Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved.
2013/3/15 Ver.2.0

## Slide 3
1-1
3-2
2-1
2-2
3-1
1-2
6-1
6-2
6-3
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4
3-5
□システム（製品）化目的が不明である
□要求事項に抜け・漏れ・矛盾がある（または、確定が遅い）
□要求分析が不十分
□要件定義が不十分（不明確）
□設計が進まない（時間がかかる）
□設計レビューで指摘事項が多数発生する
□レビューは実施してない・一部しかしていない
□プロジェクトの途中で想定外の仕様変更が多い
□レビューで欠陥が発見できない
□実装の効率が悪い(時間がかかる)
□実装環境が整備されていない
□実装不備が多い
□テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
□テストで使える期間・時間が足りなくなる
□コードが読みにくい
□見積がずさん
□テストが不十分(テスト件数、網羅度)
□テスト環境が不十分
□最初から無理な計画になっている
□計画の詳細が分からない

## Slide 4
7-1
8-1
7-3
7-4
7-5
7-2
8-2
8-3
8-5
9-1
9-2
9-3
10-1
10-2
8-4
□進捗状況が見えない
□いつも計画と実績の乖離が大きい
□急に大きな問題が発生する
□超過・休日勤務が多い。疲弊している
□進捗が遅れているときの対処が適切でない
□納期遅延することが多い
□コスト超過することが多い
□製品品質が悪いことが多い
□顧客のクレームが多い
□間違ったソフトウェアをリリースしてしまう
□納品後にずるずると持ち出し工数が発生する
□納品後に障害が多発する
□コストが超過する
□設計書を修正せずに、ソースコードを修正している
□変更に対する影響範囲が特定できない

## Slide 5
□要求分析が不十分
□要件定義が不十分
（不明確）
□要求事項に抜け・漏れ・矛盾がある
□システム化目的が不明である
□設計が進まない（時間がかかる）
□レビューは実施してない・一部しかしていない
□レビューで欠陥が発見できない
□設計レビューで指摘事項が多数発生する
□計画の詳細が分からない
□最初から無理な計画になっている
□急に大きな問題が発生する
□超過・休日勤務が多い・疲弊している
□進捗が遅れているときの対処が適切でない
□いつも計画と実績の乖離が大きい
□テストで使える期間・時間が足りなくなる
□テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
□テスト環境が不十分
□テストが不十分（件数・網羅度）
□実装環境が整備されていない
□実装効率が悪い（時間がかかる）
□進捗状況が見えない
□プロジェクトの途中で想定外の仕様変更が多い
□製品品質が悪いことが多い
□顧客からのクレームが多い
□コストが超過する
□納期遅延することが多い
問題分析絞り込みシート （練習用）
（補足）A1サイズに拡大しての利用をお勧めします
※習熟してきたら白紙で行ってください
Copyright © 2017 IPA, All Rights Reserved.
□納品後にずるずると持ち出し工数が発生する
□設計書を修正せずに、ソースコードを修正している
□変更に対する影響範囲が特定できない
□納品後に障害が多発する
□コードが読みにくい
□実装不備が多い
□見積がずさん
□コスト超過することが多い
□間違ったソフトウェアをリリースしてしまう
□計画の詳細が分からない
□進捗状況が見えない

## Slide 6
開発のライフサイクル編
改善検討業務選択シート
⑩一貫性の確保・フィードバック
①
Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved.
⑨
納品後対応
②
要求分析
要件定義
⑧
工程完了
リリース管理
⑥
見積り
計画立案
要求抽出
要求管理
⑦
進捗管理
③設計
⑤テスト
④実装
a)要求分析が不十分
WS-S5-2(妥当性確認実施)
WS-JRev-1(共同レビュー)
b)要件定義が不十分（不明確）
WS-P31-1(顧客ニーズ抽出)
WS-P32-1(システム要件のまとめ)
WS-TM-1(一貫性確保)
WS-S5-1(妥当性確認計画)
WS-S5-2(妥当性確認実施)
WS-JRev-1(共同レビュー)
WS-S1-1(標準文書)
a)システム（製品）化目的が不明確である
WS-P31-1(顧客ニーズ抽出)
WS-P32-1(システム要件のまとめ)
b)要求事項に抜け・漏れ・矛盾がある（または、確定が遅い）
WS-P31-1（顧客ニーズ抽出）
WS-S1-1(標準文書)
a))設計が進まない（時間がかかる）
WS-P33-2(システムアーキテクチャ設計レビュー)
WS-P34-1(SW要件定義)、WS-P34-2(SW要件レビュー)
b)レビューは実施してない・一部しかしていない
WS-JRev-1(共同レビュー)、WS-S4-2(成果物レビューとテスト)
WS-P32-2(システム要件レビュー)
WS-P33-2(システムアーキテクチャ設計レビュー)、WS-P35-2(SW設計レビュー)
c)設計レビューで指摘事項が多数発生する
WS-JRev-1(共同レビュー)、WS-P33-1(システムアーキテクチャ設計)
WS-P35-1(SW設計)、WS-P35-3(SW詳細設計)
d)レビューで欠陥が発見できない
WS-JRev-1(共同レビュー)、WS-S4-1(検証計画)
WS-S4-2(成果物レビューとテスト)
e)プロジェクトの途中で想定外の仕様変更が多い
WS-P31-1(顧客ニーズ抽出)、WS-P31-2(顧客ニーズ変化獲得）
WS-P32-1(システム要件のまとめ)、WS-TM-1(一貫性確保)
WS-S1-1(標準文書)、WS-S1-2(文書化)
WS-S5-1(妥当性確認計画)、WS-S5-2(妥当性確認実施)
a)実装の効率が悪い(時間がかかる)
WS-P36-1(SWユニット実装)
WS-P33-2(システムアーキテクチャ設計レビュー)
WS-P35-2(SW設計レビュー)
b)実装環境が整備されていない
WS-Test-1(テスト戦略)
c)実装不備が多い
WS-P35-3(SW詳細設計)
WS-P36-1(SWユニット実装)
WS-P36-2(コードレビュー）
d)コードが読みにくい
WS-P36-1(SWユニット実装)
WS-P36-2(コードレビュー）
a)テストで使える期間・時間が足りなくなる
WS-Test-1(テスト戦略)
b)テスト時たくさんの設計や実装のバグが見つかる
WS-JRev-1(共同レビュー)
WS-P33-1(システムアーキテクチャ設計)
WS-P36-2(コードレビュー）
c)テストが不十分(テスト件数、網羅度)
WS-P37.38（SW結合テスト）
WS-P39.310(システム結合テスト)
WS-Test-1(テスト戦略)
d)テスト環境が不十分
WS-Test-1(テスト戦略)
a)見積がずさん
WS-PP-01(規模の見積り)
b)最初から無理な計画になっている
WS-PP-02(計画立案)
WS-PP-03(リスク計画)
c)計画の詳細が分からない
WS-PP-02(計画立案)
a)いつも計画と実績の乖離が大きい
WS-PP-01(規模の見積り)
WS-PP-02(計画立案)
b)進捗状況が見えない
WS-PMC-01(プロジェクト進捗管理)
WS-S3-1(品質保証計画)
WS-S3-2(品質保証活動実施)
c)急に大きな問題が発生する
WS-PP-03(リスク計画)
WS-PMC-03(リスク管理)
d)超過・休日勤務が多い。疲弊している
WS-PP-01(規模の見積り)
WS-PP-02(計画立案)
WS-PP-03(リスク計画)
WS-PMC-03(リスク管理)
e)進捗が遅れているときの対処が適切でない
WS-PMC-02(課題管理)
8.工程完了・リリース管理
a)コスト超過することが多い
WS-PP-01(規模の見積り)、WS-PP-02(計画立案)
WS-PMC-02(課題管理)
b)納期遅延が多い
WS-O16-1(測定活動)
WS-PP-02(計画立案)、WS-PMC-02(課題管理)
c)製品品質が悪い
WS-S4-1(検証計画)、WS-S4-2(成果物レビューとテスト)
WS-S5-1(妥当性確認計画)、WS-S5-2(妥当性確認実施)
WS-JRev-1(共同レビュー)、WS-Test-2(回帰テスト戦略)
WS-S8-1(問題解決管理)
d)顧客のクレームが多い
WS-P31-1(顧客ニーズ抽出)
WS-P31-2(顧客ニーズ変化獲得）
WS-S5-1(妥当性確認計画)、WS-S5-2(妥当性確認実施)
e）間違ったソフトウェアをリリースしてしまう
WS-S2-1(構成管理の仕組み)
WS-S2-2(構成管理計画)、WS-S2-3(変更管理)
a)納品後に障害が発生する
WS-P31-1(顧客ニーズ抽出)
WS-P31-2(顧客ニーズ変化獲得）
WS-JRev-1(共同レビュー)
b)納期後にずるずると工数が発生する
WS-PP-01(規模の見積り)
WS-PP-02(計画立案)
WS-P31-1(顧客ニーズ抽出)
WS-P31-2(顧客ニーズ変化獲得）
c)コストが超過する
WS-PP-01(規模の見積り)
WS-S2-3(変更管理)
WS-O16-1(測定活動)
a)設計書を修正せずに、ソースコードを修正している
WS-S2-1(構成管理の仕組み)
WS-S2-2(構成管理計画)
WS-S2-3(変更管理)
b)変更に対する影響範囲が特定できない
WS-S2-3(変更管理)
2013/3/15 Ver.2.0

## Slide 7: 改善計画・実績シート（例）
TASK | 担当 |  |  |  |  |  | 
改善目的・Goal・目標： | 
効果確認方法・確認タイミング： | 結果（実績）：
カレンダー

## Slide 8: 改善実施実績・改善結果へのふり返り
振り返り観点： ①改善手段の効果／目標達成実績 ②改善計画内容+実践実績 ③対応中に感じたこと | 
Keep：よかったこと・継続したいこと | Try：次にやりたいこと・次はどうすればよいか
Problem：うまくいかなかったこと・問題点 |