基本/個別契約モデルの

個別契約書案（準委任型）

１．本資料の著作権は、独立行政法人　情報処理推進機構が保有しています。

２．独立行政法人　情報処理推進機構は、「本資料の全部又は一部を複製、改変、公衆送信、又は翻訳/翻案し、第三者に有償又は無償で再配布すること」を許諾します。なお、複製し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、本使用条件を添付し、本使用条件に記載されている条件を配布先に遵守させて下さい。改変又は翻訳/翻案し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、新しく使用条件を設定することが可能ですが、本使用条件を必ず含めて下さい。

３．独立行政法人　情報処理推進機構は、本資料が第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に抵触しないことを一切保証するものではなく、また、本資料の内容に誤りがあった場合でも一切責任を負いかねます。

４．独立行政法人　情報処理推進機構は、本ページで記載された許諾内容を除き、独立行政法人　情報処理推進機構又は第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に基づくいかなる権利を許諾するものではありません。

５．独立行政法人　情報処理推進機構は、本資料の商取引への利用、システム開発への利用、開発されたシステムの使用、及び当該システムの使用不能等により生じるいかなる損害についても、なんら責任を負うものではありません。

６．本資料へのお問い合わせについては、独立行政法人　情報処理推進機構　ソフトウェア・エンジニアリング・センターまでご連絡下さい。

７．二次利用時に著作権を表示する場合は、次のように表記してください。

・2011年に公開した場合

Copyright © 2011 IPA, 二次著作権者名

・2012年に公開した場合

Copyright © 2011,2012 IPA, 二次著作権者名

・2013年以降に公開した場合

Copyright © 2011-公開年 IPA, 二次著作権者名

平成24年3月26日［令和2年3月31日修正］

独立行政法人 情報処理推進機構

技術本部 ソフトウェア・エンジニアリング・センター

非ウォーターフォール型開発　基本契約/個別契約モデルの個別契約（準委任型）案

1.　個別契約の成立

○○（以下「ユーザ」という。）は、○○（以下「ベンダ」という。）に対し、別紙の具体的作業内容に記載された業務（但し、ユーザ担当作業を除く。以下「本件業務」という。）の提供を依頼し、ベンダはこれを引き受ける。なお、本個別契約は、平成○年○月○日付基本契約と一体となって、ひとつの契約を構成する。

2.　ベンダの義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって、本件業務を行う義務を負う。なお、別紙に記載された開発対象機能又は予定成果物については、ユーザが開発主体となるものであり、ベンダが完成義務を負うものではない。

3.　ユーザの義務

ユーザは、別紙で定めた担当業務を遅滞なく行うとともに、ベンダの業務が円滑に行われるよう協力する義務を負う。

4.　対価及び支払方法

対価及び支払方法等の詳細は、別紙において定める。

5.　業務終了の確認

１）ベンダは、別紙記載の期限までに、業務完了報告書を作成し、ユーザに提出する。

２）ユーザは、別紙記載の期間（以下「点検期間」という。）内に、前項の業務完了報告書の点検を行う。

３）ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認する。

４）ユーザが、業務完了確認書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなす。

6.　特許権の帰属

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下、あわせて「発明等」という。）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。）、ノウハウ等に関する権利（以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。）は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。なお、ユーザとベンダが共同で行った発明等に係る特許権等は、ユーザとベンダの共有とする。

２）ベンダは、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本件システム（全体プロジェクトにおいて開発されるシステムをいう。）を利用するために必要な範囲で、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとする。

7.　著作権の帰属

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた著作権（著作権法第 27条及び第 28条の権利を含む。 以下同じ。 ）は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、本件業務の完了時をもって、ベンダからユーザへ移転する。なお、かかるベンダからユーザへの著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。

２）ベンダは、本件システムに係る著作権のうち自己が従前から保有していた著作権及び前項に従って自己に留保された著作権について、ユーザに対し、ユーザが本件システムを利用するために必要な範囲で利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しないものとする。

7.　著作権の帰属【別案1　ベンダ帰属案】

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。）は、ユーザ又は第三者が作成した著作物に関するものを除き、ベンダに帰属する。

２）ベンダは、本件システムに係る著作権のうち自己が従前から保有していた著作権及び前項に従って自己に帰属した著作権について、ユーザに対し、ユーザが本件システムを利用するために必要な範囲で利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しない。

7.　著作権の帰属【別案2　共有案】

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。）は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、本件業務の完了時をもって、ユーザ及びベンダの共有（持分均等）とし、いずれの当事者も相手方への支払いの義務を負うことなく、第三者への利用許諾を含め、かかる共有著作権を行使することができるものとする。なお、ベンダからユーザへの著作権移転の対価は、別紙で定める受託費用に含まれているものとする。また、ベンダは、ユーザのかかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。

２）ユーザ及びベンダは、前項の共有にかかる著作権の行使について法律上必要とされる共有者の合意を、あらかじめこの契約により与えられるものとする。ただし、相手方の同意を得なければ、前項規定の著作権の共有持分を処分することはできないものとする。

３）ベンダは、本件システムに係る著作権のうち自己が従前から保有していた著作権及び第１項に従って自己に留保される著作権について、ユーザに対し、ユーザが本件システムを利用するために必要な範囲で利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しないものとする。

非ウォーターフォール型開発　基本契約/個別契約モデルの個別契約（準委任型）別紙

1. 開発対象機能 【ユーザが開発を委託する機能群のリストおよび、 各機能の具体的な内容を個別契約締結時点で決定している範囲で記載】

2. 作業体制 【ベンダおよびユーザの責任者とメンバそれぞれの役割、所属、氏名の記載と プロジェクトの実施場所、連絡協議会などの会議体を記載】 - ベンダの作業体制 ・ベンダ側プロジェクト責任者氏名： ○○ ○○ ベンダ側プロジェクト責任者は以下の責任を負う。 - プロジェクト及び各イテレーションのビジョン、目標の把握と補強 - プラクティスの保護 - プロジェクトの進捗管理、障害の排除 - 毎日の進捗ミーティングの主導とイテレーションレビューの主導 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ イテレーションのバックログに従い作業を行う。 【※組織図/氏名/役割を記載】 - ユーザの作業体制 ・ユーザ側要求仕様全体の責任者氏名（プロダクトオーナー）： ○○ ○○ プロダクトオーナーは以下の責任を負う。 - バックログの作成と優先順位付け - バックログから次回イテレーションの目標を選択し決定 - イテレーションの最後に利害関係者とシステムのレビューを実施 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ イテレーションのバックログに従い作業を行う。 【※組織図/氏名/役割を記載】 - プロジェクト実施場所 【プロジェクトの作業等の実施場所を記載】 - 連絡協議会他会議体 【連絡協議会の開催日、その他の会議の名称と目的、参加者等を記載】 - 作業体制の変更 異動等により、上記作業体制に変更が生じる場合には、変更が生じる側の責任者は、事前に変更内容を明記した書面を連絡協議会で提示し、相手方の了承を得た上、両当事者が当該書面に記名押印を行う（かかる手続をとった場合、当該書面は、基本契約書第4条4項記載の変更版個別契約書として扱われるものとする。）。

3. 具体的作業内容 【具体的作業内容は計画フェーズ、準備フェーズ、開発フェーズ、リリースフェーズ等の フェーズごとに共同担当作業、ベンダの担当作業、ユーザの担当作業として記述する。】 担当作業の記載例： - 共同担当作業の例：要件定義作業、テスト - ベンダの担当作業の例：開発対象機能の設計、開発対象機能の開発、進捗管理 - ユーザの担当作業の例：必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定、 プロジェクト実施場所の設置及び管理、納品成果物の検査 - 計画フェーズ（ビジョンの確立、期待する事象の設定、予算の確保） 作業項目の例：ビジョン、予算案、初期の開発の作業リスト、見積、調査のための設計と プロトタイプの作成、品質保証 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業： - 準備フェーズ（要求の洗い出し、最初のイテレーションに必要な優先順位付け） 作業項目の例：計画の策定、調査のための設計とプロトタイプの作成、品質保証 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業： - 開発フェーズ（イテレーションを繰り返してリリース可能なシステムを実装する） 作業項目の例：イテレーションの計画ミーティング、イテレーションのバックログの定義と見積、毎日の進捗ミーティングの実施、イテレーションレビューの実施、品質保証 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業： - リリースフェーズ（運用環境への導入） 作業項目の例：品質保証、ドキュメントの作成、導入・運用等の教育 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業：

4. 作業期間 ○年○月○日から○年○月○日

5. 完成に向けて支援を行うユーザ成果物の一覧 予定するユーザの成果物： 予定納期： （機能Ａ） 要件定義書 ○年○月○日 仕様書 テスト報告書 開発プログラム一式 （機能Ｂ） 仕様書 ○年○月○日 開発プログラム一式

6. 業務の完了 - ベンダからの業務完了報告書提出期限：○年○月○日 - ユーザによる点検期間：業務完了報告書提出日から○日間

7. 受託費用の支払い 受託金額（税抜）： ○○○,○○○,○○○,○○○円 支払期限：○年○月○日（支払条件：ユーザによる業務完了の確認がなされたこと） 支払方法：現金・銀行口座振込み 遅延損害金： ○%

8. 損害賠償限度額 ○○○,○○○,○○○,○○○円

【記載例：スクラム開発】

非ウォーターフォール型開発　基本契約/個別契約モデルの個別契約（準委任型）別紙

| 1. 開発対象機能 次の機能を有する、工事管理システム - 工事計画管理システム ・工事スケジュール管理機能 ・工事予算管理機能 ・工事要員管理機能 - 工事部材発注システム ・電器部品発注機能 ・間接材発注機能 - 工事要員管理システム ・勤怠管理機能 ・給与管理機能 |  |
| --- | --- |
| 2. 作業体制 (1) ベンダの作業体制 ・責任者氏名（スクラムマスター等）：須倉無 増太 スクラムマスターは以下の責任を負う。 - プロジェクト及びスプリント（イテレーション）のビジョン、目標の把握と補強 - プラクティスの保護 - プロジェクトの進捗管理、障害の排除 - 日次スクラムの主導とスプリントレビューの主導 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ スプリント（イテレーション）バックログに従い作業を行う。 【体制】 役割; 所属; 氏名. スクラムマスター; ○○ソフト(株); 須倉無 増太. 開発者; ○○ソフト(株); アジヤー イルー. 開発者; ○○ソフト(株); 日本 太郎. (2) ユーザの作業体制 ・責任者氏名（プロダクトオーナー等）：世界 一郎 プロダクトオーナーは以下の責任を負う。 - プロダクトバックログの作成と優先順位付け - プロダクトバックログから次回スプリント（イテレーション）の目標を選択し決定 - スプリントの最後に利害関係者とシステムのレビューを実施 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ スプリント（イテレーション）バックログに従い作業を行う。 【体制】 役割; 所属; 氏名. プロダクトオーナー; (株)□□電機工事 情報システム部; 世界 一郎. 要件定義、受入テスト; (株)□□電機工事 営業支援部; 凸山 凹夫. (3) プロジェクト実施場所 作業内容; 場所・設備. ソフトウェア開発; ○○ソフト(株)本社. 連絡協議会; (株)□□電機工事本社. (4) 連絡協議会他会議体 会議名; 開催日; 会議目的; 参加者等; 備考. 日次スクラム ミーティング; 毎日; - 日次進捗確認 - 課題確認; 全員 【スクラムマスター】; - 毎朝15分程度実施 - 重要決定を要する場合には、連絡協議会にエスカレーションを行う. スプリント レビュー; 随時; - ソフトウェア レビュー - バックログ等確認; 全員 【スクラムマスター】 - 必要に応じて、 作業体制要員以外の招集を行う; - バックログの追加等が発生した場合には、連絡協議会にエスカレーションを行う. 連絡協議会; 毎週 水曜日 (随時); - 進捗確認 - 課題管理 - 仕様変更管理; 全員 【プロダクトオーナー】 - スクラムマスターおよび、プロダクトオーナーは、必須参加; - 議事録を作成し、決定事項において、双方の了承を得る - 定期開催以外でも必要な場合は、随時開催. - 参加者の【】内は、会議主催者。 - 不定期開催会議においては、事前に電子メールにて、開催案内を行う。 (5) 作業体制の変更 異動等により、上記作業体制に変更が生じる場合には、変更が生じる側の責任者は、事前に変更内容を明記した書面を連絡協議会で提示し、相手方の了承を得た上、両当事者が当該書面に記名押印を行う（かかる手続をとった場合、当該書面は、基本契約書第4条4項記載の変更版個別契約書として扱われるものとする。）。 |
| 3. 具体的作業内容 - 計画フェーズ（ビジョンの確立、期待する事象の設定） - 共同担当作業： キックオフ、リリースプランニング - ベンダの担当作業： プロダクトオーナーの教育 - ユーザの担当作業： 必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定 - 準備フェーズ（要求の洗い出し、最初のスプリントに必要な優先順位付け） - 共同担当作業： リリースプランニング - ベンダの担当作業： プロダクトオーナーの求めに応じた支援、開発に必要な環境の準備 - ユーザの担当作業： 必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定 - 開発フェーズ（スプリントを繰り返してリリース可能なシステムを実装する） - 共同担当作業： スプリントプランニング - ベンダの担当作業： ソフトウェア開発支援、日次スクラムミーティングの実施、進捗管理、ユーザへの進捗報告 - ユーザの担当作業：必要情報の提供、乙の求めに応じた意思決定、スプリント完了定義の承認 - リリースフェーズ（運用環境への導入） - 共同担当作業： 作業分担の決定 - ベンダの担当作業： ドキュメントの作成支援、運用環境への導入支援 - ユーザの担当作業： テストの実施、検収 |  |
| 4. 作業期間 2012年1月4日（水）～2012年3月23日（金） |  |
| 5. 完成に向けて支援を行うユーザ成果物の一覧 ＜予定するユーザの成果物＞ ＜予定納期＞ 工事計画管理システム 2012年1月27日 - 要件定義書 - 仕様書 - テスト報告書 - 開発プログラム一式 工事部材発注システム 2012年2月24日 - 仕様書 - 開発プログラム一式 工事要員管理システム 2012年3月23日 - 仕様書 - 開発プログラム一式 |  |
| 6. 業務の完了 (1) ベンダからの業務完了報告書提出期限：2012年3月23日 (2) ユーザによる点検期間：業務完了報告書提出日から30日間 |  |
| 7. 受託費用の支払い 受託金額（税抜）： 支払期限： 支払方法： 遅延損害金： | 5,000,000円 検収完了後、月末締め翌月20日支払 銀行口座振込み 年6% |
| 8. 損害賠償限度額 5,000,000円 |  |

プロダクトオーナーはユーザに限られる。