基本/個別契約モデルの

個別契約書案（請負型）

１．本資料の著作権は、独立行政法人　情報処理推進機構が保有しています。

２．独立行政法人　情報処理推進機構は、「本資料の全部又は一部を複製、改変、公衆送信、又は翻訳/翻案し、第三者に有償又は無償で再配布すること」を許諾します。なお、複製し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、本使用条件を添付し、本使用条件に記載されている条件を配布先に遵守させて下さい。改変又は翻訳/翻案し再配布する場合は、実際の契約書として使用する場合を除き、新しく使用条件を設定することが可能ですが、本使用条件を必ず含めて下さい。

３．独立行政法人　情報処理推進機構は、本資料が第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に抵触しないことを一切保証するものではなく、また、本資料の内容に誤りがあった場合でも一切責任を負いかねます。

４．独立行政法人　情報処理推進機構は、本ページで記載された許諾内容を除き、独立行政法人　情報処理推進機構又は第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に基づくいかなる権利を許諾するものではありません。

５．独立行政法人　情報処理推進機構は、本資料の商取引への利用、システム開発への利用、開発されたシステムの使用、及び当該システムの使用不能等により生じるいかなる損害についても、なんら責任を負うものではありません。

６．本資料へのお問い合わせについては、独立行政法人　情報処理推進機構　ソフトウェア・エンジニアリング・センターまでご連絡下さい。

７．二次利用時に著作権を表示する場合は、次のように表記してください。

・2011年に公開した場合

Copyright © 2011 IPA, 二次著作権者名

・2012年に公開した場合

Copyright © 2011,2012 IPA, 二次著作権者名

・2013年以降に公開した場合

Copyright © 2011-公開年 IPA, 二次著作権者名

平成24年3月26日［令和2年3月31日修正］

独立行政法人 情報処理推進機構

技術本部 ソフトウェア・エンジニアリング・センター

非ウォーターフォール型開発　基本契約/個別契約モデルの個別契約（請負型）案

1.　個別契約の成立

○○（以下「ユーザ」という。）は、○○（以下「ベンダ」という。）に対し、別紙の具体的作業内容に記載された業務（但し、ユーザ担当業務を除く。）の提供を依頼し、ベンダはこれを引き受ける。なお、本個別契約は、平成○年○月○日付基本契約と一体となって、ひとつの契約を構成する。

2.　ベンダの義務

ベンダは、別紙で定めた自らの担当作業を遅滞なく行い、別紙で定めた納期までに、同書で定めた成果物（以下「本件成果物」という。）を納入する義務を負う。

3.　ユーザの義務

ユーザは、別紙で定めた担当作業を遅滞なく行うとともに、ベンダの業務が円滑に行われるよう協力する義務を負う。

4.　成果物、納期、対価及び支払方法

成果物、納期、対価及び支払方法等の詳細は、別紙において定める。

5.　検収基準

１）ユーザは、納品された成果物につき、別紙において定める検査期間（以下「検査期間」という。）内に検査を行う。

２）ユーザは、本件成果物が検査に合格した場合、検収書に記名押印の上、ベンダに交付する。

３）ユーザは、本件成果物が検査に合格しなかった場合には、ベンダに対し不合格とする具体的な理由を明示した書面を速やかに交付し、修正又は追完を求めることができる。不合格理由が認められるときには、ベンダは、協議の上定めた期間内に無償で修正してユーザに納品し、ユーザは速やかに再度の検査を行う。

４）ユーザが検収書を交付しない場合であっても、検査期間内にユーザが書面で具体的な理由を明示して異議を述べない場合は、成果物は、検査期間満了日に検査に合格したものとみなす。

6.　瑕疵担保責任

１）検収された成果物につき、ベンダとユーザで合意した仕様との不一致（バグを含む。以下本条において「瑕疵」という。）が発見された場合、ユーザは、ベンダに対して当該瑕疵の修正を請求することができ、ベンダは、速やかに当該瑕疵を修正する。但し、ベンダがかかる修正責任を負うのは、別紙記載の瑕疵担保期間内にユーザから請求された場合に限る。

２）前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、成果物の修正に過分の費用を要する場合、ベンダは前項所定の修正責任を負わない。

３）第１項の規定は、瑕疵がユーザの提供した資料等又はユーザの与えた指示によって生じたときは適用しない。但し、ベンダがその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない。

7.　成果物の所有権移転時期

ベンダが個別契約に従いユーザに納入する成果物の所有権は、検収完了時をもって、ベンダからユーザに移転する。

8.　特許権の帰属

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下、あわせて「発明等」という。）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。）、ノウハウ等に関する権利（以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。）は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。なお、ユーザとベンダが共同で行った発明等に係る特許権等は、ユーザとベンダの共有とする。

２）ベンダは、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本件成果物を本件システム（全体プロジェクトにおいて開発されるシステムをいう。）において利用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとする。

9.　著作権の帰属【A案　ベンダ帰属案】

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた成果物に係る著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。）は、ユーザ又は第三者が従前から保有していた著作権を除き、ベンダに帰属する。

２）ベンダは、成果物に係る著作権のうち自己が従前から保有していた著作権及び前項に従って自己に帰属する著作権について、ユーザに対し、ユーザが本件成果物を本件システムにおいて利用するために必要な範囲で利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しないものとする。

9.　著作権の帰属【B案　ユーザ帰属案】

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた成果物に係る著作権（著作権法第 27条及び第 28条の権利を含む。 以下同じ。 ）は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、成果物の検収完了時をもって、ベンダからユーザへ移転する。なお、かかるベンダからユーザへの著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする

２）ベンダは、成果物に係る著作権のうち自己が従前から保有していた著作権及び前項に従って自己に留保される著作権について、ユーザに対し、ユーザが本件成果物を本件システムにおいて利用するために必要な範囲で利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しないものとする。

9.　著作権の帰属【C案　共有案】

１）本件業務遂行の過程で新たに生じた成果物に係る著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。）は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、成果物の検収完了時をもって、ユーザ及びベンダの共有（持分均等）とし、いずれの当事者も相手方への支払いの義務を負うことなく、第三者への利用許諾を含め、かかる共有著作権を行使することができるものとする。なお、ベンダからユーザへの著作権移転の対価は、委託料に含まれているものとする。また、ベンダは、ユーザのかかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。

２）ユーザ及びベンダは、前項の共有にかかる著作権の行使について法律上必要とされる共有者の合意を、あらかじめこの契約により与えられるものとする。ただし、相手方の同意を得なければ、前項規定の著作権の共有持分を処分することはできないものとする。

３）ベンダは、成果物に係る著作権のうち自己が従前から保有していた著作権及び第１項に従って自己に留保される著作権について、ユーザに対し、ユーザが本件成果物を本件システムにおいて利用するために必要な範囲で利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しないものとする。

非ウォーターフォール型開発 基本契約/個別契約モデルの個別契約（請負型）別紙

1. 開発対象機能 【ユーザが開発を委託する機能群のリストおよび、 各機能の具体的な内容を個別契約締結時点で決定している範囲で記載】

2. 作業体制 【ベンダおよびユーザの責任者とメンバそれぞれの役割、所属、氏名の記載と プロジェクトの実施場所、連絡協議会などの会議体を記載】 - ベンダの作業体制 ・ベンダ側プロジェクト責任者氏名： ○○ ○○ ベンダ側プロジェクト責任者は以下の責任を負う。 - プロジェクト及び各イテレーションのビジョン、目標の把握と補強 - プラクティスの保護 - プロジェクトの進捗管理、障害の排除 - 毎日の進捗ミーティングの主導とイテレーションレビューの主導 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ イテレーションのバックログに従い作業を行う。 【※組織図/氏名/役割を記載】 - ユーザの作業体制 ・ユーザ側要求仕様全体の責任者氏名（プロダクトオーナー）： ○○ ○○ プロダクトオーナーは以下の責任を負う。 - バックログの作成と優先順位付け - バックログから次回イテレーションの目標を選択し決定 - イテレーションの最後に利害関係者とシステムのレビューを実施 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ イテレーションのバックログに従い作業を行う。 【※組織図/氏名/役割を記載】 - プロジェクト実施場所 【プロジェクトの作業等の実施場所を記載】 - 連絡協議会他会議体 【連絡協議会の開催日、その他の会議の名称と目的、参加者等を記載】 - 作業体制の変更 異動等により、上記作業体制に変更が生じる場合には、変更が生じる側の責任者は、事前に変更内容を明記した書面を連絡協議会で提示し、相手方の了承を得た上、両当事者が当該書面に記名押印を行う（かかる手続をとった場合、当該書面は、基本契約書第4条4項記載の変更版個別契約書として扱われるものとする。）。

3. 具体的作業内容 【具体的作業内容は計画フェーズ、準備フェーズ、開発フェーズ、リリースフェーズ等の フェーズごとに共同担当作業、ベンダの担当作業、ユーザの担当作業として記述する。】 担当作業の記載例： - 共同担当作業の例：要件定義作業、テスト - ベンダの担当作業の例：開発対象機能の設計、開発対象機能の開発、進捗管理 - ユーザの担当作業の例：必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定、 プロジェクト実施場所の設置及び管理、納品成果物の検査 - 計画フェーズ（ビジョンの確立、期待する事象の設定、予算の確保） 作業項目の例：ビジョン、予算案、初期の開発の作業リスト、見積、調査のための設計と プロトタイプの作成、品質保証 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業： - 準備フェーズ（要求の洗い出し、最初のイテレーションに必要な優先順位付け） 作業項目の例：計画の策定、調査のための設計とプロトタイプの作成、品質保証 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業： - 開発フェーズ（イテレーションを繰り返してリリース可能なシステムを実装する） 作業項目の例：イテレーションの計画ミーティング、イテレーションのバックログの定義と見積、毎日の進捗ミーティングの実施、イテレーションレビューの実施、品質保証 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業： - リリースフェーズ（運用環境への導入） 作業項目の例：品質保証、ドキュメントの作成、導入・運用等の教育 - 共同担当作業： - ベンダの担当作業： - ユーザの担当作業：

4. 予定作業期間 ○年○月○日から○年○月○日

5. 成果物及び納期 成果物： 納期及び検査期間： （機能Ａ） 要件定義書 ○年○月○日（検査期間：左記納期後○日間） 仕様書 テスト報告書 開発プログラム一式 （機能Ｂ） 仕様書 ○年○月○日（検査期間：左記納期後○日間） 開発プログラム一式 検査基準： 検査基準は、開発フェーズ完了までに連絡協議会にて定める

6. 瑕疵担保期間 各成果物の検収完了日から起算して○日 （※成果物ごとに瑕疵担保期間）

7. 受託費用の支払い 受託金額（税抜）： ○○○,○○○,○○○,○○○円 支払期限： ○年○月○日（支払条件：開発対象機能の検収が完了したこと） 支払方法： 現金・銀行口座振込み 遅延損害金： ○%

8. 損害賠償限度額 ○○○,○○○,○○○,○○○円

【記載例：スクラム開発】

非ウォーターフォール型開発 基本契約/個別契約モデルの個別契約（請負型）別紙

1. 開発対象機能 次の機能を有する、工事管理システム - 工事計画管理システム ・工事スケジュール管理機能 ・工事予算管理機能 ・工事要員管理機能 - 工事部材発注システム ・電器部品発注機能 ・間接材発注機能 - 工事要員管理システム ・勤怠管理機能 ・給与管理機能

2. 作業体制 (1) ベンダの作業体制 ・責任者氏名（スクラムマスター）： 須倉無 増太 スクラムマスターは以下の責任を負う。 ①プロジェクト及びスプリント（イテレーション）のビジョン、目標の把握と補強 ②プラクティスの保護 ③プロジェクトの進捗管理、障害の排除 ④日次スクラムの主導とスプリントレビューの主導 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ スプリント（イテレーション）バックログに従い作業を行う。 【体制】 役割; 所属; 氏名. スクラムマスター; ○○ソフト(株); 須倉無 増太. 開発者; ○○ソフト(株); アジヤー イルー. 開発者; ○○ソフト(株); 日本 太郎. (2) ユーザの作業体制 ・責任者氏名（プロダクトオーナー）： 世界 一郎 プロダクトオーナーは以下の責任を負う。 - プロダクトバックログの作成と優先順位付け - プロダクトバックログから次回スプリント（イテレーション）の目標を選択し決定 - スプリントの最後に利害関係者とシステムのレビューを実施 ・メンバ メンバは以下の責任を負う。 ・ スプリント（イテレーション）バックログに従い作業を行う。 【体制】 役割; 所属; 氏名. プロダクトオーナー; (株)□□電機工事 情報システム部; 世界 一郎. 要件定義、受入テスト; (株)□□電機工事 営業支援部; 凸山 凹夫. (3) プロジェクト実施場所 作業内容; 場所・設備. ソフトウェア開発; ○○ソフト(株)本社. 連絡協議会; (株)□□電機工事本社. (4) 連絡協議会他会議体 会議名; 開催日; 会議目的; 参加者等; 備考. 日次スクラム ミーティング; 毎日; - 日次進捗確認 - 課題確認; 全員 【スクラムマスター】; - 毎朝15分程度実施 - 重要決定を要する場合には、連絡協議会にエスカレーションを行う. スプリント レビュー; 随時; - ソフトウェア レビュー - バックログ等確認; 全員 【スクラムマスター】 - 必要に応じて、 作業体制要員以外の招集を行う; - バックログの追加等が発生した場合には、連絡協議会にエスカレーションを行う. 連絡協議会; 毎週 水曜日 (随時); - 進捗確認 - 課題管理 - 仕様変更管理; 全員 【プロダクトオーナー】 - スクラムマスターおよび、プロダクトオーナーは、必須参加; - 議事録を作成し、決定事項において、双方の了承を得る - 定期開催以外でも必要な場合は、随時開催. - 参加者の【】内は、会議主催者。 - 不定期開催会議においては、事前に電子メールにて、開催案内を行う。 (5) 作業体制の変更 異動等により、上記作業体制に変更が生じる場合には、変更が生じる側の責任者は、事前に変更内容を明記した書面を連絡協議会で提示し、相手方の了承を得た上、両当事者が当該書面に記名押印を行う（かかる手続をとった場合、当該書面は、基本契約書第4条4項記載の変更版個別契約書として扱われるものとする。）。

3. 具体的作業内容 - 計画フェーズ（ビジョンの確立、期待する事象の設定） - 共同担当作業： キックオフ、リリースプランニング - ベンダの担当作業： プロダクトオーナーの教育 - ユーザの担当作業： 必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定 - 準備フェーズ（要求の洗い出し、最初のスプリントに必要な優先順位付け） - 共同担当作業： リリースプランニング - ベンダの担当作業： プロダクトオーナーの求めに応じた支援、開発に必要な環境の準備 - ユーザの担当作業： 必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定 - 開発フェーズ（スプリントを繰り返してリリース可能なシステムを実装する） - 共同担当作業： スプリントプランニング、品質保証 - ベンダの担当作業： ソフトウェア開発、日次スクラムミーティングの実施、進捗管理、ユーザへの進捗報告 - ユーザの担当作業：必要情報の提供、ベンダの求めに応じた意思決定、スプリント完了定義の承認 - リリースフェーズ（運用環境への導入） - 共同担当作業： 作業分担の決定 - ベンダの担当作業： ドキュメントの作成、運用環境への導入 - ユーザの担当作業： 受入テストの実施、検収

4. 予定作業期間 2012年1月4日から2012年3月23日

5. 成果物及び納期 成果物： 要件定義書 仕様書 開発プログラム一式 テストプログラム一式 テスト仕様書 納期： 2012年3月23日 検査期間： 上記納期後30日間 検査基準： 検査基準は、開発フェーズ完了までに連絡協議会にて定める。

6. 瑕疵担保期間 各成果物の検収完了日から起算して1年間

7. 受託費用の支払い 受託金額（税抜）： 5,000,000円 支払期限： 検収完了後、月末締め翌月20日支払 支払方法： 銀行口座振込み 遅延損害金： 年6%

8. 損害賠償限度額 5,000,000円

プロダクトオーナーはユーザに限られる。

プロダクトオーナーはユーザに限られる。