

**「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度における**

**Webシステム開発」に係る一般競争入札**

**（総合評価落札方式）**

**入札説明書**

2024年10月4日

和_1行標準_文書表紙用

目　次

[Ⅰ．入札説明書 3](#_Toc176337604)

[Ⅱ．契約書（案） 18](#_Toc176337605)

[Ⅲ．仕様書 27](#_Toc176337606)

[Ⅳ．入札資料作成要領及び評価手順 61](#_Toc176337607)

[Ⅴ．評価項目一覧 73](#_Toc176337608)

Ⅰ．入札説明書

独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告（2024年10月4日付け公告）に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。

記

1．競争入札に付する事項

(1) 作業の名称 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発

(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。

(3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。

(4) 入札方法 　落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、

①　入札に参加を希望する者（以下「入札者」という。）は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。

②　上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。

③　上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。

④　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑤　入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。

2．競争参加資格

(1)　予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。

(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者（理事長が特に認める場合を含む。）であること。

(5)　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

(6)　過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。

3．入札者の義務

(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。

(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(3) 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書（別掲を参照）を提出した上で、機構から本業務に係るシステム要件の貸与を受け、6.(2)提出期限までに必ず機構に返却しなければならない。

なお、システム要件の交付期間は2024年10月9日（水）から2024年10月24日（木）までの10時00分から17時00分（12時30分～13時30分の間は除く）とする。貸与を希望する者は、事前に14.(4)担当部署へ電子メールにより依頼し日時の調整を行うこと。

また、交付期間終了後は、いかなる理由があっても貸与しない。

(4) 入札者は、システム要件を参考に、実現内容について事前に確認した上で入札に参加しなければならない。（システム要件の貸与を受けない場合は、適合要件を満たさない。）

4．入札説明会の日時及び場所

入札説明会は実施しない。

5．入札に関する質問の受付等

(1) 質問の方法

質問書（様式1）に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。

(2) 受付期間

2024年10月4日（金）から2024年10月18日（金）　17時00分まで。  
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。

(3) 担当部署

14.(4)のとおり

6．入札書等の提出方法及び提出期限等

(1) 受付期間

2024年10月22日（火）から2024年10月25日（金）。

持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分  
（12時30分～13時30分の間は除く）とする。

(2) 提出期限

2024年10月25日（金） 17時00分必着。

　　上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。

(3) 提出先

14.(4)のとおり。

(4) 提出書類一覧

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 提出書類 | | 部数 |
| ① | 委任状（代理人に委任する場合） | 様式2 | 1通 |
| ② | 入札書（封緘） | 様式3 | 1通 |
| ③ | 提案書（別紙を含む） | － | 5部及び  電子ファイル |
| ④ | 添付資料（２種類）  「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順」を参照のこと |  | 5部 |
| ⑤ | 補足資料（任意） |  | 5部 |
| ⑥ | 評価項目一覧 | － | 5部 |
| ⑦ | 令和4・5・6年度競争参加資格（全省庁統一資格）における資格審査結果通知書の写し | － | 1通 |
| ⑧ | 提案書受理票 | 様式4 | 1通 |

(5) 提出方法

① 入札書等提出書類を持参により提出する場合

入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名（法人の場合は商号又は名称）、宛先（14.(4)の担当者名）を記載するとともに「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発　一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名（法人の場合はその商号又は名称）、宛先（14.(4)の担当者名）を記載し、かつ、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発　一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。

② 入札書等提出書類を郵便等（書留）により提出する場合

二重封筒とし、表封筒に「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発　一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。

(6) 提出後

① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。

7．開札の日時及び場所

(1) 開札の日時

2024年11月1日（金）　14時00分

(2) 開札の場所

東京都文京区本駒込2-28-8　　文京グリーンコートセンターオフィス15階

独立行政法人情報処理推進機構　委員会室2

8．入札の無効

競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。

9．落札者の決定方法

独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。

10．入札保証金及び契約保証金 全額免除

11．契約書作成の要否 要（Ⅱ．契約書（案）を参照）

12．支払の条件

契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。

13．契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地

〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8　　文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構　理事長　齊藤　裕

14．その他

(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。

(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表（注）するものとする。

(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。

(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先

〒113-6591

東京都文京区本駒込2-28-8　　文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構　セキュリティセンター　技術評価部　評価制度・管理　　グループ　担当：高野、伊東、白岩

TEL：03-5978-7538

E-mail：isec-labelling-koubo@ipa.go.jp

　　　　なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。

(5) 入札行為に関する照会先

独立行政法人情報処理推進機構　財務部　契約グループ　担当:菊池、井上

TEL：03-5978-7502

E-mail：fa-bid-kt@ipa.go.jp

(注)　独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定）

に基づく契約に係る情報の公表について

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

　これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

　なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

（１）公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①　当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること

②　当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること

※　予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

（２）公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契

約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①　当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構における最終職名

②　当機構との間の取引高

③　総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上

④　一者応札又は一者応募である場合はその旨

（３）当方に提供していただく情報

①　契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最終職名等）

②　直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

（４）公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4月に締結した契約については原則として93日以内）

（５）実施時期

　　　平成２３年７月１日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成２３年７月１日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。

## （様　式　1）

年　　月　　日

独立行政法人情報処理推進機構

セキュリティセンター　技術評価部　評価制度・管理グループ　担当者殿

質問書

「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」に関する質問書を提出します。

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |
| 所属部署名 |  |
| 担当者名 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
| 質問書枚数 |
| 枚中  枚目 |

＜質問箇所について＞

|  |  |
| --- | --- |
| 資料名 | 例）　○○書 |
| ページ | 例）　P○ |
| 項目名 | 例）　○○概要 |
| 質問内容 | |

備考

1．質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。

2．質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。（電話等による個別回答はしない。）また、質問

者自身の既得情報（特殊な技術、ノウハウ等）、個人情報に関する内容については、公表しない。

## （様　式　2）

　　年　　月　　日

独立行政法人情報処理推進機構　理事長　殿

所　在　地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（又は代理人）

委　任　状

私は、下記の者を代理人と定め、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」の入札に関する一切の権限を委任します。

　　　代 理 人(又は復代理人)

所　在　地

所属・役職名

氏　　　名

|  |
| --- |
|  |

　　　　　　　使用印鑑

## （様　式　3）

　　年　　月　　日

独立行政法人情報処理推進機構　理事長　殿

所　在　地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（又は代理人、復代理人氏名）

　　　　　　　　印

入　札　書

入札金額　　￥

　　　　　（※　下記件名に係る費用の総価を記載すること）

件　名　　「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」

契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。

## （様　式　4）

提案書受理票（控）

提案書受理番号

件　名：「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」

【入札者記載欄】

|  |
| --- |
| 提出年月日：　　　　　　年　　　　月　　　　日  法 人 名：  所 在 地：　〒  担 当 者：　所属・役職名  　　　　　　　　氏名  　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　　 FAX  E-Mail |

【ＩＰＡ担当者使用欄】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
| ① | 委任状（委任する場合） | 1通 |  | ② | 入札書（封緘） | 1通 |  |
| ③ | 提案書（別紙を含む） | 5部 |  | ③ | 提案書（電子ﾌｧｲﾙ） | 1部 |  |
| ④ | 添付資料（2種類） | 5部 |  | ⑤ | 補足資料（任意） | 5部 |  |
| ⑥ | 評価項目一覧 | 5部 |  | ⑦ | 資格審査結果通知書の写し | 1通 |  |
| ⑧ | 提案書受理票 | (本紙) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 切り取り |  |
|  |  |

提案書受理番号

提案書受理票

　　年　　月　　日

件　名　「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」

法人名（入札者が記載）：

担当者名（入札者が記載）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

貴殿から提出された標記提案書を受理しました。

独立行政法人情報処理推進機構　セキュリティセンター　技術評価部　評価制度・管理グループ

　　　担当者名：　　　　　　　　　　　　㊞

【別掲】

令和6年　月　日

独立行政法人情報処理推進機構

　理事長　齊藤 裕　殿

秘密保持誓約書

　当社は、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」に関する手続において、貴機構から貸与を許可された情報のうち、公知の情報以外（以下「秘密情報」という。）の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。

記

１．秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。

２．秘密情報は本入札のためのみに利用致します。

３．当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。

以上

（住所）

（会社名）

（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　印

独立行政法人情報処理推進機構入札心得

（趣　旨）

第1条　独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）の契約に係る一般競争又は指名競争（以下「競争」という。）を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

（仕様書等）

第2条　入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。

2　入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

3　入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

（入札保証金及び契約保証金）

第3条　入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

（入札の方法）

第4条　入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。

（入札書の記載）

第5条　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

（直接入札）

第6条　直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

2　入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

（郵便等入札）

第7条　郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

2　入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。

（代理人の制限）

第8条　入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。

2　入札者は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。）第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。

（条件付きの入札）

第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。

（入札の取り止め等）

第10条　入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

（入札の無効）

第11条　次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札

(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札

(3) 委任状を持参しない代理人による入札

(4) 記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札

(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札

(10) 入札書受領期限までに到着しない入札

(11) 暴力団排除に関する誓約事項（別記）について、虚偽が認められた入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

（開　札）

第12条　開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。

（調査基準価格、低入札価格調査制度）

第13条　工事その他の請負契約（予定価格が1千万円を超えるものに限る。）について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額（以下「調査基準価格」という。）に満たない場合とする。

(1) 工事の請負契約　その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額

(2) 前号以外の請負契約　その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額

2　調査基準価格に満たない価格をもって入札（以下「低入札」という。）した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等（以下「低入札価格調査」という。）に協力しなければならない。

3　低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

（落札者の決定）

第14条　一般競争入札最低価格落札方式（以下「最低価格落札方式」という。）にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式（以下「総合評価落札方式」という。）にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値（以下「総合評価点」という。）が最も高かった者を落札者とする。

2　低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

3　前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。

(1) 最低価格落札方式　予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者

(2) 総合評価落札方式　予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者

（再度入札）

第15条　開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

2　前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

（同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定）

第16条　落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2　前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

（契約書の提出）

第17条　落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印（外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。）し、落札決定の日から5日以内（期終了の日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。）に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

2　落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。

（入札書に使用する言語及び通貨）

第18条　入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

（落札決定の取消し）

第19条　落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

以上

（別記）

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

1. 契約の相手方として不適当な者

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

（参　考）

予算決算及び会計令【抜粋】

（一般競争に参加させることができない者）

第70条　契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一　当該契約を締結する能力を有しない者

二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者

（一般競争に参加させないことができる者）

第71条　契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

一　契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二　公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七　この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2　契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

Ⅱ．契約書（案）

○○○○情財第○○号

契約書

　独立行政法人情報処理推進機構（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、次の条項により「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」に関する請負契約を締結する。

（契約の目的）

第1条　甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発」（以下、「請負業務」という。）の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。

2　乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。

（再請負の制限）

第2条　乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。

2　乙は、請負業務の一部を第三者（以下「再請負先」という。）に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。

3　前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。

（責任者の選任）

第3条　乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者（乙の正規従業員に限る。）を選任して甲に届け出る。

2　責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。

3　乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

（納入物件及び納入期限）

第4条　納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。

（契約金額）

第5条　甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○，○○○，○○○円（うち消費税及び地方消費税○，○○○，○○○円）とする。

（権利義務の譲渡）

第6条　乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

（実地調査）

第7条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。

2　前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。

（検査）

第8条　甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。

2　前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。

3　請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。

4　第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。

（契約不適合責任）

第9条　甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実（以下「契約不適合」という。）を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。

2　前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。

3　第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。

一　修補等が不能であるとき。

二　乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。

四　前各号に掲げる場合のほか、甲が第１項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4　第１項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。

5　前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。

6　本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。

（対価の支払及び遅延利息）

第10条　甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。

2　甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和24年12月12日大蔵省告示第991号）)によって、遅延利息を支払うものとする。

3　乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。

（遅延損害金）

第11条　天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。

2　前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。

（契約の変更）

第12条　甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。

一　仕様書及び提案書その他契約条件の変更（乙に帰責事由ある場合を除く。）。

二　天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。

三　税法その他法令の制定又は改廃。

四　価格に影響のある技術変更提案の実施。

2　前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。

（契約の解除等）

第13条　甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。

一　乙が本契約条項に違反したとき。

二　乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。

三　乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。

四　乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。

五　天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。

六　乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。

2　乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。

3　乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。

4　甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。）を乙に請求することができる。

5　前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。

（損害賠償）

第14条　乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。

2　第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。

（違約金及び損害賠償金の遅延利息）

第15条　乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。

（秘密保持及び個人情報）

第16条　甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。

2　乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等（以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。）について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。

3　乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報（紙媒体及び電子媒体）について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。

4　乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。）を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。

5　乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。

6　乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。

7　乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。

8　乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。

9　乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。

10　個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。

11　本条は、本契約終了後も有効に存続する。

（知的財産権）

第17条　請負業務の履行過程で生じた著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。）、発明（考案及び意匠の創作を含む。）及びノウハウを含む産業財産権（特許その他産業財産権を受ける権利を含む。）（以下「知的財産権」という。）は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

2　乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。

3　乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者／権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。

（知的財産権の紛争解決）

第18条　乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権（公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。

2　乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合（私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。）、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

3　第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。

（成果の公表等）

第19条　甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版（以下「公表等」という。）することができる。

2　甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。

3　乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。

4　乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。

5　乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。

6　本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

（協議）

第20条　本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。

（その他）

第21条　本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

特記事項

（談合等の不正行為による契約の解除）

第1条　甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

一　本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき

イ　独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき

ロ　独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

ハ　独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき

二　本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき

三　本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）

第2条　乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

一　独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書

二　独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書

三　独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

（談合等の不正行為による損害の賠償）

第3条　乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

2　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

3　第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

4　第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

5　乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除）

第4条　甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一　法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

二　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

四　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（再請負契約等に関する契約解除）

第5条　乙は、本契約に関する再請負先等（再請負先（下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。）並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

2　甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第6条　甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2　乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3　乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の100分の10に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

4　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

5　第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

6　第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

7　乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（不当介入に関する通報・報告）

第7条　乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。

　　　20○○年○月○日

甲　東京都文京区本駒込二丁目28番8号

　　独立行政法人情報処理推進機構

　　理事長　齊藤　裕

乙　○○県○○市○○町○丁目○番○○号

　　　株式会社○○○○○○○

　　　代表取締役　○○　○○

（別添）

個人情報の取扱いに関する特則

（定義）

第1条　本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。

（責任者の選任）

第2条　乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。

2　乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

（個人情報の収集）

第3条　乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

（開示・提供の禁止）

第4条　乙は､個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者（情報主体を含む）に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。

2　乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。

3　乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。

（目的外使用の禁止）

第5条　乙は､個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。

（複写等の制限）

第6条　乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。

（個人情報の管理）

第7条　乙は､個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。

2　乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。

3　甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。

4　前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。

5　乙は、業務に関して保管する個人情報（甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む）について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。

（返還等）

第8条　乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了（本契約解除の場合を含む）したときは、個人情報が含まれるすべての物件（これを複写、複製したものを含む。）を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。

2　乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。

（記録）

第9条　乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。

2　乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。

（再請負）

第10条　乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。

2　前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。

（事故）

第11条　乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。

2　前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用（弁護士費用を含むがこれに限定されない）を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

3　第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。

以上

Ⅲ．仕様書

**「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度における**

**Webシステム開発」**

（仕　様　書）

和_1行標準_文書表紙用

目次

[1.　はじめに 30](#_Toc177033746)

[1.1　本システムの目的 30](#_Toc177033747)

[1.2　用語の定義 30](#_Toc177033748)

[1.3　対象業務の概要 31](#_Toc177033749)

[2.　開発方針 32](#_Toc177033750)

[2.1　アーキテクチャ 32](#_Toc177033751)

[2.2　開発手法 33](#_Toc177033752)

[2.3　システム設計 33](#_Toc177033753)

[3.　開発範囲 33](#_Toc177033754)

[3.1　調達物件等 33](#_Toc177033755)

[3.2　作業範囲 33](#_Toc177033756)

[3.3　環境 33](#_Toc177033757)

[3.4　成果物 34](#_Toc177033758)

[3.5　スケジュール 35](#_Toc177033759)

[3.6　IPAと請負者の役割と責任 36](#_Toc177033760)

[3.7　納入要件 36](#_Toc177033761)

[3.7.1　設置場所 36](#_Toc177033762)

[3.7.2　納入物件および納入期限 36](#_Toc177033763)

[3.7.3　納入場所 36](#_Toc177033764)

[3.8　検収要件 36](#_Toc177033765)

[4.　業務要件（案） 37](#_Toc177033766)

[4.1　データ管理登録 37](#_Toc177033767)

[4.2　発行 45](#_Toc177033768)

[4.3　公開情報更新 47](#_Toc177033769)

[4.4　データ検索 48](#_Toc177033770)

[4.5　システム管理 48](#_Toc177033771)

[5.　機能要件（案） 48](#_Toc177033772)

[5.1　機能要件 48](#_Toc177033773)

[5.2　画面要件 49](#_Toc177033774)

[5.3　画面遷移 50](#_Toc177033775)

[5.4　情報登録項目 52](#_Toc177033776)

[6.　非機能要件 52](#_Toc177033777)

[6.1　信頼性 52](#_Toc177033778)

[6.2　拡張性 52](#_Toc177033779)

[6.3　上位互換性 52](#_Toc177033780)

[6.4　システム中立性 52](#_Toc177033781)

[6.5　事業継続性 52](#_Toc177033782)

[6.6　規模・性能 52](#_Toc177033783)

[6.7　セキュリティ 52](#_Toc177033784)

[6.7.1　セキュリティ対策方針 52](#_Toc177033785)

[6.7.2　セキュリティ要件 52](#_Toc177033786)

[6.7.3　セキュリティ対策の改善 52](#_Toc177033787)

[6.8　ユーザビリティおよびアクセシビリティ 52](#_Toc177033788)

[6.9　環境構築 53](#_Toc177033789)

[6.10　教育 53](#_Toc177033790)

[6.11　運用・保守 53](#_Toc177033791)

[6.11.1．引継関連作業 53](#_Toc177033792)

[6.11.2．関連資料作成 53](#_Toc177033793)

[6.11.3．保守サービス 53](#_Toc177033794)

[7.　システム稼働環境の要件 53](#_Toc177033795)

[7.1　稼働環境 53](#_Toc177033796)

[7.2　全体構成 53](#_Toc177033797)

[7.3　全体要件 54](#_Toc177033798)

[7.4　公開情報の要件（案） 54](#_Toc177033799)

[7.5　管理者画面の要件（案） 54](#_Toc177033800)

[8.　テスト要件 55](#_Toc177033801)

[8.1　テスト方針 55](#_Toc177033802)

[8.2　テスト計画の策定 55](#_Toc177033803)

[8.3　テスト結果報告 55](#_Toc177033804)

[8.4　テスト方法 55](#_Toc177033805)

[8.4.1．システムテスト 55](#_Toc177033806)

[8.4.2．受入れテスト、ペネトレ―ションテスト 56](#_Toc177033807)

[8.5　テストデータ 56](#_Toc177033808)

[9.　プロジェクト管理に関する要件 56](#_Toc177033809)

[9.1　プロジェクトの体制 56](#_Toc177033810)

[9.2　スケジュール管理 59](#_Toc177033811)

[9.3　品質管理およびリスク管理 59](#_Toc177033812)

[9.4　課題管理 59](#_Toc177033813)

[9.5　コミュニケーション管理 59](#_Toc177033814)

[9.6　その他 60](#_Toc177033815)

# **1.　はじめに**

独立行政法人 情報処理推進機構（以下、「IPA」と記載）は、2024年8月23日に経済産業省が発表した「IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築方針」に基づき、スキームオーナーとして「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以下、「本制度」と記載))」を運営する準備を行っている。

本制度は、適切な対策が講じられているIoT製品の普及を通じてセキュリティ向上を促進することを目的としており、一定水準のセキュリティ要件に適合したIoT製品であることを示す適合ラベルを付与し、その適合ラベルの利活用によって利用者・調達者が容易にセキュアなIoT製品を選択・購入できるようにするものである。

本制度は、2025年3月から運用開始する予定となっており、IPAには、一定水準のセキュリティ要件に適合した適切な対策が講じられているIoT製品に対する「適合ラベルの発行」及び利用者・調達者に対する「当該製品のセキュリティ等に関する製品情報の適切な提供」を行う上で必要となるWebシステム（以下、「本システム」と記載）の構築が求められている。

## **1.1　本システムの目的**

本システムで実現するものは、利用者・調達者に対する「IoT製品のセキュリティ等に関する製品情報の適切な提供」を行うことである。本制度では、その具体的な手段として、一定水準のセキュリティ要件に適合した適切な対策が取られたIoT製品にはQRコード[[1]](#footnote-1)付きの適合ラベルを付与し、このQRコードを読み込むことで当該IoT製品の製品情報及びセキュリティ等に関する最新情報を確認できるWebシステムを実現する。

## **1.2　用語の定義**

表 1　用語説明一覧

| **No.** | **用語** | **定義** |
| --- | --- | --- |
|  | 申請者 | IoT製品を開発・販売する事業者のこと。適合ラベルの取得/更新/取下げ申請や、登録情報の変更等の申請を行う。 |
|  | 利用者 | 適合ラベル取得製品情報の閲覧者、主にIoT製品の購入予定者・使用者を想定。当該IoT製品の適合ラベル情報、申請者情報、セキュリティ情報の確認を行う。 |
|  | IPA業務関係者 | 申請者からの申請受付け、一定水準のセキュリティ要件に適合したIoT製品に対して適合ラベルの付与/更新/取消等を行う者。 |
|  | 適合ラベル | 一定水準のセキュリティ要件に適合したIoT製品を示すラベルのこと。主に制度ロゴ、登録番号、当該IoT製品の情報閲覧先を示すQRコードで構成される。 |
|  | 適合性評価レベル | 適合性の評価レベルを★1～★4の4段階に分類したもの。★1、★2は、自己適合宣言を許容し、★3、★4は、第三者認証を義務とするもの。 |
|  | 自己適合宣言 | 定められた適合基準へ適合していることについて、IoT製品ベンダー自らが自己適合宣言したことを示すもの。 |
|  | 第三者認証 | 定められた適合基準へ適合していることについて、独立した第三者である評価機関が本制度の定める適合基準及び評価手順に従い評価した結果を確認したうえで、第三者が認証をしたことを示すもの。 |
|  | 認証審査 | 本制度において認定を受けた評価機関による第三者評価の適合評価結果を元に、IPAが定められた適合基準へ適合していることを確認すること。 |
|  | 処理番号 | 適合ラベル取得申請、申請情報の変更申請などの申請を受けた際に発番される番号 |
|  | 受付番号 | 適合ラベル取得申請を正式に受理した際に発番される番号 |
|  | 登録番号 | 適合ラベルの新規発行承認時に発番される番号 |

## **1.3　対象業務の概要**

「本システム」の対象業務範囲を以下に示す。




図 2　システム概要

注）サービス等のイメージ把握がし易いように参考としてAWSのサービスにて記載しているが、上記のクラウドやサービスの利用を必須としているわけではなく、仕様書に記載の仕様を満たしていれば問題ありません。

適合ラベルの新規発行

* IPA業務関係者は、適合ラベル発行申請をメールで受け付け、申請情報を確認のうえ本システムに登録する。
* IPA業務関係者は、自己適合宣言の申請の場合は、申請者からのチェックリストの確認を行ったうえで適合ラベルを発行する。第三者認証の申請の場合は、評価機関からの適合評価報告書を審査したうえで適合ラベルを発行する。
* 適合ラベル発行では、当該製品の専用ページの「URL」や「登録番号」、QRコードを自動作成し、QRコードの付いた適合ラベルをPDF形式で出力する。  
  ※このQRコードには、上記専用ページのURLが埋め込まれている。
* IPA業務関係者は、申請者にPDF形式の適合ラベルを付与する。
* 年間最大400件程度の申請を想定する。

適合ラベル取得製品の公開

* 利用者は、適合ラベルのQRコードを読み込むことで、本システムにある最新の登録情報を反映した、当該IoT製品の製品概要や、最新の適合ラベルの状態、セキュリティ情報を確認できる。

適合ラベル取得製品に対する登録情報の変更、及び変更情報の公開

* IPA業務関係者は、登録情報の変更申請において、当該登録情報の変更を実施する。
* 本システムに登録した変更情報は、QRコードで閲覧する際の当該情報に反映される。

表1　業務関係者情報

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 業務関係者 | 業務上の位置づけ |
| 1 | 申請者 | IoT製品を提供する事業者を指し、適合ラベルの取得/更新申請や、登録情報の変更等の申請を行う者。  ※IPAに必要な情報をメールで提供する。  本システムは利用しない。 |
| 2 | 利用者 | 適合ラベル取得製品情報の閲覧者、主にIoT製品の購入予定者・使用者を想定。  本システムを利用して、当該IoT製品の適合ラベル情報、申請者情報、セキュリティ情報の確認を行う者。 |
| 3 | IPA業務関係者 | 申請者からの申請受付け、一定水準のセキュリティ要件に適合したIoT製品に対して適合ラベルの付与/更新/取消等を行う者。  本システムを利用して、申請情報の登録管理、適合ラベルの発行、利用者に対して適合ラベル付与製品の情報提供を行う。  ユーザアカウント管理などのシステムの管理を行う。  IPAの業務関係者は、主に情報登録/修正/更新を行う業務担当と、適合ラベルの発行承認、更新情報の承認を行う責任者が、システムを利用して、各々の役割の処理を行う。  ※申請者とのやりとり（適合ラベルの発行や事務連絡等）は原則としてメールで行う。 |

# **2.　開発方針**

## **2.1　アーキテクチャ**

「政府情報システムにおけるクラウド サービスの利用に係る基本方針」に基づき、コスト削減や柔軟なリソースの増減等の観点から、クラウドネイティブとする。

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/cloud\_%20policy.pdf

1. クラウド上で構築すること。利用するクラウドベンダは、以下のいずれかの条件を満たすサービスを採用すること。

* ISMAPクラウドサービスリストに掲載されていること。
* ISMAPクラウドサービスリストに掲載される予定があり、その申請時期が明確に示されていること。
* ISMAP管理基準の管理策基準が求める対策と同等以上の水準を満たしている事が確認できる情報を提供可能なこと。

1. セキュリティ機能や運用管理機能はクラウドが提供するマネージドサービスを積極的に活用して構成すること。
2. 原則として準拠法については日本法とし、クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、「日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」クラウドサービスを選択すること。
3. データ項目や操作性について変更が生じる可能性があり、リリース後に継続的な機能向上や追加などを考慮して、機能変更/追加や新技術の採用が容易にでき、稼働中のサービスを停止することなくシステム更改ができるようマイクロサービスを前提とすること。

## **2.2　開発手法**

1. 開発手法は定義しないものとする。機能により最適な開発手法を提案の上、IPAと協議し、決定すること。
2. アジャイル開発手法を採用する場合、IPAが実際の業務フローをイメージできる形でのレビューをあらかじめ計画し、フィードバックを反映できる期間を設けること。
3. いずれの方式であっても、機能として実装した仕様は、ドキュメント（チケット管理システムのActivityのみでは不足）に整備すること。ドキュメント形式は問わないが、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」（https://cio.go.jp/guides）の設計・開発の章にて謳われている内容を網羅するものとし、後の運用保守事業者などが俯瞰して仕様を把握できるようなものであること。

## **2.3　システム設計**

1. 本システムの方式は、クラウドネイティブとし、クラウドの提供サービス・機能を最大限活用するようデザインされたアーキテクチャとすること。特に、信頼性、拡張性、継続性等の向上に寄与するクラウドサービスと構成を選定すること。

実行基盤、監視（ハードウェアの稼働、性能、エラー）など、クラウドサービスを最大限に活用することで、業務機能に注力する。

セキュリティ対策についても、マネージドサービスの活用を検討し、提案書にて示すこと。

監視は必要最低限の機能を構築し、必要に応じて順次拡大できる仕組みとする。

# **3.　開発範囲**

## **3.1　調達物件等**

1. 本書で記述する要求および要件を満たすソフトウェア一式
2. 本書で定義されるシステムの目的を達成するに要するOS、M/W、セキュリティ製品等を含むソフトウェア一式、クラウド環境一式
3. プロジェクト管理を達成するに要するツール一式

## **3.2　作業範囲**

1. 本書で記述する要求および要件を満たすソフトウェアの開発に係る、要件定義、基本設計、詳細設計、製造等の工程における作業、単体テストや結合テスト等の各種テスト、IPA受入テスト支援やペネトレーションテスト対応、IPA担当者への教育・訓練、環境構築、初期データセットアップ等の作業
2. 本書で記述するシステム開発に関するプロジェクト管理、課題管理、リスク管理等のプロジェクト推進に関する作業
3. 成果物およびプロジェクト管理に関する課題管理票、議事録等のドキュメント作成に関する作業
4. クラウド移行（ベンダー引き継ぎ）などに関する作業

## **3.3　環境**

1. システム開発に必要な作業場所、開発機器設置場所及び備品・消耗品を自ら用意すること。
2. 作業場所の入退室管理、作業場所内での開発機器、情報の取り扱い等については、請負者が責任を持って管理すること。
3. 要件および仕様に沿った設計・開発が実施できること。
4. 利用者にとって使い易いシステムを開発するために、IPAとコミュニケーションを取りながらフィードバックを行い、確認しながら進める中ででた改善に迅速に対応できるよう、継続的インテグレーション・継続的デリバリーを実現できる環境を整えること。
5. プロジェクト管理はJIRA、Backlog、Redmineなどのクラウドサービス環境を整えること。（IPAが利用できるアカウントも用意すること。）

## **3.4　成果物**

1. 成果物は事業継続するうえで実効性を伴う最低限のものとする。
2. 開発成果物は3.7.2の各納入期限までに提出すること。
3. 各開発成果物は、該当成果物の作成作業に着手する前に記載内容、記載レベルについてIPAの承認を得ること。成果物の一覧を「表2　成果物」に示す。
4. なお、下記に示す開発成果物以外のドキュメント（プロジェクト進行に伴う報告書、議事録、課題管理票、連絡票等）についても、適宜IPAに提出すること。
5. 電子データにてIPAに納入すること。納入方法や形式等についてはIPAが指定する様式とすること。

表 3　成果物

| **No.** | **開発成果物** | **内容** | **部数** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 要件定義書  基本設計書  詳細設計書  ハードウェア  要件定義書  稼働基盤要件定義書 | 仕様書に基づいて定義及び設計した、要件定義、基本設計、詳細設計を記載した資料。DB設計書、画面設計書、ソフトウェア構成を含む。  仕様書に基づいた新システムが稼働するに足るハードウェア、稼働基盤の要件及び仕様を記載した資料。 | 1式 |
| 2 | テスト計画書  テスト仕様書  テスト結果報告書 | 本件で実施されるテスト全ての関連や目的を含む計画書。  テスト方法やテスト項目などを記載した資料と、それに基づき実施したテスト結果を記載した資料。  テストとは、単体テスト、結合テスト、総合テスト等を指す。 | 1式 |
| 3 | 品質計画書  品質管理報告書 | 品質保証責任者の氏名、品質を保証するに足る品質管理方法、品質向上状況、定量的な検査結果を含む、品質管理報告書。 | 1式 |
| 4 | ソースコード  実行プログラム  設定ファイル  プログラムステップ数 | 開発したプログラムのソースコード、実行プログラム。オープンソースソフトウェアや商用製品を使用した場合は、そのソースコード（公開されている場合）と実行プログラム。  開発したプログラムやその他ソフトウェアの設定ファイル。  システム全体のプログラムステップ数。 | 1式 |
| 5 | プロジェクト管理関連  データ | プロジェクト計画書、プロジェクト結果報告書、 | 1式 |
| 6 | 利用マニュアル | 利用者（IPA外、IPA内）向けの利用方法を説明したマニュアル。 | 1式 |
| 7 | 教育及び訓練計画書  教育及び訓練テキスト | 本番稼働前に実施する教育及び訓練の計画を示す、教育及び訓練計画書。  IPA運用管理者が教育及び訓練で利用するテキスト。 | 1式 |
| 8 | 構築手順書  初期データ設定書  初期データ  システム管理マニュアル  障害対応手順書 | IPA運用管理者向け。  障害時にシステムを復旧（再構築）や、システムを増設する手順を示す資料（構築手順書）。  システムを稼働させる際に設定しておくべきデータの内容及び設定方法を示す資料（初期データ設定書）。  稼働時に設定したデータセット。  IPA運用管理者が日常的な業務遂行や、システムの設定変更を行うための資料。  障害発生時の切り分け手順を含む資料（障害対応手順書）。障害対応手順書には、切り分け手順、障害対応後のシステム動作確認手順を含む。 | 1式 |

## **3.5　スケジュール**

「本システム」開発のスケジュールを以下に示す。




図 2　スケジュール

システム開発については、現時点で機能要件が明確であり、且つ経済産業省の要請に従い2025年3月の制度開始時に必須となるQRコードを読み込むことで当該製品の最新情報が確認できる「情報提供機能」を先行して実現するフェーズ1（本調達対象）と、今後決まる具体的な事務手続きに沿った「事務処理機能」を具備するためのフェーズ2（2025年度以降実施）に分けて実施する。

## **3.6　IPAと請負者の役割と責任**

「本システム」開発における役割と責任を以下に示す。

表 3　開発時の役割

●：主担当、▲：支援・参加、◎承認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **担当**  **工程** | **IPA** | **本システムの**  **請負者** |
| プロジェクト管理 | ◎● | ● |
| 要件定義 | ◎、● | ● |
| 設計・開発（構築） | ◎ | ● |
| 単体テスト | ◎ | ● |
| 結合テスト | ◎、▲ | ● |
| 総合テスト | ◎、▲ | ● |
| 受入れテスト | ◎、● | ▲、(\*1)、(\*2) |
| ペネトレ―ションテスト | ◎、● | ▲、(\*1) 、(\*2) |
| マニュアル作成 | ◎、▲ | ● |
| 導入 | ◎、▲ | ● |
| プロジェクト評価 | ● | ▲ |

(\*1)：本システムの請負者が主導的に調整等を実施し、発生する問題や課題に対して原因究明および解決に主導的に実施すること。

(\*2)：IPAの支援を行うこと。また、IPAの指示に従い作業を実施すること。

## **3.7　納入要件**

### 3.7.1　設置場所

1. クラウドベンダが提供するクラウドサービス上に構築すること。また、情報資産は指示しない限り日本国内に保管されること。
2. 本システムの運用および保証に際し、各種要件（機能および非機能要件等）が満たされるクラウドサービスを選定すること。

### 3.7.2　納入物件および納入期限

納入期限は以下の通り。納入期限までに承認を得た納品成果物をIPAに納入すること。

1. 納入期限は、2025年3月5日（水）17時00分（日本時間）とする。

開発にかかる資料および運用環境、ステージング環境。（3.4. 成果物の表2のNo1-8）

### 3.7.3　納入場所

クラウド環境の電子スペース。納品完了後に下記に連絡すること。

東京都文京区本駒込2-28-8　　文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構　セキュリティセンター　技術評価部

## **3.8　検収要件**


検収では、本書の条件、項目を満たすか否かにつき確認を行う。

1. システムおよびドキュメントについては、原則として公開を前提とした整備が行われていること。
2. システムおよび成果に関連するソフトウェア、システム、成果が対応可能な製品等については、それらを特定する名称やバージョンについて明確にされていること

# **4.　業務要件（案）**

適合ラベルの取得申請から取得製品情報の公開に係る業務において、本システムで実現するのは、「データ登録管理」「発行」「公開情報更新」「データ検索」「システム管理」である。それぞれについて以下に示す。

※詳細については、設計前に協議の上進める。




## **4.1　データ管理登録**

データ登録管理における業務要件としては「新規登録」「更新登録」「削除」の3つがあり、それぞれユースケースとして示す。

4.1.1　新規登録

(1) 適合ラベル取得申請を受領時、申請受付ステータスと申請情報を登録する。


登録後は一旦システム外で入金を確認し、入金後に4.1.1(3)のフローに移行。




(2) 適合ラベル取得申請を受領時、申請差戻ステータスを登録する。

登録後はシステム外で申請者に差戻の通知を行う。

申請者から再度申請があり、書類が適切であった場合は4.1.1(1)のフローに移行。




(3)システム外で入金を確認した後、入金状態をシステムに登録する。登録後は受付審査に移行。




(4) 受付審査の実施にあたり、受付審査開始の承認をシステムに登録する。

登録後はシステム外で受付審査を行い、審査終了後に4.1.1(5)のフローに移行。



(5) システム外で受付審査を行い、その審査結果をシステムに登録する。

登録後は、受付審査結果の承認に移行。



(6) 受付審査結果を確認し、審査結果の承認をシステムに登録する。


登録後は、審査結果と評価区分によって次の何れかに移行。

・受付不可の場合は、申請結果をシステム外で申請者に通知して終了

・受付可＆自己適合宣言申請時は、4.2.1適合ラベルの新規発行に移行


・受付可＆適合評価・認証申請時は、受付受理票をシステム外で申請者に送付し、

4.1.1(7)に移行



(7) システム外で認証審査を行い、その認証審査結果をシステムに登録する。

登録後は、認証審査結果の承認に移行。




(8) 認証審査結果を確認し、認証審査結果の承認をシステムに登録する。

登録後は審査結果によって次の何れかに移行。

・不適合の場合は、申請結果をシステム外で申請者に通知して終了


・適合の場合は、4.2.1適合ラベルの新規発行に移行



4.1.2　修正（承認前、公開前に登録情報の変更を行う場合）


(1) 適合ラベル取得申請の受付審査前（受付番号の発番前）に変更申請を受領時、変更情報をシステムに修正登録する。登録後の移行先は変わらず。

（ログインの部分は省略）




(2) 適合ラベル取得申請の受付審査後（受付番号の発番後）に申請者から変更申請を受領時、変更情報をシステムに登録する。登録後は4.1.1(6)に移行して再承認を行う。

（ログインの部分は省略）



(3) 適合ラベル取得申請の適合ラベル発行後（登録番号の発番後）に申請者から変更申請を受領時、変更情報をシステムに登録する。登録後は4.1.1(6)に移行して再承認を行う。


（ログインの部分は省略）



4.1.3　更新（公開後に登録情報の変更を行う場合）


(1) 既に適合ラベルを発行した製品に対して、申請者から変更申請を受領時、変更情報をシステムに登録する。登録後は4.2.2の更新情報発行承認に移行。

（ログインの部分は省略）



4.1.4　削除（登録情報の削除を行う場合）

（ログインの部分は省略）




## **4.2　発行**


発行には「適合ラベルの新規発行」「登録情報の更新発行」「適合ラベルの再発行」があり、それぞれユースケースとして示す。

4.2.1　適合ラベルの新規発行

(1) 適合ラベルの新規発行にあたり、登録番号、適合情報などの情報公開用のURLを発番する。発行ステータスをシステムに登録する。登録後は発行承認に移行。




(2) 適合ラベル発行の発行承認を行う。QRコード生成、適合ラベル発行、正規html、確認用htmlの作成・格納を行い、発行承認をシステムに登録する。登録後はシステム外で申請者に申請結果の通知と適合ラベルの付与を行い、4.3公開の正規htmlの公開を待つ。




4.2.2　登録情報の更新発行

(1) 既に適合ラベルを発行した製品に対して、更新した情報の発行承認を行い、発行承認をシステムに登録する。



4.2.3ラベルの再発行


(1)適合ラベルの再発行申請を受領後、適合ラベルの再発行を行う。



## **4.3　公開情報更新**


4.3.1　適合ラベル発行時、新規に正規htmlを公開する場合

(1) 申請者の公開希望日に到達すると、自動的に非公開フォルダに作成した正規htmlを公開フォルダに移動（上書き）する。



4.3.2　既に正規htmlを公開中に、申請情報の変更などによる公開情報の更新を行う場合

(1) 申請者の公開希望日に到達すると、自動的に非公開フォルダに作成した正規htmlを公開フォルダに移動（上書き）する。



## **4.4　データ検索**

データ検索は「処理番号」「受付番号」「登録番号」「処理状態」「登録年月」「適合状態」「フリーワード」などの7つの検索条件を持つ。

## **4.5　システム管理**

システム管理は、システム利用者の「ユーザ管理」及びログ取得などの「システム監視」を行う。

# **5.　機能要件（案）**

## **5.1　機能要件**

現時点で想定している機能を以下に示す。

表 4　機能概要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 機能名称 | 利用者 | 画面  有無 | 概要 |
| 1 | データ登録管理 | IPA業務関係者 | 〇 | 適合ラベル取得申請者からの受領情報、適合ラベル取得申請～適合ラベル発行に係るIPA内部の管理情報を管理するために、下記の3つの機能を持つ。  ・新規登録  ・更新登録  ・削除 |
| 2 | 発行 | IPA業務関係者 | 〇 | 申請者への適合ラベル付与と、一般ユーザへ当該製品の最新情報を提供するための下記を行う機能。  ・製品専用の登録番号を発番  ・製品専用のURLを発番  ・URL情報をQRコード化（モデル2、バージョン6、誤り訂正レベルM、１セル当たり0.28mm、プリンタ解像度360dpi）  ・QRコード、登録番号入れた適合ラベルをPDFで発行  ・申請者が確認用のhtmlを作成（日本語）  ・確認用のhtmlをWebサーバの公開フォルダへ格納  ※正規htmlを公開フォルダに格納するまでの間、QRコードによるアクセス確認ができる手段であれば、確認用html以外の他の確認方法でも良い。  ・利用者が閲覧用の正規htmlを作成（日本語・英語）  ・閲覧用のhtmlをWebサーバの非公開フォルダへ格納  ・適合ラベルをPDFで再発行  【適合ラベルの要件】  ・サイズ：幅40㎜×高さ20㎜  ・QRコード、登録番号を配置（下記※赤枠の部分）  ※ラベルイメージ    上記は適合レベルが「★1」の場合の例示である。  適合レベルは、この他に3段階あり、発行する適合ラベルの種類は、下記も含めた4種類から選択できるようにする。 |
| 3 | 公開情報更新 | IPA業務関係者 | 〇 | ・利用者が閲覧用の正規html（日本語・英語）  をWebサーバの公開フォルダに格納（上書き更新） |
| 4 | データ検索 | IPA業務関係者 | 〇 | システムの登録データから検索条件に一致したデータを抽出し、一致したデータを一覧表示する機能  下記7つの検索条件を持つ。  ・「処理番号」「受付番号」「登録番号」「処理状態」「登録年月」「適合状態」「フリーワード」 |
| 5 | システム管理 | IPA業務関係者 | 〇 | システムのアカウント管理を行う機能。アクセス制御はMAC又はRBACを想定。  ・認証：アカウントの管理（ID、パスワードの管理）  ・許可：アクセス可否範囲の設定  ・監査：アクセスログ |
| 6 | 適合情報公開 | 一般ユーザ | 〇 | 適合ラベル付与製品の最新情報を提供する機能。  ・QRコードでアクセスした際に当該IoT製品の適合ラベル情報（概要）、申請者情報、セキュリティ関連情報、製品情報（詳細）、適合ラベル情報（詳細）の最新情報を表示  ・製品情報（詳細）、適合ラベル情報（詳細）については、デフォルトは折りたたみ表示とし、各々がクリック/タップされると折りたたみを解除し、再度クリック/タップされると折りたたみ状態に戻る  ・ログインせずに誰でも閲覧可能  ・モバイル端末からのアクセス時に最適な表示  ・日英で表示すること（ボタンで日英表示を切り替えられること） |

## **5.2　画面要件**

現時点で想定している画面要件を以下に示す。

* ユーザインターフェース
* 人間中心設計に基づき、ストレスのない導線、誤操作のないUIをデザインする。
* 「日本語版Webサイトガイド」及び「政策目的別Webサイトガイド」に準拠する。

参考URL：（日本語版Webサイトガイド）

[websiteguide\_jp-v1.1-20161201.pdf (cio.go.jp)](https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/websiteguide_jp-v1.1-20161201.pdf)

参考URL：（政策目的別Webサイトガイド）


[websiteguide\_sp-v1.0-20161201.pdf (cio.go.jp)](https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/websiteguide_sp-v1.0-20161201.pdf)

* Webデザイン
* レスポンシブデザインにして、PC、スマートフォン、タブレット端末等の異なるデバイスに対して表示内容が最適化される設計とすること。
* 対応ブラウザは、Edge、Google Chrome、、Safari等の主要なブラウザ。それぞれ最新バージョンが動作するものであること。
* 文字コード指定等で文字が正しく表示されること。


## **5.3　画面遷移**

現時点で想定している画面遷移（案）を以下に示す。


5.3.1初回ログイン時




5.3.2初回以降、ログイン正常時




5.3.3ログイン失敗時




5.3.4新規登録時（手動入力）




5.3.5情報修正時




5.3.6情報更新時




5.3.7情報削除時




5.3.8新規適合ラベル発行時



5.3.9登録情報の更新発行時



5.3.10適合ラベル再発行時



## **5.4　情報登録項目**

システム要件に記載。

# **6.　非機能要件**

現時点で想定される非機能要件を記載する。詳細は要件定義もしくは基本設計にてIPAと協議し、IPA承認を得て確定すること。

## **6.1　信頼性**

システム要件に記載。

## **6.2　拡張性**

システム要件に記載。

## **6.3　上位互換性**

システム要件に記載。

## **6.4　システム中立性**

システム要件に記載。

## **6.5　事業継続性**

システム要件に記載。

## **6.6　規模・性能**

システム要件に記載。

## **6.7　セキュリティ**

セキュリティについて十分に考慮し対策を講じたシステムであること。システムのセキュアな環境の監視、維持、及び利用者が安心してシステムを利用できる環境を実現すること。

### 6.7.1　セキュリティ対策方針

システム要件に記載。

### 6.7.2　セキュリティ要件

システム要件に記載。

### 6.7.3　セキュリティ対策の改善

システム要件に記載。

## **6.8　ユーザビリティおよびアクセシビリティ**

システム要件に記載。

## **6.9　環境構築**

システム要件に記載。

## **6.10　教育**

1. 職員向け簡易操作マニュアル等を提供すること。

## **6.11　運用・保守**

運用・保守については、フェーズ2以降で実施するが、構築したシステムが円滑に運用できるように以下の点について対応すること。

### 6.11.1．引継関連作業

本件の契約終了時に際しては、本件に係る後任の請負者、もしくはIPAに対して、遅延や遺漏なく本件に係る業務の引き継ぎを行うこと。契約終了に伴い本件に係る請負者が異なる場合、本システムの稼働に影響を与えないよう、本業務の委託期間終了日までに、本件に係る請負者の負担と責任において、運用保守業務を滞りなく行えるよう後任の請負者に対し確実に引継ぎを行うこと。また、引継ぎに当たり、IPA、請負者及び後任の請負者の三者で合意した内容を行うこと。

### 6.11.2．関連資料作成

フェーズ2以降の請負者が異なった場合に運用・保守計画が作成できるように、必要な各種設定などが、分かる簡易資料を作成すること。

また、本システム構築にあたって想定した障害やインシデントについても本仕様書だけでは不足している場合は、補足の資料を作成すること。

### 6.11.3．保守サービス

1. 各種サービスについて、必要な保守サービスやライセンスが、運用時に利用できるよう対応すること。また、サポート（問い合わせ対応、障害対応、セキュリティパッチ適用など）に関する記録をIPAが確認できるようにすること。
2. 【参考】運用時に想定するユーザーサポート業務
3. IPAからの問合せ対応

・電話による問い合わせサポートは急を要しない案件に関しては通常営業日の9:30～18:15内とし、日本語によるコミュニケーションを提供すること。（時間等が異なる場合は提案書に記載すること）

・電子メールによるサポートは24時間365日受付をし、一次回答については、平日の場合は当日中、土日祝日の場合は翌営業日までに行うこと。

1. データ修正等の非定型作業等。ただし、基本的な修正等はIPAでもできるようにすること。

# **7.　システム稼働環境の要件**

## **7.1　稼働環境**

1. 本システムはクラウド上で構築すること。請負者は、本システム開発に当り、システム開発に必要となるソフトウェア及びハードウェアとネットワークの構成ならびにクラウドベンダ候補を提案書に記載すること。
2. クラウドサービスの利用にあたっては、「2.1. アーキテクチャ (2)」に従うこと。

## **7.2　全体構成**

1. 本システムを構成するハードウェア（サーバ関連機器、ネットワーク機器等）とソフトウェア（開発プログラムを除く）ならびにネットワークについて、請負者はシステム構成の妥当性や、必要となるネットワーク機器の数量が分かるレべルの機器構成及びネットワーク構成を提案書に記載すること。クラウドサービス費用の単価についても記載すること。
2. 提案にあたっての留意事項を示す。

* 物理・仮想サーバを「案件が別」の理由だけで分離調達しないこと。ただし、コンテナ型、サーバレス指向、プロセス分離などを目指した結果、別のインスタスになることは許容する。
* 複数のサブシステムから更新される場合には、整合性を担保すること。全てをRDBにしてマスタ／トランザクション管理する必要はなく、クラウドデザインパターン／分散処理などが考慮されていること。

1. 全体構成は、詳細は要件定義もしくは基本設計にてIPAと協議し、IPA承認を得て確定すること。

## **7.3　全体要件**

本フェーズでは原則としてCMSは利用せず、システムで出力する公開領域に格納する全てのウェブページをHTML形式で生成すること。

1. レスポンシブウェブデザインとし、PC、スマートフォン、タブレット端末等の異なるデバイスに対して表示内容が最適化される設計とすること。
2. 6.8.2(1)に対応すること。（JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ」の適合レベルAAに準拠すること。）
3. 外部からの不正アクセス、情報漏洩、データ改ざん、コンピュータウイルス感染等を防止するため、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」の最新版等を参考に、脆弱性対策を実施すること。

<https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/about.html>

1. 最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に則ったセキュリティ対策を実施すること。

<https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/kijun.html>

## **7.4　公開情報の要件（案）**

本システムで登録されたデータは、利用者に公開する時は、以下のセクションに分類して表示することを想定している。

1. 認証概要情報セクション
2. 認証詳細情報セクション
3. 製品基本情報セクション
4. 製品詳細情報セクション
5. セキュリティ情報セクション

## **7.5　管理者画面の要件（案）**

管理者画面では、「4.業務要件（案）」「5.機能要件（案）」に記載の通り、以下の機能を想定している。画面名等については、前述の箇所を参照ください。

ただし、(5)(6)(7)について記載はないが、一般的な機能を想定している。

1. ログイン機能

「ログイン画面」の機能を想定している。

1. ダッシュボード機能

「メニュー画面」の機能を想定している。

1. 申請情報管理機能、申請状況管理機能

「情報入力画面」「登録情報表示画面」を使って、申請者から受領した情報、申請業務のステータスを登録する機能を想定している。

1. 公開情報生成機能、QRコード生成機能

「登録情報表示画面」を使って、正規html、確認用htmlを作成する機能、公開情報サイトのURLをQRコード化し、適合ラベルを発行する機能を想定している。

1. ユーザ管理機能
2. ログ管理機能
3. システム設定・管理機能

# **8.　テスト要件**

## **8.1　テスト方針**

1. 機能要件及び非機能要件を担保するためのテストを行うこと。また、IPAの承認を受け円滑にテストを実施すること。
2. 下記のテストを実施すること。また、IPAによる受入テストの支援を実施すること。各テストの方針について提案書に記載すること。

・詳細設計に基づく単体テスト（SaaS、パッケージ製品等を利用した場合は変更を加えた範囲）

・基本設計に基づく結合テスト

・本書及び提案書に基づくシステムテスト

・本書及び提案書に基づく受入れテスト支援

1. IPAが受入れテスト期間中に実施するセキュリティテスト（ウェブアプリケーションのセキュリティテストを含む）において、発見された問題を解消すること。また、セキュリティテストの実施に際し、実施日、実施内容等についてクラウドサービス事業者と調整を行うこと。
2. IPAが受入れテストに併せてIPAが契約した外部業者に実施させるペネトレーションテストについて発見された問題に対して解消すること。ペネトレーションテストと同等のテストを総合テストで実施することが望ましい。ペネトレーションテストで実施される想定内容を以下に記載する。

* クロスサイトスクリプティング
* SQLインジェクション
* セッション管理
* 認証機能の安全性
* ファイル拡張子診断
* OSコマンドインジェクション診断
* ディレクトリトラバーサル診断
* 権限昇格診断
* パラメータ書き換え診断
* その他Webアプリケーション固有の問題の診断

1. Edge、Chrome、Safari等の主要なブラウザの最新バージョンにおいて動作確認を行うこと。
2. テストにおいて重大な不具合等が発生した場合には、速やかにIPAに報告を行い、不具合原因を取り除き、テスト項目が全て合格するよう努めること。

## **8.2　テスト計画の策定**

1. テスト方針、品質指標、開始及び終了条件、テスト実施体制、テスト方法（利用するツール等を含む）、テストデータ、テスト環境、テスト運営方法等を含むテスト実施計画書を作成し、IPAの承認を得ること。
2. 単体テスト、結合テスト、システムテスト及び受入テストのうち、どのテストにおいてどの程度までテスト実施計画書を作成するかについては、IPAと協議の上決定すること。

## **8.3　テスト結果報告**

1. テスト結果報告として、テストの実施後にテスト結果報告書を作成し、IPAの了承を得ること。

## **8.4　テスト方法**

### 8.4.1．システムテスト

1. システムテストは、本番稼動環境と等価である環境において行うものとする。
2. システムテストは、設置や設定したソフトウェア等の正常稼働および開発したアプリケーションが本書に基づいた機能要件および非機能要件を担保するためのテストを実施する。
3. システムテストに伴って発生する、ハードウェアまたはソフトウェアの設定変更作業を行うこと。
4. システムテストに伴って発生するアプリケーションの修正や設定変更等の作業を行うこと。また、テスト終了時にシステムテスト報告書を作成すること。
5. システムテスト工程で発見された不具合等については、システムテスト工程完了時までに対応を完了すること。

### 8.4.2．受入れテスト、ペネトレ―ションテスト

1. 受入れテストは本番稼動環境において行うものとする。
2. 受入れテスト実施の際は、事前に実施方法を示した上、各設定に関する証跡の提示を行うこと。
3. 受入テストはIPA がテスト仕様書を作成し、これに基づいて実施する。請負者は、IPA の作業支援を行うこと。
4. IPAが契約した外部業者が実施するペネトレーションテストの実施に協力すると共に、ペネトレーションテストにおいて発見された問題に対して解消すること。
5. 受入れテストの結果、納品物件の全部または一部に不合格が生じたときは、直ちに必要な修復を行うこと。
6. テスト実施結果を取りまとめる作業に協力すること。
7. テスト時に使用した一時ファイル等の不要な資産は、テスト終了後に請負者が削除すること。また、設定等を見直し、システムの稼働が可能な状態とすること。

## **8.5　テストデータ**

1. テストで使用するデータが存在するときは、各テスト計画書に使用するデータの種類等を記載し、使用したテストデータをテスト結果とともに納入すること。
2. テスト終了時には、テスト時に使用した不要なデータ、ユーザID等が存在しない状態であること。
3. テスト終了時には、テスト時に使用した不要なプロセスおよびサービス等は、運用開始までに完全に停止すること。

# **9.　プロジェクト管理に関する要件**

## **9.1　プロジェクトの体制**

1. 本委託業務の実施に当たって速やかに実施体制を構築し、事前にIPAの了解を得た上で、実施体制表を提出すること。
2. 実施体制表には、プロジェクトマネージャー、個人情報取扱責任者を各々1名ずつ選任するとともに、各作業の責任者、担当の区別を行い、氏名、所属、担当業務、指揮命令系統及び連絡先を記載すること。
3. 請負者は、プロジェクトの運営経験・能力を有すること。
4. 請負者は、本システムの特性に類似するシステムの構築経験を有し、システムの安定した運用実績を有すること。
5. 請負者は、クラウドネイティブ開発に関する業務経験を有していること。
6. 請負者は、選定するクラウドサービスのMSP上位認定を取得していることやプレミアコンサルティングパートナー認定を受けている、またはパートナー認定を受けていること。もしくは同等の業務実績を有していること。
7. 請負者は、選定するクラウドサービスの認定資格取得者が多数在籍していること。
8. 請負者は、以下の資格を有していること。またはそれと同等の管理等を実施していることを示せること。
9. ISMS若しくはISO/IEC27001（情報セキュリティマネジメントシステム）
10. プロジェクトマネージャーは、経済産業大臣が認定する情報処理技術者（プロジェクトマネージャ）、プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（日本プロジェクトマネジメント協会認定資格）または、米国PMI認定のPMP（Project Management Professional）のいずれかの資格を有し2年以上の実務経験を有すること。若しくはこれらと同等の技術水準を満たすことを業務経験等から証明できる者を1名以上含めること。
11. プロジェクトマネージャーは、官公庁・独立行政法人での開発経験を有しており、また、官公庁・独立行政法人の類似の開発案件のプロジェクトマネージャーを経験していること。
12. 官公庁向けにポータルサイトを含む情報システムを構築、導入した実績・経験を有し、本業務遂行を確実とする履行体制（品質管理体制、支援体制を含む）を確保していること。
13. 業務従事者の中に最新のウェブアクセシビリティJIS規格（JIS X 8341－3:2016）に関する専門的な知識・知見を有する者を含めること。
14. プロジェクトメンバーに、マイクロサービスを用いたWebシステム構築の要件定義、基本設計、導入支援、運用の実施経験を充分に持つ経験者がいることが望ましい。
15. プロジェクトメンバーに、クラウドを用いたWebシステム構築の要件定義、基本設計、導入支援、運用の実施経験を充分に持つ経験者がいること。
16. プロジェクトメンバーに変更が生じる場合、その旨をIPA担当者に報告し、承認を得ること。また、交代する際には現状より能力、技術力、経験等の質を落としてはならない。
17. 情報セキュリティ対策の観点から、情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士試験の合格者またはそれと同等以上の資格等を有し、2 年以上の実務経験を有する要員が含まれることが望ましい。
18. 本業務に従事する者は、日本語での会話及び読み書きが可能で、IPA 役職員と十分な意思疎通が図れること。
19. 情報管理体制について、以下に記載する事項を遵守すること。
20. 請負者は、本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（管理体制図）」及び「情報取扱者名簿」（氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの）を契約前に提出し、担当部門の合意を得ること。（住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。）なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。

なお、IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。


　　　　　　【確保すべき履行体制】

* 契約を履行する一環として契約相手方が収集、管理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまで情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達または漏えいされないことを保証する。
* IPAが個別に承認した場合を除き、請負者以外の者（請負者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント、その他請負者に対して指導、監督、業務支援、助言、監督等を行う者を含む一切の請負者以外の者）に対して伝達または漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。



【情報管理体制図に記載すべき事項】

* 本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。）
* 本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
* IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を記載してはならない。



※1請負者として情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。

※2本業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

※3本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

※4日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。

1. 請負者は、その従業員、再請負先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理を徹底し、プロジェクト計画書に管理体制を記載すること。
2. 請負者は、本事業に従事する者を限定すること。本事業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にIPAに報告すること。また、請負者はIPAから要請があった場合に、資本関係・役員の情報、本事業の実施場所、本事業の全ての従事者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を提供すること。
3. 請負者は秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し、適切に管理を行うこと。また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。
4. 請負者は、本事業に係るセキュリティインシデントが発生した場合、速やかにIPAに報告を行い、対処方法を協議のうえ実施すること。
5. 請負者は、IPAとの秘密情報の受渡に関して、安全管理措置が講じられた方法を採用すること。なお、受渡、廃棄・抹消、及び確認方法等の秘密情報取扱に関する具体的な手順については、IPAと協議の上決定する。
6. 請負者は、IPAが実施する情報セキュリティ監査またはシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
7. 請負者は、情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、またはそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案しIPAと協議の上実施すること。
8. 請負者は、本事業を再請負する場合は、再請負することにより生ずる脅威に対してセキュリティが十分に確保されるよう、セキュリティ対策の実施を契約等により再請負先に担保させること。なお、再請負先におけるセキュリティの確保については、請負者の責任とする。
9. 請負者は、本事業におけるセキュリティ対策に関して、本書に記載された要件以外で必要と考えられる措置がある場合はそれを実施すること。
10. 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示または漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を受けた場合はこの限りでない。
11. ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面または情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
12. 本業務に従事する全ての者の経歴（氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績、専門知識や知見、母国語及び外国語能力、国籍等）がわかる資料を提出すること。  
    ※経歴を提出しない者の人件費は計上不可とする。
13. IPAから提供した資料またはIPAが指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、IPAの指示に従うこと。業務日誌をはじめとする経理処理に関する資料については適宜保管すること。

## **9.2　スケジュール管理**

1. 作業工程ごとに必要な成果物、作業タスクを明確にすること。
2. 作業タスクごとの、内容、担当者、期間、成果物、レビュー方法、リスク、開始・終了条件及び進捗計測基準を明確にすること。
3. プロジェクトの進捗状況を定期的に報告し、IPAの承認を得ること。
4. 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員追加や担当者変更等の体制見直しも考慮した改善策を提示し、IPAの承認を得た上で、実施すること。
5. プロジェクトメンバーや担当作業に変更が生じる場合、その旨をリスク分析結果とともにIPAに報告し、承認を得ること。
6. 定期的に進捗状況報告書を作成の上、作業状況を報告すること。

## **9.3　品質管理およびリスク管理**

1. 品質の検証や改善のため、品質計画および品質評価基準を作成しプロジェクト計画書に記載すること。
2. 品質評価計画の立案、検証及び品質改善策の検討と実施を管理する体制を確保すること。
3. 品質確保に関する各種取り組みが手順通り実施されていることを確認し、IPAへ報告すること。
4. 各種テスト等の完了時には、品質および工程について、IPAの承認を得ること。
5. プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因や発生確率、影響度および管理方法等について具体的な分析を行うこと。
6. 分析結果を記載した報告書等によりIPAへ報告すること。

## **9.4　課題管理**

プロジェクトで発生した各種課題を管理するため、次の要件を満たす課題管理を実施すること。

1. 課題の内容、発見者、発生日、優先度、解決予定日、担当者、対応状況、対応策、対応結果及び解決日等の情報を一元的に管理すること。
2. 課題対応状況を監視し、解決を促す仕組みを構築し、対応策を含めIPAへ報告すること。
3. 課題発生時には、速やかにIPAに報告し対応策を検討すること。

## **9.5　コミュニケーション管理**

本業務に関する全ての参画者が円滑かつ効率的なコミュニケーションを可能とするため、次の要件を満たすコミュニケーション管理を実施すること。

1. プロジェクトで実施すべき会議について、内容、出席者、開催頻度、提示情報および必要フォーム等を提案すること。
2. IPAに提出する報告フォームは、現状、計画との差異、今後の予測および対応策等が盛り込まれていることとし、状況把握および各種判断を容易に行えるものを実現すること。
3. プロジェクトにおけるコミュニケーションを円滑に行うため、プロジェクト関連情報の作成、収集、配布、共有及び蓄積等の一連のプロセスに関するルールを策定すること。
4. 進捗管理を始めとした情報共有において、すべてメールでのやり取りを行うことは煩雑さや見落としの要因となるため、IPAへ提案の上、セキュリティに配慮した適切なコミュニケーションツールを用意すること。
5. 作業工程ごとにおける各種作業に関する打合せ、成果物等のレビューのほか、進捗・課題等に関する報告を定期的に行うオンライン会議を開催すること。対面会議の場合はIPAにて行うが、来構する際にかかる旅費等の費用は請負者にて負担すること。
6. 会議をオンラインで行う際には、使用についてIPAに確認のうえ、オンライン会議ツールを請負者にて用意すること。また、セキュリティ対策に充分留意すること。
7. 会議、報告会等については、会議の内容、対象者及び開催頻度等を明確にすること。 なお、会議の開催頻度等は、各作業工程の状況等を鑑みて、IPAと協議の上、必要に応じて変更すること。
8. 各会議において議事録を作成し、IPAに提出し承認を得ること。

## **9.6　その他**

密にコミュニケーションしながらプロダクトのビジョンを共有して開発を進めるために、両者が利用できるクラウド環境での管理ツール（JIRA、Backlog、Redmineなど）を導入すること。

管理ツールは請負者にて調達し、本番稼働後はIPAに移管する。調達の初期費用およびランニング費用は当案件の金額に含む。

以上

Ⅳ．入札資料作成要領及び評価手順

**「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度における**

**Webシステム開発」**

入札資料作成要領及び評価手順

和_1行標準_文書表紙用

目　　次

第1章 入札者が提出すべき資料等

1.1 入札者が提出すべき資料

1.2 留意事項

第2章 提案書の作成要領及び説明

2.1 提案書の構成及び記載事項

2.2　　プロジェクト計画書案の作成方法

2.3 提案書様式

2.4 留意事項

第3章　添付資料の作成要領

3.1 個人情報保護体制についての記入方法

3.2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法

第4章 評価項目一覧の構成と記載要領

第5章　評価手順

5.1 落札方式

5.2 総合評価点の計算

5.3　　技術審査

5.3.1 技術審査

5.3.2 評価基準

**第1章　入札者が提出すべき資料等**

**1.1　入札者が提出すべき資料**

入札者は、独立行政法人 情報処理推進機構（以下「機構」という。）が提示する資料を受け、下表に示す資料を作成し、機構へ提示する。

[入札者が機構に提示する資料]

|  |  |
| --- | --- |
| 資料名称 | 資料内容 |
| ①委任状  ②入札書 | 詳しくは入札説明書を参照のこと。 |
| ③提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを説明したもの。主な項目は以下のとおり。  ・全体方針  ・情報システムの機能等に関する要件の実現方策  ・設計に係る要件の実現方策  ・稼働環境等の要件に対する適合性  別紙：「プロジェクト計画書案」にて作業の体制及び管理方法などについて記載すること。また、プロジェクト計画書案には以下の情報を含めること。  ・入札者の実績  ・要員の実績 |
| ④添付資料 | 以下の資料を添付すること。  ・「個人情報保護体制について」  ・「情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書」 |
| ⑤補足資料（任意提出） | 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。補足資料に記載されている内容は、直接評価されて点数が付与されることはない。  例：実施条件等  ※ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 |
| ⑥評価項目一覧 | Ⅴ．評価項目一覧にて提示している、本件に係る提案をどのような観点・基準で評価するかを取りまとめた表。 |
| ⑦資格審査結果通知書の写し  ⑧提案書受理票 | 詳しくは入札説明書を参照のこと。 |

**1.2　留意事項**

①　提案書について、目次構成は「Ⅴ.評価項目一覧」の構成と同一とすること。

②　評価項目一覧の提出にあたっては、「提案書該当ページ」欄に該当する提案書のページ番号が記入されていること、「提案書該当項番」欄に該当する提案書の項番が記入されていること、及び「必須要件」欄に記入漏れがないこと。

**第2章　提案書の作成要領及び説明**

**2.1　提案書の構成及び記載事項**

次表に、「Ⅴ.評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す。提案書は、当該「提案書の目次」に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で実現可能な内容を記述すること。なお、目次及び要求事項の詳細は、「Ⅴ.評価項目一覧」を参照すること。

[提案書目次]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提案書  目次項番 | 大項目 | 提案要求事項の概要説明 |
| 1 | 全体方針 | 「Ⅲ．仕様書」の3.開発の範囲に対応する、業務の請負範囲等について記載する。 |
| 2 | 開発方針の考え方 | 「Ⅲ．仕様書」の2.開発方針に対する、本システムへの開発方針の考え方について記載する。 |
| 3 | 情報システムの機能等に関する要件の実現方策 | 「Ⅲ．仕様書」の4.～7.に対応する、情報システムの機能要件、非機能要件、稼働環境等に対する実現方策について記載する。 |
| 4 | 開発プロセスに関する要件の実現方策 | 「Ⅲ．仕様書」の8.～9.に対応する、テスト要件、移行に対する実現方策ついて記載する。 |
| 5 | プロジェクト管理に関する要件の実現方策 | 「Ⅲ．仕様書」の10.に対応する、プロジェクト管理要件に対する実現方策について記載する。 |
| 6 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況について記載する。  ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 |
| 別紙 | プロジェクト計画書案 | 本件を確実に実施するための、体制、要員、工程計画、工程管理計画、品質保証計画、セキュリティ計画、入札者及び要員の実績などについて「プロジェクト計画書案」としてまとめたもの。詳細は、2.2プロジェクト計画書案の作成方法を参照のこと。  注）この提案書別紙は、採点の対象となる。 |

**2.2　プロジェクト計画書案の作成方法**

PMBOK等に基づいたプロジェクト計画書案を作成の上、提案書の別紙として提出すること。プロジェクト計画書案は、ひとつの独立したドキュメントとして成立するように構成し、章立てを提案書本文から引き継がずに最初から開始すること。

プロジェクト計画書案には、以下の内容が含まれていることを要求する。提案書本文で記述した事項と重複することを妨げない。

また、IPA側の体制等、提案時点で知り得ない情報を要するものについては、想定できる範囲内で記述すること。

1. 実施体制

・作業要員等について、実働可能な人数と役割を含めて図表を用いた記述。

・特に再請負により業務の全部または一部を第三者と共同で行う場合には、それぞれの役割分担と関係。

・開発の一部を外注する場合、その作業内容。

・主要なリーダ/担当者について、担当作業、スキル、略歴、過去の開発実績

・社内外のセキュリティに関する教育の受講歴

・コミュニケーション計画及びプロジェクトの意思決定手順

・会社としての開発実績

1. 工程計画（資源・工数・要員などの計画を含む）

・EVMに基づくWBS（ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー。少なくともレベル２、必要に応じてレベル３まで細分化され、かつ、作業項目毎に工数、コスト等により定量化されていること）

・主要なマイルストーン

1. 工程管理計画

・具体的な、WBSディクショナリーの骨子及び進捗評価基準（あるいはその考え方）

・ドキュメント一覧（納品物だけでなく、プロジェクト遂行にあたって用いるドキュメントを全て）

1. 品質保証計画

・具体的な、ドキュメント作成基準の考え方、ドキュメントレビュー計画、品質評価指標の考え方など

なお、一部のドキュメントについて、仕様書において作成基準を指定している場合があるので注意すること。

1. セキュリティ計画

・実施体制、設計における情報セキュリティ対策の方針前提条件、制約条件及びリスク分析

**2.3　提案書様式**

① 提案書及び評価項目一覧はA4判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。

②　提案書については、電子媒体に保存された電子ファイルの提出を求める。その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式、Open　Office形式またはPDF形式のいずれかとする（これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること）。記録媒体は、CDまたはDVDとする。

**2.4 留意事項**

①　提案書作成に当たって、「1.2 留意事項　①」に注意する。

②　機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先（電話番号、FAX番号、及びメールアドレス）を明記する。

③　提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。

④　提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの（製品紹介、パンフレット、比較表等）補足資料として提出する。

⑤　入札者は、提案内容について具体的に提案書本文に記載すること。より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、提案書本文との対応付けをした上で補足資料として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文により判断されることに留意すること。例えば、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載しているものは、提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価となる。

⑥　上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。

⑦　提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式（加算方式）の技術点評価にだけ使用する。ただし、落札者の提案書（別紙を除く）は契約書に添付する。

1. 提案書別紙「プロジェクト計画書案」については、調整の後に合意形成するものとする。

**第3章　添付資料の作成要領**

**3.1　個人情報保護体制についての記入方法**

【様式-Ａ】を用いて作成してください。

「ご回答者連絡先」を記入し、設問に回答（はい、いいえのいずれかに「○」を付してください。）の上、必要事項の追加記入をお願い致します（※余白を縦横に伸縮してご記入ください）。

なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。

**3.2　情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法**

本件の担当部署を含む組織体を対象として、情報セキュリティ対策ベンチマーク（http://www.ipa.go.jp/security/benchmark/index.html）を実施いただき、その結果をご報告いただきます。【様式-Ｂ】に従い作成してください。

なお、本様式は、御社における情報セキュリティに対する取組について確認することを目的としております。従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。

**第4章　評価項目一覧の構成と記載要領**

評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。「提案書ページ番号」及び「遵守確認欄」については、【入札者が記載する欄】として記載要領を示している。

[評価項目一覧の構成と概要]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目欄名 | | 概要説明 |
| 提案書の目次 | | 評価項目一覧の提案書の目次。提案書の構成は、評価項目一覧の構成と同一であること。 |
| 評価項目 | | 評価の観点。 |
| 評価区分 | 遵守確認事項 | 本件を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る内容の提案は求めず、当該項目についてこれを遵守する旨を記述する。 |
| 提案要求事項（必須） | 必ず提案するべき事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。  基礎点に満たない提案は、不合格とする。 |
| 提案要求事項（任意） | 必ずしも提案する必要はない事項。これら事項については、入札者が提案書に記載している場合にのみ、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。 |
| 提案書ページ番号 | | 【入札者が記載する欄】  作成した提案書における該当ページ番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述の開始ページとして採点を行う。  プロジェクト計画書案については、別紙における該当ページ番号を記載すること。 |
| 遵守確認欄 | | 【入札者が記載する欄】  評価区分が「遵守確認事項」の場合に、入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合（実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む）には×を記載する。 |
| 配点構成及び審査基準 | | 評価区分が「提案要求事項（必須）」または「提案要求事項（任意）」の評価項目に対して、どのような基準で採点するかを示している。 |

**第5章　評価手順**

**5.1** 　**落札方式**

次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2① 総合評価点の計算」によって得られた数

値の最も高い者を落札者とする。

①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

②「Ⅴ．評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。

* 1. **総合評価点の計算**

①総合評価点の計算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 総合評価点　＝　技術点　＋　価格点 |  |

技術点＝ 基礎点 ＋　加点

　　価格点＝ 価格点の配分　×　( 1　－ 入札価格 ÷ 予定価格)

　　※価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。

②得点配分

技術点：433点

価格点：217点

**5.3**　**技術審査**

**5.3.1　技術審査**

「Ⅴ．評価項目一覧」で示す評価項目、評価基準、配点構成に基づき技術審査を行う。なお、審査にはヒアリングより得られた評価を加味するものとする。

**5.3.2**　**評価基準**

各評価項目には、下表の評価指標に則った評価基準が具体的に設定されている。

この評価基準に基づき、審査員は合議制により各評価項目の評価ランクを決定する。

評価項目によっては、一部の評価ランクを適用しないことが予め決められている場合がある。例えば、任意の提案要求事項については、提案がないことにより不合格としないため、ランクＤは適用しない。

|  |  |
| --- | --- |
| 評価  ランク | 評価指標 |
| S | 通常の想定を超える卓越した提案内容であるなど。 |
| A | 通常想定される提案として、優位性のある内容である。 |
| B | 通常想定される提案としては妥当な提案であると認められる。 |
| C | 最低限の記述があると認められる。 |
| D | 内容が要件に対して不十分である、明らかに提案要求事項を満たさない、他の提案内容との間に看過できない矛盾がある、遵守確認事項との矛盾がある、あるいは記載がない。（不合格） |

ただし、「4 ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 認定等の区分 | | 項目別得点 |
| 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業） | プラチナえるぼし（※1） | 13 |
| えるぼし3段階目（※2） | 10 |
| えるぼし2段階目（※2） | 9 |
| えるぼし1段階目（※2） | 6 |
| 行動計画策定（※3） | 3 |
| 次世代法に基づく認定  （くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） | プラチナくるみん（※4） | 13 |
| くるみん（令和4年4月1日以降の基準）（※5） | 10 |
| くるみん（平成29年4月1日～令和4年3月31日までの基準）（※6） | 9 |
| トライくるみん（※7） | 8 |
| くるみん（平成29年3月31日までの基準）（※8） | 6 |
| 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） | | 12 |

※1　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定

※2　女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※3　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。

※4　次世代法第15条の2の規定に基づく認定

※5　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定

※6　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定（ただし、※8の認定を除く。）

※7　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定

※8　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定

【様式-Ａ】

**個人情報保護体制について**

本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答（はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。）の上、必要事項の追加記入をお願い致します。

余白を縦横に伸縮してご記入ください。

ご回答者連絡先

|  |  |
| --- | --- |
| 組織名 |  |
| 部署名 |  |
| 氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| メールアドレス |  |

Ｑ１．個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。

　【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン（名称・作成機関名）を記入してください。  【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】 |

Ｑ２．個人情報保護に係る組織内体制はありますか。

　【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。  【個人情報保護に係る組織内体制】 |

Ｑ３．個人情報を取扱う従事者（派遣職員、アルバイトを含む）への教育・研修を実施しておりますか。

【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。  【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】 |

Ｑ４．個人情報保護に係る監査規程はありますか。　　　　　　　　　　 【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 以下に監査規程（名称、制定年月日）を記入してください。また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。  【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】 |

Ｑ５．情報処理システムの安全対策はありますか。 【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。

|  |
| --- |
| 【情報処理システムの安全対策】 |

「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。形式は自由です。余白を縦横に伸縮してご記入ください。

|  |
| --- |
| 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】 |

Ｑ６．認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【　は　い　・　いいえ　】

「は　い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入（上書き）してください。

|  |
| --- |
| 認定番号：○○○○○○○  有効期間：○○○○年○○月○○日　～　○○○○年○○月○○日 |

【様式－Ｂ】

令和　年　　月　　日

[法人名]

[責任者役職・氏名]

**情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書**

情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。

記

1.確認日時

令和　年　　月　　日 【実際に確認を行った日時】

2. 確認対象

【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載

（例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称）】

3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者

【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。】

4. 確認結果

全項目に係る平均値：

なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。

Ⅴ．評価項目一覧

「評価項目一覧」参照。

1. 「QRコード」は、デンソーウェーブの登録商標（日本第4075066号）である。 [↑](#footnote-ref-1)